| 2025年衔接资金计划实施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目 类别 | 是否 脱贫村 | 实施 地点 | 建设任务 | 安排资金 （万元） | 资金来源 | 进度 计划 | 责任部门 |
|  | 青龙满族自治县杂粮 食品产业园项目 | 产业发展 （加工业） | 否 | 双山子镇 大汇河村 | 依托青龙满族自治县都源湖物流有限责任公司实施青龙满族自治县杂粮食品产业园项目，建设任务为申请2025年财政衔接资金10500万元，其中使用衔接资金8900万元用于项目建设及设备采购，主要用于购置高位货架、制冷净化设备等；使用衔接资金1600万元用于园区基础设施配套工程，主要用于建设道路、管网工程，电力高压线路工程等。所形成资产归村集体，由县政府指定国有公司代持，受益农户达1000户以上。项目投产达效当年起参照全县资产收益项目收益比例收取收益金 | 5630 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助 资金预算的通知 （冀财农[2024]95号） | 2025年12月 | 农业农村局、扶农公司 |
|  |  |  |  |  |  | 3678.5 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助 资金预算的通知 （冀财农〔2024〕112号） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1166 | 关于下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（冀财农〔2025〕9号） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.5 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（秦财农〔2025〕30号） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 2025年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |
|  | 红薯淀粉荞麦粉粉丝 深加工项目 | 产业发展 （加工业） | 否 | 大汇河村 | 依托秦皇岛双九食品有限公司实施红薯淀粉荞麦粉粉丝深加工项目，新建红薯淀粉加工车间450㎡、原料池450㎡、成品库1800㎡、红薯淀粉生产线1条（直连生产设备），配套地面硬化、装载机、叉车及消防等设施设备。按照投入衔接资金的资金6%计提收益,收益金分配给脱贫户、监测户,所形成的固定资产产权归村集体，受益农户达500户以上 | 400 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助 资金预算的通知 （冀财农[2024]95号） | 2025年12月 | 农业农村局、 民宗局 |
|  |  |  |  |  |  | 60 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 预算的通知 （冀财农〔2025〕34号） |  |  |
|  | 2025年杂粮加工及 仓储项目 | 产业发展 （加工业） | 否 | 龙王庙镇 龙王庙村 | 依托秦皇岛满汉桐盛农业发展有限公司实施杂粮加工及仓储项目，改造南瓜加工车间2000㎡，新建南瓜加工生产线1条，配套水电、消防、锅炉、污水处理、烘干机等设施设备。按照投入衔接资金6%计提收益,收益金分配给脱贫户及防贫监测户或实施村公益事业,所形成的固定资产产权归村集体，受益农户400户以上 | 300 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 （冀财农[2024]95号） | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 2025年豆制品加工项目 | 产业发展 （加工业） | 否 | 三拨子乡 二拨子村 | 依托河北廊天中铭农业开发有限公司实施豆制品加工项目，新建10吨泡豆系统1套，磨浆系统1套，煮浆系统1套，泼片系统1套，制冷机组1套等配套设施设备。按照6%计提收益,收益金分配给脱贫户及防贫监测户或实施村公益事业,所形成的固定资产产权归村集体，受益农户600户以上 | 500 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 农产品加工及收储项目 | 产业发展 （加工业） | 否 | 祖山镇 牛心山村 | 依托秦皇岛乾广农业科技有限公司实施农产品加工及收储项目，新建农产品加工车间2000㎡、2000T高低温冷库12000m³,配套购置安装相关设施设备。按照投入衔接资金的资金6%计提收益,收益金分配给脱贫户、监测户,所形成的固定资产产权归村集体，受益农户达700户以上 | 600 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 2025年农产品收储及 深加工资产收益项目 | 产业发展 （加工业） | 否 | 马圈子镇 马圈子村 | 依托秦皇岛京福隆农业发展有限公司实施农产品收储及深加工资产收益项目，建设农产品冷藏保鲜库12000立方米、生产加工车间1800平方米。按照投入衔接资金的资金6%计提收益,收益金分配给脱贫户、监测户,所形成的固定资产产权归村集体，受益农户400户以上 | 300 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 羊绒深加工易地扶贫搬迁后续产业扶持项目 | 产业发展 （加工业） | 否 | 木头凳镇 木头凳村 | 依托秦皇岛鸿祥源羊绒有限公司实施羊绒深加工项目，安装羊绒分输机30台，配套货运电梯、车间制冷风机等相关设施设备。按照投入衔接资金的资金6%计提收益,收益金分配给脱贫户、监测户,所形成的固定资产产权归村集体，受益农户达400户以上 | 300 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 农产品冷藏加工升级改造易地扶贫搬迁后续 产业扶持项目 | 产业发展 | 否 | 土胡同村 | 新建农产品清洗车间100㎡，改造冷藏保鲜库960㎡， 配套购置安装智能机器人、叉车、烘干房、货架等相关设施设备。按照投入资金6%计提收益,收益金分配给脱贫户、监测户或实施村公益事业,所形成的固定资产产权归村集体。 | 100 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 2025年农林产品深加工及综合利用项目 | 产业发展 （加工业） | 否 | 祖山镇 牛心山村 | 依托河北满韵木业有限公司实施农林产品深加工及综合利用项目，新建多层板车间2800㎡，改造旋切车间1722㎡，建设生产加工生产线3条（包装制材车间生产线1条、旋切生产线1条、多层板生产线1条）按照投入资金6%计提收益,收益金分配给脱贫户、监测户或实施村公益事业,所形成的固定资产产权归村集体，受益农户达600户以上 | 600 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 林业局 |
|  | 2025年海浪花洞藏酒庄三产融合项目 | 产业发展 （加工业） | 是 | 马圈子镇三十六磙子村 | 依托青龙满族自治县甘醴洞酒业有限公司实施海浪花洞藏酒庄三产融合项目，新建灌装生产车间、制麯车间、成品库、储酒库、勾调室等400㎡，配套加工生产、检验化验及水电、消防等设施设备。按照投入衔接资金的资金6%计提收益,收益金分配给脱贫户、监测户,所形成的固定资产产权归村集体，受益农户250户以上 | 200 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 农产品加工一期（板栗复合代餐粉加工）项目 | 产业发展 （加工业） | 否 | 茨榆山镇 杨台子村 | 依托秦皇岛市禾采农业科技开发有限公司实施农产品加工一期（板栗复合代餐粉加工）项目，改建板栗代餐粉原料加工车间200㎡，改建灌装和包装车间400㎡，仓储车间1000㎡，配套购置安装代餐粉加工设备，包括拌粉机、膨化机、烘干机、粉碎机、成型机、制水机、灌装机、包装机等生产线配套设施设备。按照投入衔接资金的资金6%计提收益,收益金分配给脱贫户、监测户,所形成的固定资产产权归村集体，受益农户250户以上 | 200 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 香菇产业基地建设项目 | 产业发展 （种植业基地） | 是 | 24个乡镇396个村 | 依托合作社、家庭农场、农业企业、种植大户等开展香菇产业基地建设，新增香菇栽植200万棒，对棚室和菌棒进行补助，补助标准不超过项目资金总额的50%.按投入衔接资金的6%提取收益金（提取2年），收益金由受益主体所在乡镇实行差异化分配,统筹用于帮扶脱贫户及监测户，受益农户800户以上 | 500 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 肉鸡养殖基地建设项目 | 产业发展 | 是 | 全县 | 对新建3万只以上笼养三层标准的棚舍或老旧棚舍拆旧建新改造实施补助，增加肉鸡饲养规模300万只，补助标准不超过项目资金总额的50%。按投入衔接资金的6%提取收益（提取2年），收益由受益主体所在乡镇实行差异化分配,统筹用于帮扶脱贫户及监测户，受益农户240户以上 | 100 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  |  |  |  |  |  | 410 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 |  |  |
|  | 青龙农产品专营店及 翻店补贴项目 | 产业发展（品牌打造和展销对接） | 是 | 24个乡镇396个村 | 龙农产品专营店及翻店补贴项目。项目依托主体为农业农村局农业品牌建设中心，实施地点为全县，建设内容为对全国各大城市开设青龙农产品专营店进行补贴；对青龙板栗等产业单店翻店进行补贴，持续提升青龙优质农产品农产品品牌影响力和美誉度。通过提高青龙农产品品牌影响力和产品知名度，提升青龙农业产业价值，带动周边劳动力就业，稳定农产品价格，保障农户收入，提高受益农户25000户以上。项目安排资金200万元。 | 200 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 农业品牌宣传与产销 对接项目 | 产业发展（品牌打造和 展销对接） | 是 | 24个乡镇396个村 | 国家地理标志农博园（杭州）“满意青龙”年度战略合作。主要包括年度展位、推介活动、产销资源对接等活动;组织农民丰收节等产销对接活动，举办河北省山地苹果鉴评及宣传推介活动，拓展青龙苹果高端化发展路径，打造高端苹果产品，拓展高端市场;青龙绒山羊品牌提升，宣传推介;农业品牌网络新媒体整合、推介与宣传。受益农户35000户以上。 | 150 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 农业品牌提升与认证 补贴项目 | 产业发展（品牌打造和 展销对接） | 是 | 24个乡镇396个村 | 开展地理标志商标注册、名特优新认证、农耕农品认证、中国农业品牌引所目录申报，中国农业农村年鉴入刊;区域公用品牌相关宣传物料制作。对“满意青龙”等区域公用品牌宣传物料、画册、公用品牌包装进行设计及制作;实施绿色食品、有机产品认证、良好农业规范（GAP）、农产品质量安全全程控制规范、HACCP等认证补贴。受益农户50000户以上。 | 90 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 青龙板栗产业品牌建设项目（板栗价格指数发布） | 产业发展（品牌打造和展销对接） | 是 | 全县 | 发布板栗产业发展指数、发布板栗产业深度调研报告、高端访谈、开展“我为家乡农产品代言”活动、开展活动策划或新华媒体直播、发布青龙板栗日常信息，期限为1年。 | 150 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 林业局 |
|  | 青龙农业特色产业品牌宣传推介项目 | 产业发展（品牌打造和展销对接） | 是 | 24个乡镇396个行政村 | 与央媒合作，立体宣传。计划在上海杭州等地继续宣传农产品品牌。合作探索总结乡村振兴领域实践中的青龙样板与模式，受益农户50000户以上。 | 100 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 县委宣传部 |
|  | 乡村旅游推介项目 | 产业发展 （品牌打造和展销对接） | 是 | 全县 | 实施乡村旅游推介项目，培育巡美青龙旅游线路和文创品牌，组织“青龙满乡山选”旅游商品评选活动，举办乡村旅游景点、旅游产品（含农产品）短视频拍摄评选活动，“美栗青龙 粽情端午”、板栗文化等系列活动。积极参加各地旅游推介会等活动，进一步推进我县文化旅游宣传工作，受益农户达21000户以上，总人数达52000余人。项目计划安排资金100万元。 | 100 | 2025年县级财政衔接推进 乡村振兴补助资金 | 2025年12月 | 旅游和文化广电局 |
|  | 电商产销对接及配套设施建设项目 | 产业发展 （品牌打造和展销对接） | 是 | 全县 | 深化农产品电商发展。支持农民专业合作社以及养殖大户、家庭农场等新型农业经营主体通过网络销售区域特色农产品，开展618、919、双十一、双十二等产销对接活动；支持培训新型经营主体、电商人才培训相关项目，全县力争全县农村网络零售额不少于28亿元；扩大农村电商覆盖面。积极打造农产品网络品牌，支持地方开展特色农产品认证和市场推广，以品牌化带动特色产业发展，通过电商平台助力满意青龙、青龙板栗等品牌知名度，参加产销对接展会等活动；改善电商配套设施。支持电商产业配套园区、电商直播基地、新媒体孵化运营基地、小微电商服务等项目运营及配套建设，支持电商与快递物流协同发展，升级50个村基层站点，解决群众寄递难、资金难、销售难等问题。受益户达1200户以上。 | 515 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发展和改革局 |
|  | 青龙板栗优良品种推广项目 | 产业发展 （科技服务） | 是 | 24个乡镇 | 依托河北省农林科学研究院昌黎果树研究所，选择品质独特、商品性好、稳产性强、科技含量高、适于青龙栽培的早中搭配的板栗优良品种，确定青龙板栗主栽品种，推广优质板栗接穗30万条，通过“品种培优”带动全县板栗产业发展，受益户达100户以上。 | 27 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 林业局 |
|  | 绒山羊、肉羊品种培优项目 | 产业发展 （科技服务） | 是 | 全县 | 依托绒山羊养殖场（户）实施绒山羊品种培优项目，选育优质燕山绒山羊1000只；引进优质肉种公羊10只，种母羊120只；采用同期发情、人工授精等技术改良肉羊1000只。按投入资金的50%进行补助.按投入衔接资金的6%提取收益金（提取2年），收益金由受益主体所在乡镇实行差异化分配,统筹用于帮扶脱贫户及监测户，受益农户200户以上。 | 120 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 农业废弃物循环利用项目 | 产业发展 （农业社会化服务） | 是 | 全县 | 依托植保植检站实施农药包装废弃物回收转运处理项目，在全县开展农药包装废弃物回收和转运处理，受益农户100000户以上。群众参与，减少脱贫户在农村垃圾清运方面的开支，增加农户收入。 | 14 | 2025年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 优势特色产业防灾项目 | 产业发展（产业服务支撑项目科技服务） | 是 | 全县 | 开展优势特色产业防灾活动15次，受益户数12000户，受益总人数37420人，通过此项目有效减少冰雹、干旱等气象灾害导致的经济损失。为农户减灾增收，防止农户出现返贫致贫的情况，受益户达12000户以上。 | 70 | 2025年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2025年12月 | 气象局 |
|  | 板栗绿色食品原料基础建设项目 | 产业发展 | 是 | 全县 | 编制基地地图、开展技术培训、基地土壤和农产品质量检测、品牌推介等。 | 30 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 | 2025年12月 | 林业局 |
|  | 2025年新型农村集体经济建设项目（仓储生产用房建设） | 产业发展（新型集体经济发展项目） | 是 | 肖营子镇 五指山村 | 依托青龙满族自治县百峰贸易有限公司实施新型农村集体经济项目，建设内容为建设冷藏库880平米，配套购置安装相关设施设备等；建设生产用房1500平米，配套相关设施设备。项目形成资产所有权归村集体，以租赁方式出租给实施主体，实施主体前五年按租赁资产的6%支付收益。受益村集体15个，受益农户4770户以上。 | 600 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  |  |  |  |  |  | 150 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 |  |  |
|  | 2025年壮大村集体经济项目（智能仓储用房建设） | 产业发展（壮大集体经济发展项目） | 是 | 肖营子镇 五指山村 | 依托青龙满族自治县百峰贸易有限公司实施壮大村集体经济项目，建设内容为建设智能仓储用房1300平米及配套购置安装相关设施设备等，每个村投资不低于50万元。项目形成资产所有权归村集体，以租赁方式出租给实施主体，前五年租金支付比例为租赁资产的6%。受益村集体6个，受益农户2000户以上。 | 250 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 食用菌、中药材产业烘干设备建设项目 | 产业发展（农产品仓储保鲜冷链基础设施建设） | 是 | 全县 | 依托合作社、家庭农场、农业企业、种植大户等实施食用菌、中药材产业烘干设备建设项目，新建食用菌、中药材烘干设备购置项目，配套购置烘干机设施设备150台套。补助标准不超过项目资金总额的50%.按投入衔接资金的6%提取收益金（提取2年），收益金由受益主体所在乡镇实行差异化分配,统筹用于帮扶脱贫户、监测户或实施村公益事业,所形成的固定资产产权归村集体，受益农户达250户以上 | 200 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 农产品冷链仓储信息化系统建设项目 | 产业发展（农产品仓储保鲜冷链基础设施建设） | 是 | 全县 | 针对我县仓储冷链设施（300吨以上）等建设信息化平台，主要包括物联网体系建设、供应链软件平台搭建、政府数据管理平台等需要的硬件与软件技术服务建设，实现场地冷藏保鲜设施的环境管控、安全报警、库存动态数据分析，助力新型农业经营主体的数字化库存管理、数字化供应链管理、数字化冷库招出租，受益农户150户以上。 | 100 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 防贫监测对象特色产业奖补项目 | 产业发展 （产业奖补） | 是 | 全县 | 对有劳动能力、具备发展产业条件、有产业帮扶需求的防贫监测对象（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）落实产业奖补，奖补范围为中药材种植、养猪、养羊、养牛、养驴等特色产业，奖补标准：北苍术2000元/亩、其他中药材1000元/亩；成年母猪1000元/头、育肥猪500元/头；成年羊600元/只，羔羊200元/只；成年牛3000元/头，犊牛1500元/头，成年驴3000元/头，幼年驴1500元/头，每户补助资金最高不超6000元，受益户达116户以上。根据需要，可与脱贫人口和防贫监测对象持续稳定增收产业奖补项目资金调剂使用 | 70 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 支持肉牛纾困解难补贴项目 | 产业发展 （产业奖补） | 是 | 全县 | 按照《促进脱贫人口和防贫监测对象持续稳定增收若干措施的通知》（冀农办〔2024〕3号）、河北省农业农村厅《关于开展奶牛肉牛生产纾困系列活动的通知》精神，对符合条件的脱贫户肉牛养殖户给予产业到户补贴，补贴标准为成年牛500元/头，犊牛200元/头，每户奖补资金最高不超3000元，受益户达126户以上。 | 38 | 关于下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知冀财农〔2025〕9号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 脱贫人口和防贫监测对象持续稳定增收产业奖补项目 | 产业发展 （产业奖补） | 是 | 全县 | 按照中共河北省委农村工作领导小组办公室关于印发《促进脱贫人口和防贫监测对象持续稳定增收若干措施的通知》（冀农办〔2024〕3号）精神，对符合条件的脱贫户和防贫监测对象给予产业到户奖补(有劳动能力（含弱半劳动能力）的，按每户每年500元进行奖补；整户无劳动能力的,按每户每年1000元进行奖补）。对县域内吸纳脱贫人口和防返贫监测对象稳定就业6个月以上（含6个月）的市场经营主体酌情奖补，奖补标准为1000元/人/年的吸纳就业补贴，受益脱贫人口15000户以上.根据需要，可与防贫监测对象特色产业奖补项目资金调剂使用 | 1200 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 农村实用技术培训项目 | 产业发展 （科技服务） | 是 | 全县 | 支持对符合条件的监测对象、脱贫人口开展劳动技能培训,开展劳动技能培训500人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 小额信贷贴息 | 产业发展 （小额贷款贴息） | 是 | 全县 | 对已偿清“小额信贷”贷款本息、符合《县委办、县政府办关于转发<青龙满族自治县政策性农业合作贷款（政银企户保）实施方案>的通知》要求的建档立卡脱贫户、监测对象进行贴息，受益户达100户以上。 | 60 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 县金融服务和地方金融管理股 |
|  | “雨露计划”补助 | 巩固三保障成果 （教育） | 是 | 全县 | 对符合条件的脱贫家庭(含监测对象家庭)安排“雨露计划”补助,帮助提升就业能力。计划安排资金580.2万元，对符合条件的学生予以补助，每生每学期补助1500元，全年计划补助3868人。 | 580.2 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 脱贫人口（含监测帮扶对象）外出就业一次性交通补助项目 | 就业项目 | 是 | 全县 | 对跨省就业、市外省内、县外市内的脱贫劳动力(含监测对象)安排一次性往返交通补助,计划安排资金640万元，促进脱贫劳动力稳定转移就业。 | 640 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 人社局 |
|  | 脱贫人口（含监测帮扶对象）就业奖补项目 | 就业项目 | 是 | 全县 | 对务工稳定一段时间、工资性收入达到一定水平的脱贫劳动力给予就业奖补，计划安排资金230万元，鼓励脱贫人口和防贫监测对象务工就业。 | 230 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 人社局 |
|  | 脱贫人口（含监测帮扶对象）公益性岗位项目 | 就业项目 | 是 | 全县 | 对乡村公益岗补助，计划安排资金463.5万元，补助劳动保障协理员200人、村容村貌协理员900人。 | 463.5 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 人社局 |
|  | 驻村工作经费 | 其它类 | 是 | 全县 | 保障驻村工作有序进行。 | 808 | 关于提前下达2025年市派乡村振兴驻村工作队工作经费的通知秦财行[2024]650号 | 2025年12月 | 县委组织部 |
|  | 项目管理费 | 其它类 | 是 | 全县 | 项目的规划编制、审计评估、评价检查、招标、监理及验收等方面的经费开支。 | 100 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 财政局 |
|  |  |  |  |  |  | 800 | 2025年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |
|  | 八道河镇抄道沟村农村综合改革重点村项目 | 农村基础 设施 | 是 | 抄道沟西沟四组至7组 | 计划修建护庄护路坝长1568米、均高3米，顶宽0.5米。保护村庄道路及财产安全，解决水患问题； 产权归属：村集体；带动总户数：320户、人数847人。 | 200 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 财政局 |
|  | 干沟乡烧锅店村农村综合改革重点村项目 | 农村基础 设施 | 是 | 烧锅店村 | 计划修建沥青混凝土路面11500平方米；道路拓宽2米长度2300米；新建路边挡墙600米。改善生产生活条件，方便村民生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：251户、人数774人。 | 160 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 财政局 |
|  | 干沟乡东沟村农村综合改革重点村项目 | 农村基础 设施 | 是 | 冰沟梁上 | 计划修建水毁道路护坡长500米、均高3米。保护村庄道路及财产安全，解决水患问题； 产权归属：村集体；带动总户数：214户、人数785人。 | 50 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 财政局 |
|  | 大石岭乡山南村农村综合改革重点村项目 | 农村基础 设施 | 是 | 3、4、5组 | 计划修建护田护庄坝长600米、均高3米。保护村庄道路及财产安全，解决水患问题； 产权归属：村集体；带动总户数：320户、人数860人。 | 55 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 财政局 |
|  | 青龙镇佟杖子村农村综合改革重点村项目 | 农村基础 设施 | 否 | 佟杖子沟门至水泉沟门 | 计划修建护庄护路坝1122米，均高3米，均宽0.8米，保护村庄道路及财产安全，解决水患问题； 产权归属：村集体； 带动总户数：530户、人数1680人。 | 130 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 财政局 |
|  | 祖山镇东河村农村综合改革重点村项目 | 农村基础 设施 | 否 | 东河村2组亢家沟 | 计划新建水泥混凝土巷道长1600米，均宽3米，0.18米厚；路基挡墙护坡100米。改善生产生活条件，方便村民生产生活出行。 产权归属：村集体。带动总户数：38户、人数128人。 | 43 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 财政局 |
|  | 安子岭乡陡沟村 产业路项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 陡沟村 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体。带动总户数：70户。人数：300人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 安子岭乡东山村 产业路项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 头沟\罗平沟\桦树岭\双窑沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体。带动总户数：107户。人数：302人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 安子岭乡金马村 产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 金马村 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体。带动总户数：170户。人数：700人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 八道河镇八道河村 产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 大干沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体。带动总户数：550户。人数：1300人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 八道河镇公厂村 产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 石片沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体。带动总户数：135户。人数：560人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 八道河镇边杖子村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 塔东沟北岔12组 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体。带动总户数：73户。人数：530人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 八道河镇塔沟村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 乌拉草沟\岔沟脑\白条沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体。带动总户数：942户。人数：28850人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 八道河镇王厂村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 北沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体。带动总户数：150户。人数：450人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 草碾乡东蚂蚁滩村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 二组\三组\四组\六组 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体。带动总户数：271户。人数：744人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 草碾乡六柱沟村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 四道沟\西岔\正沟 | 计划新建混凝土产业路3300平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体。带动总户数：415户。人数：1075人。 | 17.82 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 草碾乡千里洞村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 大庄片区 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体。带动总户数：82户。人数：260人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 茨榆山镇八拨子村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 大庄、钓鱼台西山片 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体。带动总户数：112户。人数：432人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 茨榆山镇茨榆山村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 东庄 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体。带动总户数：132户。人数：387人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 茨榆山镇鲁杖子村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 鲁杖子村 | 计划新建混凝土产业路1530平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体。带动总户数：306户。人数：836人。 | 8.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 茨榆山镇沙金沟村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 小树沟\小马杖子 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：376户，人数：1096人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 茨榆山镇西山村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 小爬沟\后沟\尧沟至糊涂沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：320户，人数：856人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 大石岭乡大石岭村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 东沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：300户，人数：1230人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 大石岭乡红旗杆村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 地车沟\南大寺\大米树 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：480户，人数：1298人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 大石岭乡岭西村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 北沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：199户，人数：663人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 大巫岚镇大巫岚村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 五十亩地\南洼 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-3.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：205户，人数：606人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 大巫岚镇干河子村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 干河子村 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：660户，人数：2060人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 大巫岚镇李杖子村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 三道沟\ 北沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：150户，人数：335人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 大巫岚镇罗杖子村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 村内 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：510户，人数：1510人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 大巫岚镇磨石沟村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 小土门沟西沟北沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：156户，人数：520人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 大巫岚镇张庄村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 厂子沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：27户，人数：121人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 大巫岚镇小狮子沟村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 太子沟果山 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：244户，人数：713人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 大巫岚镇窑上村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 五组李建国至北沟里 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：130户，人数：340人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 凤凰山乡孟台子村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 老虎洞\七组桥至张万义\五组北沟 | 计划新建混凝土产业路2400平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：157户，人数：454人。 | 12.96 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 凤凰山乡汤杖子村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 小黄土沟大梁\后北沟\16组马玉洼 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：51户，人数：189人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 凤凰山乡歪顶沟村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 7组 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：112户，人数：245人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 干沟乡东沟村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 东沟村 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：90户，人数：214人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 干沟乡干沟村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 干沟村 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：18户，人数：61人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 干沟乡南石门村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 南石门村 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：140户，人数：530人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 隔河头镇草场村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 老景家片\刺梅花沟片 | 计划新建混凝土产业路2500平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：634户，人数：1735人。 | 13.5 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 隔河头镇大梨园村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 老陈家沟小梨园大梨园山城子 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：630户，人数：1780人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 隔河头镇大森店村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 大森店片 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：318户，人数：848人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 隔河头镇董杖子村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 石片沟片 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：120户，人数：360人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 隔河头镇刘庄村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 老闫沟\徐杖子片 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：175户，人数：635人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 隔河头镇土胡同村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 5-10组 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：421户，人数：1320人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 官场乡夹脚石村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 3\4组杨树沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：406户，人数：1056人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 官场乡山岭高村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 孙杖子片区1\2\3组 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：530户，人数：1320人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 官场乡石门子村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 9组 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：30户，人数：80人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 凉水河乡北马道村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 西马道片西沟\北马道白条沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：85户，人数：260人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 凉水河乡落地村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 西沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：49户，人数：196人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 凉水河乡石山沟村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 窝棚沟至线沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：110户，人数：386人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 凉水河乡下草碾村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 南沟\榆树林子小张皮沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：361户，人数：1350人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 龙王庙镇北干树村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 1\2\3\4\5组 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：230户，人数：820人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 龙王庙镇郝杖子村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 10组(北岭） | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：29户，人数：67人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 龙王庙镇孟杖子村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 一组良计沟等 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：285户，人数：1108人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 娄杖子镇丁杖子村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 西沟\水泉山 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：240户，人数：730人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 娄杖子镇杜杖子村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 东北沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：63户，人数：292人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 娄杖子镇后擦岭村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 1组\2组 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：85户，人数：246人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 娄杖子镇后牛山村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 6组\歪脖沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：65户，人数：220人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 马圈子镇马圈子村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 马圈子村 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：130户，人数：380人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 马圈子镇三十六磙子产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 泉眼沟甲级沟大窑沟炕沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：312户，人数：1076人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 马圈子镇水胡同村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 1-8组 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：199户，人数：588人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 马圈子镇张杖子村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 张杖子村 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：225户，人数：828人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 木头凳镇八里地沟村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 西沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：78户，人数：330人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 木头凳镇白土山村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 四道沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：30户，人数：70人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 木头凳镇邱杖子子村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 葫芦头沟\小拐子沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：110户，人数：465人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 木头凳镇寿桃山村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 东山\大块地 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：60户，人数：220人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 木头凳镇谢庄村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 8组\横岭沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：52户，人数：140人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 平方子乡平方子村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 十三亩地沟西窑沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：66户，人数：204人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 平方子乡周杖子村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 大义沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：48户，人数：143人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 青龙镇大石门村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 大北沟老獾洞 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：150户，人数：380人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 青龙镇龙潭村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 头道沟\破房沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：332户，人数：998人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 青龙镇平顶山村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 北台沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：313户，人数：893人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 青龙镇广茶山村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 3组 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：37户，人数：120人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 青龙镇土坎子村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 13组 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：80户，人数：254人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 青龙镇西双山村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 大南山 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：300户，人数：1200人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 青龙镇向阳村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 大字沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：135户，人数：380人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 三拨子乡胡杖子村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 宽沟\东沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：56户，人数：166人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 三拨子乡六柱坪村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 六柱坪 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：150户，人数：580人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 三拨子乡蛮子地村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 蛮子地 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：48户，人数：131人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 三星口乡龙头村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 东沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：32户，人数：120人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 三星口乡穆杖子村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 小北沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：31户，人数：102人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 三星口乡三道沟村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 黑洼沟\马岭沟\北台子 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：156户，人数：485人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 双山子镇半壁山村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 上台沟\西沟板栗园 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：267户，人数：967人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 双山子镇大块地村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 大块地窑沟片9组 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：65户，人数：156人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 双山子镇高杖子村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 次于沟至 桲椤台子 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：208户，人数：734人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 双山子镇黄杖子村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 3组 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：709户，人数：2091人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 双山子镇鸡冠山村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 3\4组 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：150户，人数：550人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 土门子镇丰果村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 刘胡沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：83户，人数：249人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 土门子镇土门子村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | ①庄头至歪脖沟②至杨树岭③至猪以及东北沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：415户，人数：1450人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 土门子镇小岭沟村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 小岭沟村大岭沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：483户，人数：1356人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 土门子镇朱石岭村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 椅子山及大庄 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：200户，人数：820人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 肖营子镇娄子店村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 娄达沟西沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：464户，人数：1505人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 肖营子镇彭杖子村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 小米台子\南窑 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：172户，人数：626人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 肖营子镇王子店村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 后沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：208户，人数：712人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 肖营子镇三道河村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 东山\北山 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：157户，人数：517人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 肖营子镇光明村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 大东沟-黄石崖 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：200户，人数：612人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 肖营子镇西庄村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 洋达沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：305户，人数：860人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 肖营子镇薛杖子村产业路项目 | 乡村建设行动 | 否 | 村内 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：367户，人数：1222人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 朱杖子乡后白枣山村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 村西头 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：210户，人数：648人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 朱杖子乡庙上村产业路项目 | 乡村建设行动 | 是 | 孤山河东抄道沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：788户，人数：2128人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 朱杖子乡卧龙池村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 碑座沟\东沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：125户，人数：521人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 祖山镇黑沟村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 1组 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：17户，人数：51人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 祖山镇陆杖子村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 9组圣水泉 4组北沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：70户，人数：220人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 祖山镇牛心山村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 梧桐沟 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：80户，人数：300人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 祖山镇三岔村产业路 项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 2组北梨沟\6组东沟\7组八家子 | 计划新建混凝土产业路1900平方米，宽2-2.5米，厚0.15米；提升基础配套设施，方便农户生产生活出行。产权归属：村集体；带动总户数：210户，人数：580人。 | 10.26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 三拨子乡六拨子村易地搬迁小区改造项目 | 易地搬迁 后扶 | 是 | 六拨子村 | 建设内容：在三拨子乡六拨子村易地搬迁小区拆除路面圬工190m³，挖管沟187m，埋设直径500mmHDPE管125m，直径400HDPE管6lm，新增雨水篦子15个,新做路面 1261 m'；产权归属：村集体；解决易地搬迁小区居民出行及生产生活问题。 | 30 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 三星口乡中心村福满 家园小区道路硬化项目 | 易地搬迁 后扶 | 是 | 三星口村 | 建设内容：计划在三星口乡中心村易地搬迁小区铺建15公分厚混凝土道路2400平米；产权归属：村集体；解决易地搬迁小区居民出行及生产生活问题。 | 14 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 肖营子镇石城子村易地搬迁后续道路硬化项目 | 易地搬迁 后扶 | 是 | 石城子村 | 肖营子镇石城子村易地搬迁安置区路面在原有混凝土路面上新做50厚沥青道路3305平方米，新增局部沥青路共280平方米，更换井盖座35个。产权归属：村集体；解决易地搬迁小区居民出行及生产生活问题。 | 24 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 隔河头镇大森店村易地搬迁小区屋顶防水维修项目 | 易地搬迁 后扶 | 是 | 大森店村 | 建设内容：计划在隔河头镇大森店村易地搬迁小区屋顶防水维修700平方米；产权归属：村集体；解决易地搬迁小区居民居住生活问题。 | 28 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 木头凳镇龙尾村2025年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 龙尾村 | 建设内容：计划在木头凳镇龙尾村建设修建护田护庄坝及挡墙3234米、产业路5900平方米、漫水桥1座、通行桥2座。产权归属：村集体；解决易地搬迁小区居民出行及生产生活问题。 | 265 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 官场乡山岭高村基础设施配套建设项目 | 农村公共 服务 | 是 | 山岭高村 | 建设内容：计划在官场乡山岭高村硬化沥青路面2500平米（含路基），配置太阳能路灯等公共服务配套设施；产权归属：村集体；解决居民出行及生产生活问题。 | 84 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 发改局 |
|  | 安子岭乡吉利峪村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 吉利峪村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路1540平方米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益774户2680人；产权归属吉利峪村。 | 10 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 安子岭乡白蟒山村路灯项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 白蟒山村 | 计划改造太阳能路灯123盏，预算单价1380元/盏；此项目方便群众夜间出行，改善群众生活条件；预计受益240户856人；产权归属白蟒山村。 | 17 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 八道河镇郭丈子村巷道硬化项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 郭丈子村 | 计划改建厚0.15米C30混凝土路1596平方米；此项目改善农村道路，方便村民出行；预计受益人数160户470人；产权归属郭丈子村。 | 10 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 八道河镇王厂村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 王厂村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路1692平方米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益120户360人；产权归属王厂村。 | 11 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 八道河镇二道沟村护坝项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 二道沟村 | 计划新建护坝长215米；此项目保护村庄田地安全，改善群众生产生活条件；预计受益人数35户126人；产权归属二道沟村。 | 11 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 草碾乡六柱沟村路灯 项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 六柱沟村 | 计划改造太阳能路灯100盏，预算单价1400元/盏；此项目改善群众生活条件，方便群众夜间出行；预计受益人数415户1075人；产权归属六柱沟村。 | 14 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 草碾乡新立村路灯项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 新立村 | 计划改造太阳路灯60盏、新安太阳能路灯38盏，预算单价新安2300元/盏、改造1400元/盏；此项目改善群众生活条件，方便群众夜间出行；预计受益人数464户989人；产权归属新立村。 | 17 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 茨榆山镇杉树岭村护坝项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 杉树岭村 | 计划新建护庄护田坝341米；此项目保护村庄田地安全，改善群众生产生活条件；预计受益人数109户342人；产权归属杉树岭村。 | 14 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 茨榆山镇下白城子村桥涵项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 下白城子村 | 计划新建生产桥长8米、宽3.5米、1.5米高护坝30米；此项改善群众出行条件；预计受益户135户350人；产权归属下白城子村。 | 8.5 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 茨榆山镇双龙寺村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 双龙寺村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路2115平方米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益户334户878人；产权归属双龙寺村。 | 13.5 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 茨榆山镇乱石碴村路灯项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 乱石碴村 | 计划新安太阳能路灯59盏，预算单价2300元/盏；此项目改善群众生活条件，方便群众夜间出行；预计受益人数401户968人；产权归属乱石碴村。 | 13.5 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 大石岭乡老岭湾村巷道硬化项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 老岭湾村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路2114平方米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益户150户280人；产权归属老岭湾村。 | 13.5 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 大石岭乡柳树漫村护坝项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 柳树漫村 | 计划新建护坝长124米；此项目保护村庄田地安全，改善群众生产生活条件；预计受益人数90户380人；产权归属柳树漫村。 | 14 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 大巫岚镇大巫岚村巷道硬化项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 大巫岚村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路2112平方米；此项目改善群众生活条件；预计受益户208户665人；产权归属大巫岚村。 | 13.5 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 大巫岚镇大于杖子村路灯项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 大于杖子村 | 计划新安太阳能路灯74盏，预算单价2300元/盏；此项目方便群众夜间出行，改善群众生活条件；预计受益606户1741人；产权归属大于杖子村。 | 17 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 大巫岚镇张庄村巷道硬化项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 张庄村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路2110平方米；此项目改善群众生活条件；预计受益户130户400人；产权归属张庄村。 | 13.5 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 大巫岚镇铁炉沟村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 铁炉沟村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路2135平方米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益户440户1260人；产权归属铁炉沟村。 | 13.5 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 凤凰山乡楚王庄村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 楚王庄村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路2128平方米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益户102户360人；产权归属楚王庄村。 | 13.5 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 凤凰山乡歪顶沟村桥涵项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 歪顶沟村 | 计划新建生产桥长8米、宽3米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益户290户790人；产权归属歪顶沟村。 | 11.5 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 干沟乡干沟村护坝项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 干沟村 | 计划新建护坝长280米；此项目保护村庄田地安全，改善群众生产生活条件；预计受益人数50户150人；产权归属干沟村。 | 14 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 干沟乡烧锅店村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 烧锅店村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路2142平方米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益户63户191人；产权归属烧锅店村。 | 13.5 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 隔河头镇河北村桥涵项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 河北村 | 计划新建漫水板桥长10米、宽3.5米；此项目改善群众生活条件；预计受益户80户230人；产权归属河北村。 | 8 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 隔河头镇北山根村巷道硬化项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 北山根村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路2078平方米；此项目改善群众生活条件；预计受益户280户460人；产权归属北山根村。 | 13.5 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 隔河头镇王新庄村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 王新庄村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路2000平方米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益户230户800人；产权归属王新庄村。 | 13 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 官场乡八道岭村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 八道岭村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路2078平方米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益户90户288人；产权归属八道岭村。 | 13.5 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 官场乡小峪岭后村桥涵项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 小峪岭后村 | 计划新建生产桥长8米、宽3.5米、八字墙60米；此项目改善群众生活条件；预计受益户305户1050人；产权归属小峪岭后村。 | 11 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 凉水河乡下草碾村巷道硬化项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 下草碾村 | 计划改建厚0.15米C30混凝土路633平方米、路面下铺设1米直径混凝土管160长；此项目改善群众生活条件；预计受益户270户1100人；产权归属下草碾村。 | 12 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 凉水河乡沙岭村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 沙岭村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路2078平方米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益户200户560人；产权归属沙岭村。 | 13.5 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 龙王庙镇老院村桥涵项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 老院村 | 计划新建桥长8米、宽4米；改建漫水桥2排4根直径1米混凝土管；此项目改善群众生活条件；预计受益户412户1242人；产权归属老院村。 | 12 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 龙王庙镇上西庄村桥涵项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 上西庄村 | 计划新建桥长10米、宽4.5米；此项目改善群众生活条件；预计受益户202户664人；产权归属上西庄村。 | 13 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 娄杖子镇后擦岭村路灯项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 后擦岭村 | 计划改造太阳能路灯123盏，预算单价1380元/盏；此项目方便群众夜间出行，改善群众生活条件；预计受益350户1100人；产权归属后擦岭村。 | 17 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 马圈子镇头道河子村路灯项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 头道河子村 | 计划新安太阳能路灯74盏，预算单价2300元/盏；此项目方便群众夜间出行，改善群众生活条件；预计受益936户2578人；产权归属头道河子村。 | 17 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 马圈子镇三义合村路灯项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 三义合村 | 计划新安太阳能路灯74盏，预算单价2300元/盏；此项目方便群众夜间出行，改善群众生活条件；预计受益136户352人；产权归属三义合村。 | 17 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 木头凳镇大河南村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 大河南村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路2078平方米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益户33户118人；产权归属大河南村。 | 13.5 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 木头凳镇寿桃山村护坝项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 寿桃山村 | 计划新建护坝长217米；此项目保护村庄田地安全，改善群众生产生活条件；预计受益人数55户200人；产权归属寿桃山村。 | 13 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 青龙镇拉马沟村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 拉马沟村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路2078平方米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益户300户900人；产权归属拉马沟村。 | 13.5 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 青龙镇头道杖子村护坝项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 头道丈子村 | 计划新建护坝长279米；此项目保护村庄田地安全，改善群众生产生活条件；预计受益人数158户420人；产权归属头道杖子村。 | 14 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 青龙镇肖杖子村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 肖杖子村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路2115平方米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益户405户1139人；产权归属肖杖子村。 | 13.5 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 三拨子乡四拨子村桥涵项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 四拨子村 | 计划新建生产桥长18米、宽3米；引道32.5平方米，2.5米高八字墙20米；此项目改善群众生产条件；预计受益户329户920人；产权归属四拨子村。 | 15 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 三星口乡东转城号村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 东转城号村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路2078平方米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益户160户495；产权归属东转城号村。 | 13.5 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 三星口乡西转城号村 路灯项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 西转城号村 | 计划新安太阳能路灯74盏，预算单价2300元/盏；此项目方便群众夜间出行，改善群众生活条件；预计受益389户1330人；产权归属西转城号村。 | 17 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 双山子镇王杖子村巷道硬化项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 王杖子村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路2078平方米；此项目改善群众生活条件；预计受益户210户735人；产权归属王杖子村。 | 13.5 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 双山子镇双山子村路灯项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 双山子村 | 计划新安太阳能路灯59盏，预算单价2300元/盏；此项目改善群众生活条件，方便群众夜间出行；预计受益人数274户752人；产权归属双山子村。 | 13.5 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 土门子镇明塘子村护坝项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 明塘子村 | 计划新建护坝长240米；此项目保护村庄田地安全，改善群众生产生活条件；预计受益人数45户120人；产权归属明塘子村。 | 12 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 土门子镇小岭沟村护坝项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 小岭沟村 | 计划新建护坝长253米；此项目保护村庄田地安全，改善群众生产生活条件；预计受益人数300户856人；产权归属小岭沟村。 | 12 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 土门子镇景杖子村桥涵项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 景杖子村 | 计划新建生产桥长6米、宽4米；此项目改善群众生产条件；预计受益户114户320人；产权归属景杖子村。 | 8.5 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 肖营子镇温杖子村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 温杖子村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路2115平方米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益户423户1356人；产权归属温杖子村。 | 13.5 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 肖营子镇荒山沟村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 荒山沟村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路2128平方米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益户150户600人；产权归属荒山沟村。 | 13.5 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 肖营子镇柳树行村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 柳树行村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路1896平方米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益户380户1149人；产权归属柳树行村。 | 12 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 肖营子镇乱梨沟村桥涵项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 乱梨沟村 | 计划新建生产桥2座，分别长5米、宽3米；长4米、宽2.5米；此项目改善群众生产条件；预计受益户152户610人；产权归属乱梨沟村。 | 9.5 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 肖营子镇薛丈子村护坝项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 薛丈子村 | 计划新建护坝长264米；此项目保护村庄田地安全，改善群众生产生活条件；预计受益人数367户1222人；产权归属薛丈子村。 | 10 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 祖山镇黑沟村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 黑沟村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路2078平方米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益户40户120人；产权归属黑沟村。 | 13.5 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 祖山镇洪水村桥涵项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 洪水村 | 计划新建漫水桥长8米、宽3.5米；此项目改善群众生产条件；预计受益户90户287人；产权归属洪水村。 | 9 | 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]95号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 草碾乡厂沟村巷道硬化项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 厂沟村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路1540平方米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益225户521人；产权归属厂沟村。 | 10 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 茨榆山镇土桥岭村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 土桥岭村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路1540平方米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益392户1092人；产权归属土桥岭村。 | 10 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 大石岭乡山南村排水渠项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 山南村 | 计划新建1米高护坝96米，1.5米高护坝150米；此项目改善农村环境，方便村民生产生活；预计受益212户368人；产权归属山南村。 | 10 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 大石岭乡榆树沟村护坝项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 榆树沟村 | 计划新建1.5米高护坝15米，2.5米高护坝110米；此项目保护村庄田地安全，促进群众增收；预计受益80户320人；产权归属榆树沟村。 | 10 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 大巫岚镇牡丹沟村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 牡丹沟村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路1540平方米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益287户794人；产权归属牡丹沟村。 | 10 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 隔河头镇城山沟村护坝项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 城山沟村 | 计划新建护坝长117米，修补排水沟60米；此项目保护村庄田地安全，促进群众增收；预计受益75户236人；产权归属城山沟村。 | 10 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 马圈子镇唐杖子村护坝项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 唐杖子村 | 计划新建2米高护坝117米；此项目保护村庄道路安全，改善群众出行条件；预计受益216户693人；产权归属唐杖子村。 | 9 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 木头凳镇白土山村路灯项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 白土山村 | 计划新安太阳能路灯69盏，预算单价2180元/盏；此项目方便群众夜间出行，改善群众生活条件；预计受益425户1276人；产权归属白土山村。 | 15 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 木头凳镇牛角沟村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 牛角沟村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路1540平方米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益200户752人；产权归属牛角沟村。 | 10 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 木头凳镇大新杖子村桥涵项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 大新杖子村 | 计划新建生产桥长6米、宽4米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益8户20人；产权归属大新杖子村。 | 7 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 平方子乡冯杖子村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 冯杖子村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路1540平方米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益56户165人；产权归属冯杖子村。 | 10 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 三星口乡李台子村路灯项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 李台子村 | 计划新安太阳能路灯78盏，预算单价2180元/盏；此项目方便群众夜间出行，改善群众生活条件；预计受益150户600人；产权归属李台子村。 | 17 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 肖营子镇石城子村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 是 | 石城子村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路1540平方米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益385户1085人；产权归属石城子村。 | 10 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 肖营子镇马道沟村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 马道沟村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路1540平方米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益152户610人；产权归属马道沟村。 | 10 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 肖营子镇温泉村产业路项目 | 乡村建设 行动 | 否 | 温泉村 | 计划新建厚0.15米C30混凝土路1540平方米；此项目改善群众生产条件，促进群众增收；预计受益282户1160人；产权归属温泉村。 | 10 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 | 2025年12月 | 民宗局 |
|  | 安子岭乡白蟒山村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 是 | 白蟒山村 | 计划新建混凝土巷道2500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：282户，人数：890人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 安子岭乡陡沟村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 是 | 陡沟村 | 计划残垣断壁整治300米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：240户，人数：960人。 | 10 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 安子岭乡干树沟村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 干树沟村 | 计划新建混凝土巷道3300平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：239户，人数：859人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 安子岭乡金马村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 金马村 | 计划新建混凝土巷道12300平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：508户，人数：1600人。 | 55 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  |  |  |  |  |  | 22 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 |  |  |
|  | 安子岭乡榆树林子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 是 | 榆树林子村 | 计划新建太阳能路灯100盏,每盏约2200元；方便农户夜间出行，改善农村环境；产权归属：村集体；带动总户数：380户，人数：924人. | 21.8 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 安子岭乡砖瓦窑村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 砖瓦窑村 | 计划新建混凝土巷道2500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：82户，人数：260人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 八道河镇公厂村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 是 | 公厂村 | 计划新建中粒式沥青3450平方米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：205户，人数：667人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 八道河镇抹子沟村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 抹子沟村 | 计划新建混凝土巷道4100平方米，残垣断壁整治172立方米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：350户，人数：955人。 | 30 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 八道河镇钱杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 是 | 钱杖子村 | 计划新建混凝土巷道3300平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：383户，人数：1238人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 八道河镇塔沟村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 塔沟村 | 计划新建混凝土巷道5000平米，宽2-3.5米，厚0.15米；中粒式沥青2000平方米，厚0.05米；残垣断壁整治200米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：942户，人数：2850人。 | 45 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 八道河镇头道沟村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 是 | 头道沟村 | 计划改造太阳能路灯153盏,每盏约2200元；方便农户夜间出行，改善农村环境；产权归属：村集体；带动总户数：308户，人数：988人. | 19.62 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 八道河镇王厂村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 是 | 王厂村 | 计划新建中粒式沥青3450平方米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：526户，人数：1760人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 草碾乡东蚂蚁滩村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 是 | 东蚂蚁滩村 | 计划新建混凝土巷道1700平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：271户，人数：744人。 | 10 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 草碾乡华山村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 是 | 华山村 | 计划新建混凝土巷道3300平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：500户，人数：1549人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 草碾乡六柱沟村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 是 | 六柱沟村 | 计划新建混凝土巷道3300平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：415户，人数：1075人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 草碾乡千里洞村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 是 | 千里洞村 | 计划改造太阳能路灯100盏,每盏约1400元；方便农户夜间出行，改善农村环境；产权归属：村集体；带动总户数：156户，人数：541人. | 12.5 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 草碾乡西马道村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 西马道村 | 计划新建混凝土巷道6000平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：241户，人数：661人 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 |  |  |
|  | 草碾乡西蚂蚁滩村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 是 | 西蚂蚁滩村 | 计划新建中粒式沥青3450平方米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：142户，人数：342人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 草碾乡新升村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 是 | 新升村 | 计划新建中粒式沥青5000平方米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：185户，人数：469人。 | 29 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 草碾乡杨树底下村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 是 | 杨树底下村 | 计划新建混凝土巷道2500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：270户，人数：764人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 茨榆山镇八拨子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 八拨子 | 计划新建混凝土巷道3300平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：520户，人数：856人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 茨榆山镇蔡峪村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 蔡峪村 | 计划新建混凝土巷道2500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：126户，人数：338人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 茨榆山镇厂房子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 是 | 厂房子村 | 计划新建混凝土巷道3300平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：356户，人数：1020人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 茨榆山镇茨榆山村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 茨榆山 | 计划新建中粒式沥青5200平方米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：810户，人数：2200人。 | 19.3443 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 茨榆山镇霍杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 霍杖子 | 计划新建混凝土巷道5833平米，宽2-3.5米，厚0.15米；残垣断壁整治200米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：306户，人数：1096人。 | 35 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 茨榆山镇沙金沟村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 沙金沟 | 计划新建混凝土巷道3300平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：376户，人数：1095人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 茨榆山镇双龙寺村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 双龙寺村 | 计划新建混凝土巷道4166平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：334户，人数：878人。 | 25 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 茨榆山镇西山村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 西山 | 计划新建混凝土巷道4200平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：320户，人数：856人。 | 25 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 茨榆山镇下白城子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 是 | 下白城子 | 计划新建混凝土巷道3000平米，宽2-3.5米，厚0.15米；新建太阳能路灯60盏，每盏约2200元；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：406户，人数：1015人。 | 30 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 茨榆山镇乱石碴村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 是 | 乱石碴村 | 计划新建混凝土巷道2500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：280户，人数：615人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大石岭乡大石岭村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 是 | 大石岭村 | 计划新建混凝土巷道4000平米，宽2-3.5米，厚0.15米；残垣断壁整治300米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：420户，人数：1031人。 | 28 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大石岭乡红旗杆村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 是 | 红旗杆村 | 计划修复残垣断壁450米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：326户，人数：1298人。 | 5 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大石岭乡岭东村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 是 | 岭东村 | 计划新建中粒式沥青3450平方米，宽2-3.5米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：195户，人数：587人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大石岭乡岭西村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 岭西村 | 计划新建中粒式沥青3450平方米，宽2-3.5米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：199户，人数：663人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大石岭乡柳树漫村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 柳树漫村 | 计划新建混凝土道路长1500米，宽3.5米，厚15公分；分路1000米，2-2.5米，厚15厘米；护坡450米，均高3米 | 58 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大石岭乡山南村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 是 | 山南村 | 计划新建混凝土巷道4500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；残垣断壁整治400米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：315户，人数：845人。 | 31 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大石岭乡西石岭村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 西石岭村 | 计划新建中粒式沥青6900平方米，宽2-3.5米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：460户，人数：1600人。 | 50 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大石岭乡榆树沟村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 榆树沟村 | 计划新建混凝土巷道6333平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：350户，人数：860人。 | 38 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大巫岚镇大巫岚村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 大巫岚村 | 计划新建中粒式沥青5000平方米，宽2-3.5米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：318户，人数：1268人。 | 29 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大巫岚镇大于杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 大于杖子村 | 计划新建混凝土巷道2500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：512户，人数：1230人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大巫岚镇大院村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 大院村 | 计划整治残垣断壁1200米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：256户，人数：785人。 | 13.3086 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大巫岚镇干河子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 干河子村 | 计划新建中粒式沥青8620平方米，宽2-3.5米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：287户，人数：794人。 | 50 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大巫岚镇核桃沟村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 核桃沟村 | 计划新建中粒式沥青7333平米，宽2-3.5米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：315户，人数：1119人。 | 44 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大巫岚镇雹神庙村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 雹神庙村 | 计划新建喝混凝土道路3300平米，宽2-3.5米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：309户，人数：890人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大巫岚镇李杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 李杖子村 | 计划新建中粒式沥青3200平方米，宽2-3.5米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：412户，人数：1350人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大巫岚镇罗杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 罗杖子村 | 计划新建喝混凝土道路5000平米，宽2-3.5米，厚0.05米；；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：385户，人数：986人。 | 30 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大巫岚镇苗杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 是 | 苗杖子村 | 计划新安装太阳能路灯80盏,每盏约2200元；方便农户夜间出行，改善农村环境；产权归属：村集体；带动总户数：244户，人数：713人. | 17.44 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大巫岚镇磨石沟村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 磨石沟村 | 计划新建中粒式沥青6800平方米，宽2-3.5米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：510户，人数：1706人。 | 40 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大巫岚镇青山口村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 青山口村 | 计划新建中粒式沥青5200平方米，宽2-3.5米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：412户，人数：1350人。 | 30 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大巫岚镇铁炉沟村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 铁炉沟村 | 计划修复残垣断壁200米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：440户，人数：1260人。 | 5 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大巫岚镇小狮子沟村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境 整治 | 否 | 小狮子沟村 | 计划新建中粒式沥青4120平方米，宽2-3.5米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：244户，人数：713人。 | 24 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大巫岚镇邢杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 邢杖子村 | 计划新建混凝土巷道3500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：354户，人数：1025人。 | 21 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大巫岚镇张家沟村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 张家沟村 | 计划新建混凝土巷道2500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：425户，人数：1276人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 凤凰山乡楚王庄村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 楚王庄村 | 计划新建巷道硬化2800平米，厚0.15米；整治残垣断壁200米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：145户，人数：516人。 | 25 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 凤凰山乡何台子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 何台子村 | 计划新建混凝土巷道8666平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：80户，人数：207人。 | 52 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 凤凰山乡碾子沟村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 碾子沟村 | 计划新建混凝土巷道4000平米，宽2-3.5米，厚0.15米；透水砖长250米，宽3米750平方米方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体； 带动总户数：320户，人数：1250人。 | 25 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 凤凰山乡娘娘庙村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 娘娘庙村 | 计划新建排水沟3条100米、宽50厘米，高2米护墙长100米、沟2米高护墙200米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：50户，人数：113人。 | 25 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 凤凰山乡汤杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 汤杖子村 | 计划新建混凝土巷道4200平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：115户，人数：330人。 | 20.043 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 干沟乡北胡哈村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 北胡哈村 | 计划新安装太阳能路灯80盏,每盏约2200元；方便农户夜间出行，改善农村环境；产权归属：村集体；带动总户数：256户，人数：768人. | 17.44 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 干沟乡东沟村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 东沟村 | 计划改造太阳能路灯100盏,每盏约1400元；残垣断壁整治300米；方便农户夜间出行，改善农村环境；产权归属：村集体；带动总户数：214户，人数：785人. | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 干沟乡干沟村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 干沟村 | 计划新建中粒式沥青3450平方米，宽2-3.5米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：300户，人数：900人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 干沟乡南石门村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 南石门村 | 计划新建混凝土巷道3300平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：183户，人数：732人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 干沟乡盘岭沟村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 盘岭沟村 | 计划新建混凝土巷道3300平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：392户，人数：1263人。 | 17.9299 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 干沟乡庞杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 庞杖子村 | 计划新安装太阳能路灯80盏,每盏约2200元；方便农户夜间出行，改善农村环境；产权归属：村集体；带动总户数：135户，人数：587人. | 17.44 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 干沟乡石盖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 石盖子村 | 计划新建混凝土巷道3300平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：125户，人数：486人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 隔河头镇北山根村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 北山根村 | 计划新建混凝土巷道4433平米，宽2-3.5米，厚0.15米；改造路灯100盏,每盏约1400元。方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：638户，人数：1930人。 | 38.7 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 隔河头镇草场村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 草场村 | 计划新建混凝土巷道5000平米，宽2-3.5米，厚0.15米；残垣断壁整治200米；计划新安装太阳能路灯112盏方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：480户，人数：1450人。 | 30 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  |  |  |  |  |  | 24 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 |  |  |
|  | 隔河头镇大梨园村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 大梨园村 | 计划新建混凝土巷道3000平米，宽2-3.5米，厚0.15米；入户桥一座，宽3米，长10米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：240户，人数：635人。 | 25 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 隔河头镇隔河头村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 隔河头村 | 计划新建混凝土巷道3000平米，宽2-3.5米，厚0.15米；残垣断壁整治600米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：306户，人数：814人。 | 25 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 隔河头镇界岭村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 界岭村 | 计划新建混凝土巷道2500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：501户，人数：1510人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 隔河头镇刘庄村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 刘庄村 | 计划新建混凝土巷道3000平米，宽2-3.5米，厚0.15米；残垣断壁整治600米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：640户，人数：1640人。 | 25 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 隔河头镇南新庄村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 南新庄村 | 计划新建混凝土巷道2500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：370户，人数：1240人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 隔河头镇宋杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 宋杖子村 | 计划新建混凝土巷道3000平米，宽2-3.5米，厚0.15米；残垣断壁整治200米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：286户，人数：786人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 隔河头镇土胡同村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 土胡同村 | 计划新安装太阳能路灯41盏,每盏约2200元；方便农户夜间出行，改善农村环境；产权归属：村集体；带动总户数：185户，人数：724人. | 8.938 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 官场乡山岭高村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 山岭高村 | 计划新建混凝土巷道2500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：430户，人数：1321人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 官场乡头道铺村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 头道铺村 | 计划新建混凝土巷道2500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：530户，人数：1388人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 官场乡小岭后村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 小岭后村 | 计划新建混凝土巷道2500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：440户，人数：1235人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 凉水河乡大马坪村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 大马坪村 | 计划新建中粒式沥青2600平方米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：387户，人数：1346人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 凉水河乡沟门子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 沟门子村 | 计划新建中粒式沥青2600平方米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：183户，人数：643人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 凉水河乡凉水河村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 凉水河村 | 计划新建中粒式沥青2600平方米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：202户，人数：600人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 凉水河乡清河沿村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 清河沿村 | 计划新建混凝土巷道5000平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：549户，人数：1698人。 | 30 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 凉水河乡下草碾村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 下草碾村 | 计划新建中粒式沥青3450平方米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：461户，人数：1736人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 凉水河乡杏树坨村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 杏树坨村 | 计划新建中粒式沥青2600平方米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：120户，人数：378人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 龙王庙镇陈庄村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 陈庄村 | 计划新建混凝土巷道3000平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：248户，人数：647人。 | 18 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 龙王庙镇郝杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 郝杖子村 | 计划新建混凝土巷道4000平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：285户，人数：850人。 | 24 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 龙王庙镇孟杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 孟杖子村 | 计划新建混凝土巷道4000平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：285户，人数：1108人。 | 24 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 龙王庙镇上西庄村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 上西庄村 | 计划新安装太阳能路灯80盏，每盏约2200元；方便农户夜间出行，改善农村环境；产权归属：村集体；带动总户数：202户，人数：664人。 | 17.44 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 娄杖子镇大鹿沟村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 大鹿沟村 | 计划新建混凝土巷道3300平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：325户，人数：984人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 娄杖子镇后擦岭村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 后擦岭村 | 计划新建中粒式沥青2600平方米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：160户，人数：480人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 娄杖子镇后牛山村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 后牛山村 | 计划新建混凝土巷道2500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：270户，人数：1320人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 娄杖子镇小大杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 小大杖子村 | 计划新建混凝土巷道3300平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：715户，人数：2894人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 马圈子镇桲椤滩村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 桲椤滩村 | 计划新建混凝土巷道2500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：481户，人数：1386人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 马圈子镇孤山子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 孤山子村 | 计划新建混凝土巷道6000平米，宽2-3.5米，厚0.15米；中粒式沥青4900平方米,厚0.05米；残垣断壁整治1000米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：199户，人数：539人。 | 59.969 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 马圈子镇马圈子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 马圈子村 | 计划新建中粒式沥青3100平方米，宽2-3.5米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：130户，人数：380人。 | 18 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 马圈子镇三十六磙子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 三十六磙子 | 计划新建混凝土巷道3300平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：312户，人数：1076人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 马圈子镇三义合村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 三义合村 | 计划新建混凝土巷道2500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：381户，人数：1400人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 马圈子镇沈杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 沈杖子 | 计划新建混凝土巷道3000平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：650户，人数：1920人。 | 18 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 马圈子镇头道河子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 头道河子村 | 计划新建混凝土巷道5800平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：452户，人数：1280人。 | 35 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 马圈子镇兴隆沟村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 兴隆沟村 | 计划新建中粒式沥青2580平方米，宽2-3.5米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：180户，人数：500人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 木头凳镇白土山村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 白土山村 | 计划新建混凝土巷道4000平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：425户，人数：1276人。 | 24 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 木头凳镇岔沟村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 岔沟村 | 计划新建混凝土巷道3300平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：120户，人数：320人。 | 19.8106 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 木头凳镇大河南村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 大河南村 | 计划新建混凝土巷道4000平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：222户，人数：715人。 | 24 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 木头凳镇大新杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 大新杖子村 | 计划新安装太阳能路灯20盏,每盏约2200元；改造111盏，每盏约1400元；方便农户夜间出行，改善农村环境；产权归属：村集体；带动总户数：534户，人数：1700人. | 18.235 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 木头凳镇范杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 范杖子村 | 计划修复残垣断壁500米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：130户，人数：500人。 | 10 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 木头凳镇木头凳村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 木头凳村 | 计划新建混凝土巷道7400平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：240户，人数：870人。 | 39.2446 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 平方子乡陈家屯村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 陈家屯 | 计划改造太阳能路灯136盏,每盏约2200元,方便农户夜间出行，改善农村环境；产权归属：村集体；带动总户数：185户，人数：724人. | 17.44 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 平方子乡南坎子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 南坎子 | 计划新建混凝土巷道2500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：273户，人数：916人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 平方子乡平方子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 平方子 | 计划新建混凝土巷道4100平米，宽2-3.5米，厚0.15米；排水沟整治。方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：739户，人数：2436人。 | 27.5 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 平方子乡薛庄村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 薛庄村 | 计划新建混凝土巷道2500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：315户，人数：1160人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 平方子乡于杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 于杖子 | 计划新建混凝土巷道4100平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：145户，人数：510人。 | 25 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 平方子乡周杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 周杖子村 | 计划新建混凝土巷道5294平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：182户，人数：450人。 | 27 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 青龙镇北坎子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 北坎子村 | 计划新建混凝土巷道3000平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：652户，人数：1756人。 | 18 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 青龙镇老爷庙村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 老爷庙村 | 计划新建混凝土巷道6700平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：358户，人数：1253人。 | 40 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 青龙镇龙潭村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 龙潭村 | 计划新安装太阳能路灯60盏,每盏约2200元,方便农户夜间出行，改善农村环境；产权归属：村集体；带动总户数：468户，人数：1523人. | 13.08 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 青龙镇满杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 满杖子村 | 计划新建混凝土巷道5000平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：257户，人数：705人。 | 30 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 青龙镇蛇盘兔村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 蛇盘兔村 | 计划新建混凝土巷道2500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：230户，人数：960人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 青龙镇苏杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 苏杖子村 | 改造太阳能路灯160盏。方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：546户，人数：1735人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 青龙镇逃军山村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 逃军山村 | 计划新建混凝土巷道2500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：342户，人数：1035人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 青龙镇佟杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 佟杖子村 | 计划新建混凝土巷道2500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：260户，人数：810人。 | 14.4056 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 青龙镇土坎子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 土坎子村 | 计划新建混凝土巷道4100平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：652户，人数：1756人。 | 25 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 青龙镇西双山村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 西双山村 | 计划新建混凝土巷道4100平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：545户，人数：2160人。 | 25 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 青龙镇向阳村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 向阳村 | 计划新建混凝土巷道1500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：230户，人数：960人。 | 10 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 青龙镇谢家岭村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 谢家岭村 | 计划新建混凝土巷道3300平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：185户，人数：712人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 三拨子乡韩杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 韩杖子村 | 计划新建混凝土巷道2500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：35户，人数：189人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 三拨子乡六拨子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 六拨子村 | 计划新建中粒式沥青4320平方米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：519户，人数：1519人。 | 25 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 三拨子乡三拨子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 三拨子村 | 计划新建混凝土巷道2500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：220户，人数：748人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 三拨子乡西沟村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 西沟 | 计划新建中粒式沥青4320平方米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：228户，人数：649人。 | 25 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 三星口乡东转城号村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 东转城号村 | 计划新建混凝土巷道3000平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：305户，人数：920人。 | 18 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 三星口乡穆杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 穆杖子村 | 计划新安装太阳能路灯10盏,每盏约2200元；改造100盏，每盏约1400元；方便农户夜间出行，改善农村环境；产权归属：村集体；带动总户数：41户，人数：127人 | 14.6 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 三星口乡三星口村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 三星口村 | 计划新建混凝土巷道1500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；残垣断壁整治400米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：520户，人数：1823人。 | 6.402 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 三星口乡望宝盖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 望宝盖子村 | 计划新建混凝土巷道3500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体； 带动总户数：115户，人数：460人。 | 21 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 三星口乡西转城号村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 西转城号村 | 计划新建混凝土巷道1000平米，宽1米，厚0.15米；残垣断壁整治200米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：403户，人数：1315人。 | 10 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 双山子镇曾杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 曾杖子村 | 计划新建混凝土巷道3300平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：214户，人数：748人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 双山子镇高杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 高杖子村 | 计划新建中粒式沥青9410平方米，厚0.05米；新建0.15米厚、2-2.5宽水泥路3000平米新安装太阳能路灯20盏，每盏约2200元;方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：208户，人数：734人。 | 30 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  |  |  |  |  |  | 18 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 |  |  |
|  | 双山子镇古楼寺村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 古楼寺村 | 计划新建混凝土巷道2500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：195户，人数：615人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 双山子镇黄杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 黄杖子村 | 计划新建混凝土巷道3300平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：350户，人数：1050人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 双山子镇鸡冠山村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 鸡冠山 | 计划新建中粒式沥青4500平方米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：330户，人数：1000人。 | 25 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 双山子镇双山子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 双山子 | 计划新建混凝土巷道3300平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：250户，人数：786人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 双山子镇瓦房村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 瓦房村 | 计划新建混凝土巷道2500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：356户，人数：1120人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 双山子镇小巫岚村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 小巫岚村 | 计划新安装太阳能路灯80盏,每盏约2200元,方便农户夜间出行，改善农村环境；产权归属：村集体；带动总户数：435户，人数：1352人. | 17.44 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 土门子镇桲杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 桲杖子村 | 计划新建混凝土巷道4000平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：34户，人数：125人。 | 24 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 土门子镇丰果村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 丰果村 | 计划新建混凝土巷道4000平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：352户，人数：987人。 | 24 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 土门子镇炮手堡子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 炮手堡子村 | 计划新建混凝土巷道3666平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：536户，人数：1530人。 | 22 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 土门子镇水泉村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 水泉村 | 计划新铺中粒式沥青路面4600平方米、厚0.05米，另含410平方米路基修补，修筑排污水管路150米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：505户，人数：2100人。 | 31 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 土门子镇土门子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 土门子村 | 计划新建混凝土巷道1400平米，宽2-3.5米，厚0.15米；中粒式沥青5100平方米,厚0.05米；；残垣断壁整治800米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：461户，人数：1784人。 | 50 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 土门子镇新庄子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 新庄子村 | 计划新建混凝土巷道3300平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：519户，人数：1790人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 土门子镇杨安堡村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 杨安堡村 | 计划新建混凝土巷道2500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：780户，人数：2360人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 土门子镇影壁山村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 影壁山村 | 计划新建混凝土巷道4610平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：423户，人数：1203人。 | 28 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 土门子镇朱石岭村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 朱石岭村 | 计划新建混凝土巷道1670平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：456户，人数：1202人。 | 10 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 肖营子镇城北村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 城北村 | 计划新建混凝土巷道1500平米，宽2.5米，厚0.15米；新建太阳能路灯20盏，每盏约2200元；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：251户，人数：801人。 | 13.96 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 肖营子镇高丽铺村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 高丽铺村 | 计划新建中粒式沥青4275平方米，宽4.5米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：480户，人数：1669人。 | 24 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 肖营子镇荒山沟村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 荒山沟村 | 计划新安装太阳能路灯100盏,每盏约2200元方便农户夜间出行，改善农村环境；产权归属：村集体；带动总户数：336户，人数：1500人. | 21.8 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 肖营子镇柳树行村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 柳树行村 | 计划新建混凝土巷道2500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：283户，人数：848人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 肖营子镇六道河村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 六道河村 | 计划新建中粒式沥青4000平方米，厚0.05米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：126户，人数：410人。 | 22 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 肖营子镇娄子店村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 娄子店村 | 计划新建中粒式沥青1961平方米，改善农村环境；产权归属：村集体；带动总户数：464户，人数：1505人. | 10 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 肖营子镇温杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 温杖子村 | 计划新建混凝土巷道3300平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：917户，人数：2885人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 肖营子镇五道河村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 五道河村 | 计划新安装太阳能路灯80盏,每盏约2200元方便农户夜间出行，改善农村环境；产权归属：村集体；带动总户数：326户，人数：1246人. | 18 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 肖营子镇下抱榆槐村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 下抱榆槐村 | 计划新建中粒式沥青990平方米，宽4.5米，厚0.05米；残垣断壁整治70米及2处排水沟。方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：299户，人数：913人。 | 8.6337 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 朱杖子乡陈杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 陈杖子村 | 计划新建混凝土巷道2500平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：710户，人数：2020人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 朱杖子乡卧龙池村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 卧龙池满 | 计划新建混凝土巷道3300平米，宽2-3.5米，厚0.15米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：456户，人数：1765人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 祖山镇陆杖子村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 陆杖子村 | 计划新建混凝土巷道总面积：3000平方米，2-2.5米宽，0.15米厚。方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：80户，人数：310人。 | 17.44 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 祖山镇牛心山村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 牛心山村 | 计划新建混凝土巷道9000平米，宽2-3.5米，厚0.15米；残垣断壁整治1100米；沥青路5400平方米,宽2-3.5米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：462户，人数：1300人。 | 79.7957 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 祖山镇三岔村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 三岔村 | 计划新建混凝土巷道2500平方米；长1000米、宽2.5米、厚0.15米;方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：300户，人数：776人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 祖山镇三间房村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 三间房村 | 计划新建混凝土巷道总面积：2000平方米，2-2.5米宽，0.15米厚。残垣断壁整治200米；方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：235户，人数：541人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 祖山镇西河村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 是 | 西河村 | 计划新安装太阳能路灯100盏,每盏约2200元；方便农户夜间出行，改善农村环境；产权归属：村集体；带动总户数：412户，人数：1235人。 | 21.8 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 祖山镇英武山村农村人居环境整治补齐短板项目 | 人居环境整治 | 否 | 英武山村 | 计划新建混凝土巷道总面积：4000平方米；长1000米、宽2.5米、厚0.15米;方便农户出行，提升基础配套设施；产权归属：村集体；带动总户数：300户，人数：880人。 | 24 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 安子岭乡东山村易地搬迁小区后护坡项目 | 农村基础设施 | 是 | 东山村易地搬迁小区后山 | 计划新建混凝土浇筑护坡，长30米，高18米，宽1米； 改善搬迁群众生产生活条件； 产权归属：村集体； 带动总户数：37户，人数：111人。 | 21 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 安子岭乡干树沟村补短板产业路项目 | 乡村建设行动 （农村基础设施） | 否 | 干树沟村 7组 | 计划新建混凝土产业路3100平方米，宽2-2.5米，厚度0.15米； 改善农户生产作业条件，便利出行； 产权归属：村集体； 带动总户数：35户，人数：110人。 | 19 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 安子岭乡吉利峪村补短板巷道项目 | 农村基础设施 | 否 | 吉利峪村 | 计划新建混凝巷道6683平米，宽2.5-3.5米，厚0.15米； 方便农户便利出行，提升基础配套设施； 产权归属：村集体； 带动总户数：682户，人数：2387人。 | 40 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 安子岭乡金马村补短板路灯项目 | 农村公共服务 | 否 | 金马村 | 计划新安装太阳能路灯100盏，每盏约2200元； 方便农户夜间出行，改善农村环境； 产权归属：村集体； 带动总户数：508户，人数：1600人。 | 22 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 安子岭乡刘杖子村补短板产业路项目 | 农村基础设施 | 否 | 刘杖子村一组二组 | 计划新建混凝土产业路2500平米，宽2-2.5米，厚0.15米； 改善群众生产生活条件，便利出行； 产权归属：村集体； 带动总户数：110户，人数：351人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 安子岭乡三界岭村补短板巷道项目 | 农村基础设施 | 否 | 三界岭村 | 计划新建混凝土路2500平米，宽2-2.5米，厚度0.15米； 方便农户便利出行，提升基础配套设施； 产权归属：村集体； 带动总户数：246户，人数：694人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 八道河镇长沟村补短板护庄护田坝项目 | 农村基础设施 | 否 | 长沟村1、2、3组 | 计划新建护坝长307.9米； 保护村庄、农田，解决水患问题； 产权归属：村集体； 带动总户数：135户，人数：389人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 草碾乡高庄村补短板产业路项目 | 农村基础设施 | 是 | 水泉沟、葫芦沟 | 计划新建混凝土产业路2500平米，宽2-2.5米，厚0.15米； 改善农户生产作业条件，便利出行； 产权归属：村集体； 带动总户数：186户，人数：396人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 草碾乡后里洞村补短板路灯项目 | 农村公共服务 | 否 | 后里洞村内 | 计划新建路灯80盏，每盏约2200元； 方便农户夜间出行，改善农村环境； 产权归属：村集体； 带动总户数：120户，人数：296人。 | 17.6 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 草碾乡闫杖子村补短板产业路项目 | 农村基础设施 | 否 | 闫杖子 | 计划新建混凝土产业路3000平米，宽2-2.5米，厚0.15米； 方便农户出行，改善生产作业条件； 产权归属：村集体； 带动总户数：105户，人数：260人。 | 18 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 茨榆山镇八拨子村补短板护庄坝项目 | 农村基础设施 | 否 | 横岭子至秋树沟 | 计划修建护庄坝270米； 保护村庄及财产安全，解决水患问题； 产权归属：村集体； 带动总户数：520户，人数：856人。 | 18 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 茨榆山镇茨榆山村补短板护田坝项目 | 农村基础设施 | 否 | 西庄 | 计划新建护坝长525米；保护村庄、农田，解决水患问题； 产权归属：村集体； 带动总户数：276户，人数：782人。 | 25 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 茨榆山镇杉树岭村补短板护庄护田坝项目 | 农村基础设施 | 是 | 杉树岭村 田仗子片 | 计划新建护坝长384.8米； 保护村庄、农田，解决水患问题； 产权归属：村集体； 带动总户数：51户，人数：152人。 | 25 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大巫岚镇东汉沟村补短板小桥项目 | 农村基础设施 | 否 | 东汉沟村 | 计划新建生产生活小桥一座； 方便农户出行，改善生产生活条件； 产权归属：村集体； 带动总户数：149户，人数：549人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大巫岚镇蛤子汀村补短板产业路项目 | 农村基础设施 | 否 | 冰沟以里、大南岔、二道沟 | 计划新建混凝土产业路3333.4平方米、宽2-2.5米，厚度0.15米； 方便农户出行，改善生产作业条件； 产权归属：村集体； 带动总户数：436户，人数：1276人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大巫岚镇牡丹沟村补短板护庄坝项目 | 农村基础设施 | 否 | 3.4.5.6组 | 计划新建护坝469.5米； 保护村庄生命财产安全，解决水患问题； 产权归属：村集体； 带动总户数：287户，人数：794人。 | 32 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大巫岚镇铁炉沟村补短板护庄护田坝项目 | 农村基础设施 | 否 | 铁炉沟村 | 计划新建护庄护田大坝429米； 保护村庄、农田，解决水患问题； 产权归属：村集体； 带动总户数：440户，人数：1260人。 | 36.8 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大巫岚镇张庄村补短板护田坝项目 | 农村基础设施 | 是 | 张庄村 | 计划新建护坝长368米； 保护村庄、农田，解决水患问题； 产权归属：村集体； 带动总户数：81户，人数：242人。 | 18 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 凤凰山乡何台子村补短板产业路项目 | 农村基础设施 | 否 | 何台子村四组秃老梁 | 计划新建混凝土产业路2000平米，宽2-2.5米，厚0.15米； 改善生产条件，增加农民收入； 产权归属：村集体； 带动总户数：80户，人数：210人。 | 12 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 凤凰山乡烧锅杖子村补短板桥涵项目 | 农村基础设施 | 否 | 二组葫芦头沟门 | 计划新建生产生活漫水小桥1座； 方便群众出行，改善群众生产生活条件； 产权归属：村集体； 带动总户数：90户，人数：285人。 | 12 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 干沟乡盘岭沟村补短板护坝项目 | 农村基础设施 | 是 | 苇塘地 | 计划新建护坝长249米；解决水土地流失问题； 产权归属：村集体； 带动总户数：392户，人数：1263人。 | 25 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 隔河头镇王新庄村补短板巷道项目 | 农村基础设施 | 否 | 王新庄村岳丈子片，于丈子，袁丈子片 | 计划新建C30混凝土巷道3666.67平米，厚0.15米，宽2.5-3.5米；方便群众安全出行，提高群众农业收入；产权归属：村集体； 带动总户数：150户，人数：600人。 | 22 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 隔河头镇董杖子村补短板路灯项目 | 农村公共服务 | 否 | 董杖子片 | 计划新建太阳能路灯120盏，每盏约2200元； 方便农户夜间出行，提升农户居住环境； 产权归属：村集体； 带动总户数：120户，人数：340人。 | 26.4 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 隔河头镇樊家店村护庄护田坝项目 | 农村基础设施 | 是 | 樊家店村 | 计划新建护庄护田坝292米； 保护村庄、农田，解决水患问题； 产权归属：村集体； 带动总户数：272户，人数：826人。 | 25 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 隔河头镇老沟村补短板巷道项目 | 农村基础设施 | 否 | 程杖子片 | 计划新建混凝土巷道1666.67平米、宽3-3.5米，厚度0.15米， 改善生产生活条件，方便村民生产生活 产权归属：村集体； 带动总户数：25户，人数：106人。 | 10 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 凉水河乡蔡纪沟村补短板产业路项目 | 农村基础设施 | 是 | 蔡纪沟一组东沟子 | 计划新建混凝土产业路4166.8平米，宽2-2.5米，厚0.15米；为村民务农创造便利条件； 产权归属：村集体； 带动总户数：158户，人数：530人。 | 25 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 凉水河乡石山沟村补短板产业路项目 | 农村基础设施 | 否 | 石山沟村梯子沟小井 至草爬子沟东沟 | 计划新建混凝土产业路2500平米，宽2-2.5米，厚0.15米； 方便村民生产生活； 产权归属：村集体； 带动总户数：110户，人数：386人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 龙王庙镇偏岭石村补短板巷道项目 | 农村基础设施 | 是 | 西南沟 | 计划新建混凝土巷道3392.6平米，宽2.5-3米，厚度0.15米； 改善农村环境，方便村民生产生活等； 产权归属：村集体； 带动总户数：72户，人数：320人。 | 22 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 龙王庙镇起河村补短板巷道、小桥项目 | 农村基础设施 | 是 | 起河村 | 计划新建生产生活小桥2座，垒砌修复水毁挡墙、路面； 解决农户出行问题； 产权归属：村集体； 带动总户数：240户，人数：785人。 | 29.5 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  |  |  |  |  |  | 22 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 |  |  |
|  | 龙王庙镇上西庄村补短板产业路项目 | 农村基础设施 | 否 | 1.2.3.4.5组 | 计划新建混凝土产业路3500平米，宽2-2.5米，厚度0.15米； 改善农村生产运输能力促进农村经济发展； 产权归属：村集体； 带动总户数：110户，人数：386人。 | 21 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 娄杖子镇前擦岭村补短板太阳能路灯项目 | 农村公共服务 | 是 | 主村路 | 计划新安装太阳能路灯100盏，每盏约2200元； 方便农户夜间出行，改善生活环境； 产权归属：村集体； 带动总户数：372户，人数：1269人。 | 22 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 娄杖子镇小鹿沟村补短板巷道硬化项目 | 农村基础设施 | 否 | 小鹿沟村 | 计划新建铺设沥青路8817平米，厚度0.05米，宽3.5-4米， 路面破损严重，方便村民生产生活，改善农村环境； 产权归属：村集体； 带动总户数：405户，人数：1700人。 | 45 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 马圈子镇三家村补短板产业路项目 | 农村基础设施 | 否 | 三家村西沟北沟麻计沟 | 计划新建混凝土产业路2500平米，宽2-2.5米，厚0.15米； 改善村民出行条件，方便村民生产生活； 产权归属：村集体； 带动总户数：351户，人数：782人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 马圈子镇唐杖子村补短板护路边沟项目 | 农村基础设施 | 否 | 前拉马沟至唐 杖子村 | 计划新建护路边沟墙603米，截水坝、排水沟780平方米，挡墙25米。保护新修的通村路不被雨水冲毁；解决水患问题； 产权归属：村集体； 受益户数216户，693人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 木头凳镇八里地村补短板路灯项目 | 农村公共服务 | 否 | 八里地沟村 | 计划新安装太阳能路灯80盏，每盏约2200元， 方便农户夜间出行，改善生活环境； 产权归属：村集体； 带动总户数：78户，人数：330人。 | 17.6 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 木头凳镇木头凳村补短板排水渠项目 | 农村基础设施 | 是 | 木头凳村 | 计划新建排水渠长813米； 改善农村环境，方便村民生产生活，提高群众生活质量； 产权归属：村集体 带动总户数：240户，人数：870人。 | 50 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 木头凳镇邱杖子村补短板护坝项目 | 农村基础设施 | 否 | 邱杖子村 刘杖子 | 计划新建护坝长38米；硬化路面525平方米。 防止水土流失，解决水患问题； 产权归属：村集体； 带动总户数：120户，人数：415人。 | 13 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 木头凳镇山东村补短板护坝项目 | 农村基础设施 | 否 | 岔沟水库下游头道沟门 | 计划新建护路护田坝276米，生产生活小桥1座； 方便村民生产作业，促进农民增收； 产权归属：村集体； 带动总户数：260户，人数：870人。 | 29 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 木头凳镇寿桃山村补短板生产桥项目 | 农村基础设施 | 否 | 寿桃山村西窑沟门椴树沟门 | 计划新建生产生活小桥两座； 方便村民生产作业，促进农民增收； 产权归属：村集体； 带动总户数：60户，人数：220人。 | 46 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 木头凳镇谢庄村移民搬迁小区房顶防水和道路硬化项目 | 农村基础设施 | 是 | 谢庄村 | 计划修复屋顶做防水，道路硬化1491平米； 改善易地搬迁小区居住环境； 产权归属：村集体； 带动总户数：51户，人数：177人。 | 40.5 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 木头凳镇张台子村补短板水毁坝项目 | 农村基础设施 | 是 | 张台子村 | 计划新建护坝长159米； 改善农村环境，方便村民生产生活，提高群众生活质量；产权归属：村集体； 带动总户数：310户，人数：950人。 | 19 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 平方子乡平方子村补短板产业路项目 | 农村基础设施 | 是 | 平方子村 情谊沟 | 计划新建产业路2500平米，宽2-2.5米，厚0.15米；方便农户生产作业，改善出行环境； 产权归属：村集体； 带动总户数：98户，人数：231人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 平方子乡于杖子村补短板护田坝项目 | 农村基础设施 | 否 | 1.2.3.4.5.10组 | 计划新建护坝长206米； 方便村民生产作业，促进农民增收； 产权归属：村集体； 带动总户数：145户，人数：510人。 | 25 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 青龙镇向阳村补短板护村护田坝项目 | 农村基础设施 | 否 | 向阳村 | 计划新建护坝长135米； 保护村庄、农田，解决水患问题； 产权归属：村集体； 带动总户数：276户，人数：782人。 | 9 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 青龙镇肖杖子村补短板生产作业桥项目 | 农村基础设施 | 是 | 肖杖子村 | 计划新建生产生活小桥1座； 完善村庄基础设施，保障村民增产增收； 产权归属：村集体； 带动总户数：405户，人数：1139人。 | 25 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 青龙镇谢家岭村补短板路灯项目 | 农村公共服务 | 否 | 谢家岭村 | 计划新安装太阳能路灯120盏，每盏约2200元； 方便农户夜间出行，改善生活环境； 产权归属：村集体； 带动总户数：325户，人数：1031人。 | 26.4 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 三星口乡穆杖子村补短板护庄护田坝项目 | 农村基础设施 | 是 | 穆杖子村 | 计划新建护坝长493米； 保护村民生命财产安全，改善生产条件； 产权归属：村集体； 带动总户数：27户，人数：41人。 | 32 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 双山子镇黄杖子村补短板产业路项目 | 农村基础设施 | 否 | 黄杖子村 谭杖子片 | 计划新建混凝土产业路3000平米，宽2-2.5米，厚度0.15米； 改善村民出行条件，方便村民生产生活； 产权归属：村集体； 带动总户数：90户，人数：108人。 | 18 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 双山子镇金宝沟村补短板护坝项目 | 农村基础设施 | 是 | 金宝沟村 | 计划修建护坝长294米； 保护村民生命财产安全，改善生产条件； 产权归属：村集体； 带动总户数：297户，人数：803人。 | 19 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 双山子镇三合店村补短板护坝项目 | 农村基础设施 | 是 | 三合店村 | 计划新建护庄护田坝长235米。 保护村庄、农田，解决水患问题； 产权归属：村集体； 带动总户数：40户，人数：125人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 土门子镇景杖子村补短板路灯项目 | 农村公共服务 | 是 | 景杖子村 | 计划安装太阳能路灯100盏，每盏约2200元； 方便农户夜间出行，改善生活环境； 产权归属：村集体； 带动总户数：280户，人数：1120人。 | 22 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 土门子镇炮手堡子村补短板护坝项目 | 农村基础设施 | 否 | 炮手堡子村北外环 | 计划新建护坝长556米；路面加宽580平米，厚0.15米。改善农村环境，保护人民群众安全； 产权归属：村集体； 带动总户数：536户，人数：1530人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 土门子镇杨安堡村补短板生产桥项目 | 农村基础设施 | 否 | 杨安堡村榆树沟 | 计划新建生活生产小桥一座； 方便农户出行，改善生产作业环境； 产权归属：村集体； 带动总户数：158户，人数：553人。 | 21 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 肖营子镇靛池子村补短板护坝项目 | 农村基础设施 | 否 | 西沟 | 计划新建护坝长368米； 改善农村环境，保护人民群众安全； 产权归属：村集体； 带动总户数：256户，人数：917人。 | 22 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 肖营子镇千亩稻田百亩食用菌基础设施配套项目 | 农村基础设施 | 否 | 王营子、肖营子、打虎店 | 计划新建深水井8眼，低压线1.3公里，修复水渠1000延米；改善农户生产作业条件； 产权归属：村集体； 带动总户数：861户，人数：2596人。 | 28 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 肖营子镇王子店村补短板护坝项目 | 农村基础设施 | 否 | 苇子沟 | 计划新建护坝长490米； 改善农村环境，保护人民群众安全； 产权归属：村集体； 带动总户数：405户，人数：1260人。 | 25 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 朱杖子乡陈杖子村补短板产业路项目 | 农村基础设施 | 否 | 陈杖子村 南沟 | 计划新建混凝土产业路1666.7平米，宽2-2.5米， 厚0.15米； 方便农户生产生活； 产权归属：村集体； 带动总户数：282户，人数：753人。 | 10 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 朱杖子乡老李洞村补短板产业路项目 | 农村基础设施 | 否 | 北沟产业路 | 计划新建混凝土路2500平米，宽2-2.5米，厚度0.15米；改善农户生产作业条件，方便出行； 产权归属：村集体； 带动总户数：160户，人数：380人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 朱杖子乡前白枣山村补短板护庄护田坝项目 | 农村基础设施 | 是 | 前白枣山头道沟截潜流至东沟子 门口 | 计划新建护坝575米； 保护农田村庄，防止水土流失； 产权归属：村集体； 带动总户数：123户，人数：304人。 | 27 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 祖山镇西河村补短板产业路项目 | 农村基础设施 | 否 | 西河村 | 计划新建混凝土产业路2500平米，宽2-2.5米，后0.15米； 改善农户生产作业条件，方便出行； 产权归属：村集体； 带动总户数：47户，人数：165人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 肖营子镇高丽铺村补短板产业路项目 | 乡村建设行动 （农村基础设施） | 否 | 高丽铺村 | 计划新建田间作业路5000平，宽2-2.5米，厚0.15米；改善农户生产作业条件； 产权归属：村集体； 带动总户数：480户，人数：1697人。 | 3.5 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  |  |  |  |  |  | 26.5 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 |  |  |
|  | 土门子镇水泉村补短板产业路项目 | 乡村建设行动 （农村基础设施） | 否 | 水泉村 | 计划新建产业路3750平米，宽2-2.5米，厚0.15米。改善农户生产作业条件； 产权归属：村集体； 带动总户数：66户，人数：223人。 | 22.5 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 平方子乡乱泥沟村补短板巷道项目 | 乡村建设行动 （农村基础设施） | 否 | 大庄、腰庄、西沟 | 计划新建0.15米厚、2-2.5宽、混凝土路3600平米；方便村民生产生活，激发脱贫户帮扶对象内生动力，促进农民增收收入； 产权归属：村集体； 带动总户数：343户，人数：1058人。 | 22 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 青龙镇平顶山村补短板产业路项目 | 乡村建设行动 （农村基础设施） | 是 | 广子沟 | 计划新建混凝土产业路，2500平方米；宽2-2.5米，厚度0.15米；改善农户生产作业条件； 产权归属：村集体； 带动总户数：313户，人数：893人。 | 15 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 青龙镇土坎子村补短板产业路项目 | 乡村建设行动 （农村基础设施） | 否 | 土坎子村 | 计划新建宽2-2.5米，厚0.15米混凝土路2500平方米；改善农户生产作业条件； 产权归属：村集体； 带动总户数：4户，人数：22人。 | 15 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 大巫岚镇秦木沟村补短板巷道项目 | 乡村建设行动 （农村基础设施） | 是 | 秦木沟村 | 计划铺设4500平米沥青巷道，维修加固堤坝110米；方便村民生产生活，激发脱贫户帮扶对象内生动力，促进农民增收收入； 产权归属：村集体； 带动总户数：360户，人数：1200人 | 32 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 八道河镇边杖子村补短板护坝项目 | 乡村建设行动 （农村基础设施） | 否 | 东大地至东沟 | 计划新建护坝190米；防止水土流失，解决水患问题； 产权归属：村集体； 带动总户数：120户，人数：450人。 | 20 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 隔河头镇南达峪村补短板水毁路桥修复项目 | 乡村建设行动 （农村基础设施） | 否 | 桥在4组老董家；水毁路在3组、4组和5组 | 计划新建生产桥梁2座；方便村民生产作业，促进农民增收； 产权归属：村集体； 带动总户数：100户，人数：256人。 | 20 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 官场乡鲇鱼洞沟村补短板水毁路坝修复项目 | 乡村建设行动 （农村基础设施） | 是 | 鲇鱼洞沟村入村沿河主路 | 入村沿河路计划垒砌修复水毁堤坝110延米、护庄护田坝；防止水土流失，解决水患问题； 产权归属：村集体； 带动总户数：325户，人数：685人。 | 13 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 | 2025年12月 | 农业农村局 |
|  | 安子岭乡田庄村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 田庄村 | 一四组护庄护路坝100米长，产权归属田庄村，受益人口124人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 凉水河乡东马道村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 东马道村 | 修建水毁堤防长120米，产权归属东马道村，受益人口710人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 凉水河乡柳资峪村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 柳资峪村 | 村内主干公路外侧长100米，权属归柳资峪村，受益人口300人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 凉水河乡沙岭村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 沙岭村 | 新建河道左右岸护坝长300米，权属归沙岭村，受益人口300人 | 20 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 八道河镇边杖子村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 边杖子村 | 新建护庄护田坝长110米，权属归边杖子村，受益人口150人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 八道河镇王厂村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 是 | 王厂村 | 新建沙河右岸护村坝90米长，权属归王厂村，受益人口320人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 八道河镇天桥沟村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 是 | 天桥沟村 | 维修坝长80米，权属归天桥沟村，受益人口220人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 茨榆山镇鲁杖子村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 是 | 鲁杖子村 | 修建护庄护田坝150米，权属归鲁杖子村，受益人口300人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 茨榆山镇沙金沟村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 沙金沟村 | 改建护庄坝120米，权属归沙金沟村，受益人口120人。 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 茨榆山镇沙金沟村河道治理项目（以工代赈） | 农村基础设施 （其他） | 否 | 沙金沟村 | 新建小马杖子片护庄护田坝500米，权属归沙金沟村，受益人口560人 | 40 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 大石岭乡西石岭村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 西石岭村 | 修建水毁堤防80米，权属归西石岭村，受益人口180人。 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 大石岭乡岭东村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 是 | 岭东村 | 修建水毁堤防100米，权属归岭东村，受益人口320人。 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 大巫岚镇罗杖子村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 罗杖子村 | 新建护庄坝长130米，权属归罗杖子村，受益人口280人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 大巫岚镇铁炉沟村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 铁炉沟村 | 新建护田坝长400米，权属归铁炉沟村，受益人口850人 | 20 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 大巫岚镇大于杖子村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 大于杖子村 | 改建护田坝长400米，权属归大于杖子村，受益人口260人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 凤凰山乡岳杖子村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 是 | 岳杖子村 | 新建护庄护田坝长150，权属归岳杖子村，受益人口400人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 干沟乡石盖子村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 是 | 石盖子村 | 新建护庄护田坝200米，权属归石盖子村，受益人口200人 | 20 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 隔河头镇河北村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 河北村 | 改建护庄护田坝长125米，权属归河北村，受益人口300人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 隔河头镇北山根村河道治理项目（以工代赈） | 农村基础设施 （其他） | 是 | 北山根村 | 新建护田坝300米，权属归北山根村，受益人口630人。 | 30 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 隔河头镇花果山村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 是 | 花果山村 | 改建护庄护路坝长500米，权属归花果山村，受益人口600人 | 30 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 隔河头镇界岭村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 界岭村 | 新建护庄护田坝长450米，权属归界岭村，受益人口120人。 | 20 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 隔河头镇大梨园村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 大梨园村 | 新建长100米，权属归大梨园村，受益人口210人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 隔河头镇土胡同村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 是 | 土胡同村 | 新建长120米，权属归土胡同村，受益人口120人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 官场乡山岭高村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 是 | 山岭高村 | 改建护庄护田坝100米，权属归山岭高村，受益人口200人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 龙王庙镇龚杖子村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 是 | 龚杖子村 | 修建护庄护田坝长140米，权属归龚杖子村，受益人口320人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 龙王庙镇田杖子村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 是 | 田杖子村 | 新建浆砌石挡墙100米，权属归天田杖子村，受益人口210人。 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 娄杖子镇丁杖子村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 丁杖子村 | 改建龙山后河道护坝100米，权属归丁杖子村，受益人口100人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 娄杖子镇前擦岭村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 是 | 前擦岭村 | 河南修建护田坝长100米，权属归前擦岭村，受益人口200人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 娄杖子镇杜杖子村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 杜杖子村 | 新建护田护路坝长度700米，权属归杜杖子村，受益人口860人 | 30 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 娄杖子镇小鹿沟村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 小鹿沟村 | 新建护田坝100米，权属归小鹿沟村，受益人口300人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 娄杖子镇后擦岭村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 是 | 后擦岭村 | 改建二道沟护坝150米，权属归后擦岭村，受益人口160人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 木头凳镇岔沟村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 岔沟村 | 新建护坝长100米，权属归岔沟村，受益人口300人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 木头凳镇山东村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 山东村 | 护庄坝100米，权属归山东村，受益人口140人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 木头凳镇兴隆台子村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 是 | 兴隆台子村 | 新建护田坝长120米，权属归兴隆台子村，受益人口420人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 木头凳镇大新杖子村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 大新杖子村 | 新建、改建护庄护路坝100米，权属归大新杖子村，受益人口130人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 木头凳镇付杖子村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 是 | 付杖子村 | 新建护田坝100米，权属归付杖子村，受益人口410人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 青龙镇大石门村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 大石门村 | 修建水毁堤防：长300米，权属归大石门村，受益人口290人 | 20 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 青龙镇谢家岭村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 是 | 谢家岭村 | 南坎子至谢家岭村庄外边200米，权属归谢家岭村，受益人口540人 | 20 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 青龙镇佟杖子村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 佟杖子村 | 新建堤防100米，权属归佟杖子村，受益人口400人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 青龙镇苏杖子村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 是 | 苏杖子村 | 修复河道堤防：长300米，权属归苏杖子村，受益人口230人 | 22 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 三拨子乡六拨子村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 是 | 六拨子村 | 新建护庄护田坝100米，权属归六拨子村，受益人口220人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 三拨子村六柱坪村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 六柱坪村 | 新建护庄护田坝120米，权属归六柱坪村，受益人口210人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 三拨子乡三拨子村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 三拨子村 | 新建护坝120米，权属归三拨子村，受益人口500人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 三星口乡陶杖子村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 是 | 陶杖子村 | 护田坝共计150米，权属归陶杖子村，受益人口230人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 三星口乡谷杖子村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 谷杖子村 | 新建护坝120米，权属归谷杖子村，受益人口420人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 三星口乡出头石村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 是 | 出头石村 | 修建堤防长200米，权属归出头石村，受益人口350人 | 20 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 双山子镇瓦房村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 是 | 瓦房村 | 新建护庄护田坝长150米，权属归瓦房村，受益人口300人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 双山子镇沟口子村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 沟口子村 | 修复水毁护庄护田坝100米，权属归沟口子村，受益人口500人。 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 双山子镇古楼寺村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 古楼寺村 | 新建护庄护田坝500米，权属归古楼寺村，受益人口1350人 | 30 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 肖营子镇荒山沟村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 是 | 荒山沟村 | 新建村内护村护田坝老六队到老武队长400m，权属归荒山沟村，受益人口600人 | 20 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 肖营子镇荒山沟村河道治理项目（以工代赈） | 农村基础设施 （其他） | 是 | 荒山沟村 | 新建防洪坝850米，权属归荒山沟村，受益人口1360人 | 70 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 肖营子镇城北村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 是 | 城北村 | 新建护村护田坝100米，权属归城北村，受益人口100人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 肖营子镇六道河村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 六道河村 | 修建损毁护坝长100米，权属归六道河村，受益人口300人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 朱杖子乡老李洞村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 老李洞村 | 老李洞村北沟护田护路坝项目，双侧长100米，权属归老李洞村，受益人口300人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 祖山英武山村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 英武山村 | 修建水毁堤防175米，权属归英武山村，受益人口250人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 祖山镇牛心山村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 牛心山村 | 新建护村大坝400米，权属归牛心山村，受益人口120人 | 30 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 祖山镇花厂峪村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 是 | 花厂峪村 | 维养护庄护田坝墙160米，权属归花厂峪村，受益人口130人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 祖山镇黑沟村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 黑沟村 | 新建护坝长120米，权属归黑沟村，受益人口300人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 祖山镇西河村河道治理项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 西河村 | 五组新建护田坝200米，权属归西河村，受益人口230人 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 隔河头镇河北村水毁坝修复项目 | 农村基础设施 （其他） | 否 | 河北村 | 计划修复水毁堤坝4处，坝基高2.5-3.5米，长约120米 | 20 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 龙王庙镇龚杖子村水毁坝修复项目（以工代赈） | 农村基础设施 （其他） | 是 | 龚杖子村 | 计划修建岸坡防护挡墙长180米，其中总高3米的挡墙62米，4米挡墙长度118米。 | 36 | 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 冀财农〔2025〕34号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 草碾乡新立村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 是 | 新立村 | 维修深水井1眼，井房1座，配套水泵等机电设备1套，铺设输水管路380米，产权归属为新立村，受益人数为989人。 | 12 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 草碾乡新升村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 是 | 新升村 | 更换水泵、泵管、消毒设备1台套，更换电缆线115米，更换变频启动柜1台，产权归属为新升村，受益人数为315人。 | 2 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 草碾乡千里洞村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 是 | 大庄 | 更换镀锌钢管供水管路480米，更换变频启动柜1台，产权归属为千里洞村，受益人数为506人。 | 8 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 草碾乡厂沟村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 否 | 厂沟村 | 更换水泵、泵管1台套，更换电缆线115米，更换变频启动柜1台，产权归属为厂沟村，受益人数为85人。 | 2 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 草碾乡老台子村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 否 | 东马道 | 维修深水井1眼，配套水泵等机电设备1套，铺设输水管路30米，产权归属为老台子村，受益人数为780人。 | 12 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 娄杖子镇前牛山村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 否 | 大沟里 | 更换供水管路320米，产权归属为前牛山村，受益人数为410人。 | 2 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 凤凰山乡松木集村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 否 | 碾子沟 | 更换供水管路3000米，产权归属为松木集村，受益人数为230人。 | 30 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 官场乡头道窝铺村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 否 | 高楼沟片、大庄片 | 维修引泉井2眼，更换水泵2台套，更换供水管路2000米，产权归属为头道窝铺村，受益人数为1388人。 | 40 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 官场乡八道岭村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 是 | 1组、10组 | 更换水泵、泵管1台套，更换电缆线275米，更换变频启动柜1台，产权归属为八道岭村，受益人数为230人。 | 10 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 凉水河乡凉水河村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 否 | 凉水河村 | 更换管道泵1台、变频器1台，更换供水管路30米产权归属为凉水河村，受益人数为168人。 | 8 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 凉水河乡庄户村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 否 | 庄户村五六七组 | 更换水泵、泵管1台套，更换电缆线100米，产权归属为庄户村，受益人数为235人。 | 8 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 龙王庙镇夏杖子村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 是 | 7组 | 更换水泵、泵管1台套，更换电缆线100米，更换变频启动柜1台，产权归属为夏杖子村，受益人数为172人。 | 10 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 木头凳镇大河南村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 否 | 肖家沟片区 | 维修引泉井1眼，铺设供水管路150米，产权归属为大河南村，受益人数为350人。 | 6 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 三拨子乡采桑峪农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 否 | 采桑峪村 | 更换变频器一台，产权归属为采桑峪村，受益人数为529人。 | 1 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 肖营子镇新桥村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 否 | 新桥 | 更换水泵1台套，产权归属为新桥村，受益人数为645人。 | 3 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 肖营子镇石城子村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 是 | 何杖子 | 更换水泵、泵管1台套，更换电缆线90米，更换变频启动柜1台，产权归属为石城子村，受益人数为220人。 | 5 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 祖山镇洪水村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 是 | 洪水村 | 维修引泉井1眼，铺设供水管路40米，产权归属为洪水村，受益人数为31人。。 | 1.5 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 祖山镇陆杖子村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 否 | 10组 | 维修深水井1眼，配套水泵等机电设备1套，铺设输水管路1100米，产权归属为陆杖子村，受益人数为120人。 | 18 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 祖山镇丁家河村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 是 | 丁家河村 | 更换供水管路4700米，产权归属为丁家河村，受益人数为600人。 | 14 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 土门子镇架子山村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 否 | 架子山村 | 更换水泵、泵管1台套，更换电缆线160米，产权归属为架子山村，受益人数为349人。 | 5 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 大巫岚镇大狮子沟村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 否 | 1.2.11组 | 更换供水管路3000米，产权归属为大狮子沟村，受益人数为450人。。 | 32 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 隔河头镇都石村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 否 | 魔鬼峪、尖部沟和大庄片区 | 维修引泉井3眼，更换供水管路12000米，产权归属为都石村，受益人数为654人。 | 74.5 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 青龙镇逃军山村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 否 | 肖台子片 | 铺设供水管路2000米，产权归属为逃军山村，受益人数为24人。 | 50 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 娄杖子镇小山村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 是 | 石壶片 | 新建深水井1眼，井房1座，配套水泵等机电设备1套，铺设输水管路2300米，产权归属为小山村，受益人数为120人。 | 30 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 朱杖子乡后白枣山村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 是 | 后白枣山村 | 新建深水井2眼，井房2座，配套水泵等机电设备2套，消毒设备2套，铺设输水管路21465米，产权归属为后白枣山村，受益人数为1040人。 | 120 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 祖山镇英武山村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 否 | 9组大野沟 | 维修引泉井1眼，更换输水管路1000米，产权归属为英武山村，受益人数为328人。 | 15 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 草碾乡闫杖子村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 否 | 楼上片 | 新建深水井1眼，井房1座，配套水泵等机电设备1套，铺设输水管路1000米，产权归属为闫杖子村，受益人数为80人。 | 12 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 草碾乡西马道村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 否 | 西马道村 | 更换供水管路1000米，产权归属为西马道村，受益人数为600人。 | 6 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 八道河镇头道沟村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 否 | 头道沟村 | 更换供水管路4000米，产权归属为头道沟村，受益人数为190人。 | 20 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 大巫岚镇张庄村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 是 | 5、7、9组 | 维修引泉井1眼，维修供水管道700米，产权归属为张庄村，受益人数为620人。 | 6 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 娄杖子镇后牛山村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 否 | 乱金沟 | 新建水源井1眼，配套机电设备和管路等，产权归属为后牛山村，受益人数为61人。 | 25 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 凤凰山乡娘娘庙村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 是 | 小黑沟 | 维修供水管道1500米，产权归属为娘娘庙村，受益人数为185人。 | 8 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 干沟乡庞杖子村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 是 | 庞杖子村 | 新建引泉井1眼，铺设供水管路2000米，产权归属为庞杖子村，受益人数为780人。 | 26 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 隔河头镇宋杖子村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 否 | 沟里外片 北头片 | 新建蓄水池1座，铺设输水管路340米，产权归属为宋杖子村，受益人数为752人。 | 11 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 隔河头镇城山沟村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 是 | 四组 | 新建深水井1眼，配套机电设备和管路等，产权归属为城山沟村，受益人数为195人。 | 16 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 凉水河乡沟门子村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 是 | 四组 | 修建水源井1眼，维修蓄水池1座，产权归属为沟门子村，受益人数为85人。 | 5 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 马圈子镇拉拉岭村农村供水保障设施建设工程 | 农村基础设施 （供水保障） | 是 | 洞子沟 黄砬沟 | 维修水源井1眼，维修蓄水池1座,更换输水管路540米，产权归属为拉拉岭村，受益人数为178人。 | 16 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2024]112号 | 2025年12月 | 水务局 |
|  | 安子岭乡安子岭村桥涵项目 | 农村基础设施 | 否 | 安子岭村 | 计划修建长64米，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益70户，200人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 191.7 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 安子岭乡东山村桥涵项目 | 农村基础设施 | 是 | 东山村 | 计划维修长90米，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益100户，545人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 安子岭乡三界岭村桥涵项目 | 农村基础设施 | 否 | 三界岭村 | 计划修建长16米，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益246户，694人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 49.92 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 安子岭乡榆树林子村桥涵项目 | 农村基础设施 | 否 | 榆树林子村 | 计划修建长26米，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益4户，7人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 81.84 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 安子岭乡干树沟村桥涵项目 | 农村基础设施 | 否 | 干树沟村 | 计划修建长20米，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益230户，998人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 61.92 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 平方子乡于杖子村桥涵项目 | 农村基础设施 | 否 | 于杖子村 | 计划修建长30米，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益120户，350人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 平方子乡平方子村桥涵项目 | 农村基础设施 | 是 | 平方子村 | 计划修建长30米，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益450户，1420人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 91.92 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 隔河头镇老沟村桥涵项目 | 农村基础设施 | 否 | 老沟村 | 计划修建长8米，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益186户，506人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 29.28 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 干沟乡庞杖子村桥涵项目 | 农村基础设施 | 是 | 庞杖子村 | 计划修建长30米，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益125户，389人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 92.4 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 干沟乡石盖子村桥涵项目 | 农村基础设施 | 是 | 石盖子村 | 计划修建长39米，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益325户，972人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 110.6 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 官场乡八道岭村桥涵项目 | 农村基础设施 | 是 | 八道岭村 | 计划修建长12米暗板涵，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益466户，1215人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 13.44 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 官场乡鲇鱼洞村桥涵项目 | 农村基础设施 | 是 | 鲇鱼洞村 | 计划修建长14米，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益516户，1415人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 24.42 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 三拨子乡胡杖子村桥涵项目 | 农村基础设施 | 是 | 胡杖子村 | 计划修建长11米，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益231户，626人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 4.92 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 八道河镇边杖子村桥涵项目 | 农村基础设施 | 否 | 边杖子村 | 计划修建长10米，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益73户，540人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 31.92 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 木头凳镇木头凳村桥涵项目 | 农村基础设施 | 否 | 木头凳村鲁台子片 | 计划修建长80米，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益300户，1000人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 229.8 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 木头凳镇牛角沟村桥涵项目 | 农村基础设施 | 否 | 牛角沟村 | 计划维修长30米，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益103户，306人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 20 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 木头凳镇响水村桥涵项目 | 农村基础设施 | 否 | 响水村 | 计划修建长30米，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益324户，986人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 91.92 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 龙王庙镇圣宗庙村桥涵项目 | 农村基础设施 | 是 | 圣宗庙村 | 计划修建长8米，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益720户，2420人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 25.92 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 大巫岚镇大院村桥涵项目 | 农村基础设施 | 否 | 大院村 | 计划修建长6米，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益296户，967人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 81.1 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 大石岭乡榆树沟村桥涵项目 | 农村基础设施 | 否 | 榆树沟村 | 计划修建长18米，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益256户，806人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 56.3 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 马圈子镇三义合村桥涵项目 | 农村基础设施 | 否 | 三义合村 | 计划维修加固2座桥涵，桥1长4米，宽6米、桥2长4米，宽6米、两座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益145户，365人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 13 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 凤凰山乡松木集村桥涵项目 | 农村基础设施 | 否 | 松木集村 | 计划修建加固长6米，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益720户，2420人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 18.96 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 青龙镇肖杖子村桥涵项目 | 农村基础设施 | 是 | 肖杖子村 | 计划修建两座桥涵，桥1长4米，宽6米、桥2长3米宽6米，两座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益456户，1252人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 19.44 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 青龙镇响水沟村桥涵项目 | 农村基础设施 | 否 | 响水沟村 | 计划修建长23米，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益320户，1500人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 81.4 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 娄杖子镇朴杖子桥涵项目 | 农村基础设施 | 否 | 朴杖子村 | 计划维修加固长30米，宽4米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益150户，420人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 10 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 双山子镇沟口子村桥涵项目 | 农村基础设施 | 否 | 沟口子村 | 计划修建长5米，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益56户，201人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 17.88 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 祖山镇花厂峪村水毁挡墙项目 | 农村基础设施 | 是 | 花厂峪村 | 计划花厂峪村水毁挡墙，墙身方量为长2881米，宽0.6米，高4.5米，修复路面放量为8062㎡，受益531户，1365人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 252.22 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 祖山镇黑沟村水毁挡墙项目 | 农村基础设施 | 否 | 黑沟村 | 计划黑沟村水毁挡墙，墙身方量为长80米，宽0.6米，高8.5米，受益62户，170人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 10.42 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 祖山镇洪水村水毁挡墙项目 | 农村基础设施 | 是 | 洪水村 | 计划水毁挡墙 ，墙身总量为长1086米，宽0.6米，高3.6米，受益198户，570人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 59.66 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 祖山镇英武山村水毁挡墙项目 | 农村基础设施 | 否 | 英武山村 | 计划水毁挡墙，墙身方量为长102米，宽0.6米，高3.5米，受益356户，1098人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 8.02 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 祖山镇三岔村水毁挡墙项目 | 农村基础设施 | 否 | 三岔村 | 计划水毁挡墙，墙身方量为长501米、宽0.6米、高3.5米，受益356户，1098人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 37.84 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 祖山镇牛心山村水毁挡墙项目 | 农村基础设施 | 否 | 牛心山村 | 计划牛心山村水毁挡墙，墙身方量为长312米，宽0.6米，高4.5米，受益360户，1100人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 22.15 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 祖山镇安门口村水毁挡墙项目 | 农村基础设施 | 否 | 安门口村 | 计划安门口村水毁挡墙，墙身方量为长1140米，宽0.6米，高4.2米，受益560户，1650人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 87.23 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 祖山镇安门口村水毁路基项目 | 农村基础设施 | 否 | 安门口村 | 计划安门口村水毁路基，方量为长95米，宽11米，高6.5米，受益560户，1650人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 49.43 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 祖山镇丁家河村水毁挡墙项目 | 农村基础设施 | 是 | 丁家河村 | 计划水毁挡墙，墙身方量为长538米，宽0.6米，高3.6米，受益159户，639人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 49 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 祖山镇陆杖子村水毁挡墙项目 | 农村基础设施 | 否 | 陆杖子村 | 计划陆杖子村水毁挡墙，墙身方量为长142米，宽0.6米，高2.5米，受益230户，560人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 11.2 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 祖山镇黄土坎村水毁挡墙项目 | 农村基础设施 | 是 | 黄土坎村 | 计划水毁挡墙，墙身方量为长501米、宽0.6米、高3.5米，受益189户，710人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 7.67 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 祖山镇西河村水毁挡墙项目 | 农村基础设施 | 否 | 西河村 | 计划西河村水毁挡墙，墙身方量为长170米，宽0.6米，高8.1米，受益175户，520人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 8.75 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 祖山镇东河村水毁挡墙项目 | 农村基础设施 | 否 | 东河村 | 计划东河村水毁挡墙，墙身方量为长10米，宽0.6米，高1米，受益560户，1650人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 2.9 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 祖山镇柏树村水毁挡墙项目 | 农村基础设施 | 否 | 柏树村 | 计划柏树村水毁挡墙，墙身方量为长400米，宽0.6米，高2.6米，受益110户，355人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 25.5 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 祖山镇山神庙村水毁挡墙项目 | 农村基础设施 | 否 | 山神庙村 | 计划水毁挡墙， 墙身方量为长20米，宽0.6米，高3.7米，，受益35户，119人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 3.2 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 龙王庙乡龚杖子村水毁挡墙项目 | 农村基础设施 | 是 | 龚杖子村 | 计划水毁挡墙， 墙身方量为长403米，宽0.6米，高1.2米，，受益338户，990人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 17 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 隔河头镇花果山村水毁挡墙项目 | 农村基础设施 | 是 | 花果山村 | 计划花果山村水毁挡墙，墙身方量为长600米，宽0.6米，高3.5米，修复路面放量为4437㎡，受益222户，625人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 154 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 娄杖子镇西台子村水毁挡墙项目 | 农村基础设施 | 否 | 西台子村 | 计划西台子村水毁挡墙，墙身方量为长163.5米，宽0.6米，高2.2米，受益317户，200人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 17.1 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 祖山镇牛心山村水毁桥涵项目 | 农村基础设施 | 是 | 牛心山村 | 计划修建长10米，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益360户，1100人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 42.3 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 祖山镇安门口村水毁桥涵项目 | 农村基础设施 | 是 | 安门口村 | 计划修建桥涵共计4座，别分为桥1长5米，宽6米、桥2长8米宽6米、桥3长20米宽6米、桥4长4米涵2米的管，宽度6米，四座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益560户，1650人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 168.77 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 祖山镇陆杖子村水毁桥涵项目 | 农村基础设施 | 否 | 陆杖子村 | 计划修建长24米，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益230户，560人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 103.8 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 祖山镇英武山村水毁桥涵项目 | 农村基础设施 | 否 | 英武山村 | 计划修建长10米，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益356户，1098人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 42.3 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 祖山镇三间房村水毁桥涵项目 | 农村基础设施 | 否 | 三间房村 | 计划修建长8米，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益210户，623人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 35.78 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |
|  | 隔河头镇花果山村水毁桥涵项目 | 农村基础设施 | 是 | 花果山村 | 计划修建长26米，宽6米一座桥涵，采用钢筋混凝土结构，受益222户，625人口数，改善农村环境，方便村民生产生活等，群众参与建设，其中，优先吸纳有劳动能力的脱贫户、监测户，解决就近就业，增加收入。 | 83.76 | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知秦财农〔2025〕30号 | 2025年12月 | 交通运输局 |