预算代码：333001

部门名称：青龙满族自治县住房和城乡建设局

二O二二年十一月

单位决算公开文本

2021年度

目    录

第一部分   单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分   2021年度单位决算报表

第三部分   2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分  单位概况

一、单位职责

根据《中共秦皇岛市委办公室、秦皇岛市人民政府办公室关于印发〈青龙满族自治县机构改革方案〉的通知》（秦办字〔2019〕3 号），制定本规定。青龙满族自治县住房和城乡建设局（简称县住建局）为县政府工作部门，机构规格正科级，加挂青龙满族自治县城市管理综合行政执法局（简称县城管执法局）、青龙满族自治县人民防空办公室（简称县人防办）牌子。 贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于住房和城乡建设、城市管理综合行政执法、人防工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对住房城乡建设、城市管理综合行政执法、人防工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设、城市管理综合行政执法、人民防空工作的方针、政策和法律、法规。拟订全县住房和城乡建设、城市管理、人民防空行业发展规划、工作计划并组织实施；研究提出住房和城乡建设、城市管理、人民防空领域重大问题的政策建议。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。落实城镇住房保障相关政策；会同有关部门做好中央、省、市、县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

（三）负责推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革，拟订住房建设发展规划并组织实施。

（四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准及全国统一的行业标准；组织指导工程建设地方标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施；组织指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；落实勘察设计、施工、建设监理的有关政策、法规；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、技术政策、规章制度并监督执行；落实规范建筑市场各方主体行为的规章制度；负责组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）指导城市建设工作。拟订城市建设的政策、规章制度并组织实施；拟订全县市政基础设施项目中长期建设规划和年度建设计划并组织实施。

（八）负责村镇建设工作。拟订村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导特色小城镇和重点镇建设；会同相关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

（九）负责建筑工程质量安全监管工作。落实建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；指导建设工程消防设计审查工作。

（十）负责推进建筑节能减排。会同相关部门拟订建筑节能的政策、规划并组织实施；制定住房城乡建设科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；推动建筑节能减排、绿色建筑发展、住房城乡建设行业信息化。

（十一）负责城市建成区市容市貌管理工作。组织开展城市

市容市貌综合整治活动；负责城市区市容市貌管理工作的监督、检查、考核；负责城市区施工工地容貌秩序的监督管理工作；负责城市区户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作；指导城市区建筑物、构筑物和市政设施外立面保洁管理工作。

（十二）负责城市建成区环境卫生管理工作。组织开展县

城区综合治理活动；负责对县城区和乡村环境卫生管理工作进 行监督、检查、考核；负责建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾的 收集、运输、无害化处理监管工作以及综合利用企业的行业指导；负责施工单位建筑施工使用的砂石和建筑过程中产生的渣土、垃圾的清运管理工作；负责组织县城冬季清雪工作；参与城市区新建、改建、扩建的市容环卫配套工程项目审核、竣工验收工作；负责主次干道、繁华地区、广场、责任主体不明确的公共厕所的维护管理工作；指导建制镇（乡）农村生活垃圾收运处置体系建设。

（十三）负责全县城市市政道路、桥梁、城市夜景照明等市

政设施管理工作。负责编制城市道路、桥梁、照明设施的改造、整修计划并组织实施；负责对县城建成区市政设施管理养护工 作的监督、检查、考核；组织协调城市区防汛排水、排内涝工作；参与市政设施建设工程项目规划设计方案的审查、竣工验收和移交工作。

（十四）负责全县燃气、供热企业的行业管理。负责县城建

成区范围内管道燃气、供热的特许经营协议签订及监督管理工作；参与对城市区燃气、供热价格调整工作；参与城镇基本建设中涉及燃气、供热工程项目的审核、竣工验收等工作。

（十五）负责全县城市排水、污水处理、中水回用的行业管

理。落实排水行业管理标准；参与城镇基本建设中涉及污水处理，中水回用项目的审核、竣工验收等工作；参与城市建设中的排水、污水处理、中水回用的管线改、扩、建工作。

（十六）负责全县园林绿化行业管理和指导工作。负责园林

绿化规划、建设、管理工作的协调、监督、考核；组织实施县级重点绿化工程项目，大型公园、游园、广场等公共绿地建设。

（十七）负责全县人民防空工作。参与管理城市地下空间

开发利用规划编制工作；审核城市总体规划中人民防空内容;负责人民防空工程建设技术、质量管理，指导监督人民防空工程维护与使用管理，指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求；组织开展全县人民防空信息化建设，组织指导人民防空信息系统建设、使用、维护和管理，组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作；会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能；制定人民防空训练演练计划，组织训练演练和考核；负责编制本级人民防空预、决算；战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动；配合要地防空、城市防卫作战；协助有关部门恢复城

市生产、生活秩序；完成县人防指挥部赋予的其他任务。

（十八）负责对县城规划区内的河道橡胶坝及沿岸栏杆、灯

具进行维护、河道清於和河道环境卫生进行管理。

（十九）负责住房和城乡建设、城市管理综合行政执法的协

调和监督。依法开展各项行政工作，承担行政执法监督责任；负责城市区城市管理综合行政执法工作的指导、协调、监督、考核；对全县住房和城乡建设、城市管理综合行政执法部门履行职责和行政执法方面不作为、乱作为行为进行监察，对错案及不正当执法进行复议，对重大案件直接查处；负责全县城管队伍业务培训工作。

（二十）承担城市管理综合行政执法工作：

1．行使城市区城市容貌、环境卫生、市政道路、桥梁、户外广告、临时占道棚亭设置、城市园林绿化等方面法律、法规、 规章规定的行政处罚权。

2．负责依法对主干道路路面以外及小区、街巷中违反公安交通管理方面法律、法规、规章规定的侵占城市道路的行为进

行行政处罚。

3．行使违反餐厨废弃物管理、运输、处置规定的行政处罚权。

4．负责城乡规划法律、法规、规章规定的城市规划区范围内未批先建违法建设巡查及处罚，已批建设项目的跟踪监督管理及擅自改变规划违法建设的处罚。

5．行使城市区城乡建设法律、法规、规章规定的建筑工程施工现场扬尘治理的行政处罚权。

6．行使住房保障和房产管理方面法律、法规、规章规定的违反商品房预售（销售）管理、房地产开发企业资质管理、房

地产估价管理、物业管理、房地产经纪机构管理、违反住宅室内装饰装修，住宅专项维修资金管理、房产测绘管理和城镇住房保障管理行为的行政处罚权。

7．行使环境保护管理方面建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市区内露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权。

8．行使工商管理、食药监管方面法律、法规、规章规定的城区户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外占用城市道路、公共场所违法回收贩卖药品行为的行政处罚权。

9．行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的

行政处罚权。

10．行使城市排水（污水）、城市供热、城市燃气等方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十一）开展住房城乡建设和城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。

（二十二）负责县智慧化城市管理信息平台的建设、管理、

指挥、调度和协调工作。

（二十三）负责房产、城市建设、城市管理、人民防空档案管理工作。负责城市建设档案、房屋交易与产权档案、房改档案、城市管理行政执法档案、人防工程档案的管理工作。

（二十四）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

# （二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局（本级） | 行政单位 | 财政拨款 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 |  |  |  |

第二部分  2021年度单位决算报表

| 收入支出决算总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  | 2021年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,293.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,136.88 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 178.28 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 49.29 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 2,093.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 7,420.84 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 93.61 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 990.15 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 6,430.01 | 本年支出合计 | 58 | 10,825.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 4,395.17 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 10,825.18 | 总计 | 62 | 10,825.18 |
| 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |  |  |  |  |  |

第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）10825.18万元。与2020年度决算相比，收支各减少10562.73万元，降低49.4%，主要原因是本年度财政对集中供热、人防工程项目专项资金、2021年农村垃圾处理费（垃圾清扫）、2021年主城区市场化服务费、农村垃圾处理服务费等项目指标进行了削减。

## 二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计6430.01万元，其中：财政拨款收入6430.01万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计10825.18万元，其中：基本支出1449.32万元，占13.4%；项目支出9375.87万元，占86.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入6430.01万元,比2020年度减少10797.77万元，降低62.7%，主要原因是本年度财政对集中供热、人防工程项目专项资金、2021年农村垃圾处理费、2021年主城区市场化服务费、农村垃圾处理服务费等项目指标进行了削减调整，收入减少；本年支出10825.18万元，比上年减少122.03万元，降低1.1%，主要原因是部分项目指标进行了削减，支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4293.13万元，比上年减少9829.97万元，降低69.6%；主要原因是本年度财政对人防工程项目专项资金、农村垃圾处理服务费等项目指标进行了削减调整，收入减少；本年支出7980.97万元，比上年增加1126.52万元，增长16.4%，主要原因是2020年度未支出指标结转至2021年度进行支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入2136.88万元，比上年减少967.80万元，降低31.2%，主要原因是本年度财政对集中供热补贴、2021年农村垃圾处理费（垃圾清扫）、2021年主城区市场化服务费等基金项目指标进行了削减调整，收入减少；本年支出2844.22万元，比上年减少1248.55万元，降低30.5%，主要原因是本年度财政对集中供热补贴、2021年农村垃圾处理费（垃圾清扫）、2021年主城区市场化服务费等基金项目指标进行了削减调整，支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入6430.01万元，完成年初预算的30.8%,比年初预算减少14468.61万元，决算数小于预算数主要原因是本年度财政对集中供热、人防工程项目专项资金、2021年农村垃圾处理费（垃圾清扫）、2021年主城区市场化服务费、农村垃圾处理服务费等项目指标进行了削减调整，收入减少；本年支出10825.18万元，完成年初预算的51.8%,比年初预算减少10073.44万元，决算数小于预算数主要原因是主要是本年度财政对集中供热、人防工程项目专项资金、2021年农村垃圾处理费（垃圾清扫）、2021年主城区市场化服务费、农村垃圾处理服务费等项目指标进行了削减调整，支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算65.8%，比年初预算减少2227.82万元，主要是预算项目调整，收入减少；本年支出完成年初预算122.4%，比年初预算增加1460.02万元，主要是2020年度未支出指标结转至2021年度进行支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算14.86%，比年初预算减少12240.79万元，主要是本年度财政对集中供热、人防工程项目专项资金、2021年农村垃圾处理费（垃圾清扫）、2021年主城区市场化服务费、农村垃圾处理服务费等项目指标进行了削减调整，收入减少；本年支出完成年初预算19.8%，比年初预算减少11533.45万元，主要是本年度财政对集中供热、人防工程项目专项资金、2021年农村垃圾处理费（垃圾清扫）、2021年主城区市场化服务费、农村垃圾处理服务费等项目指标进行了削减调整，支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

- 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出10825.18万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出178.28万元，占1.6%,主要用于退休人员补贴、养老保险缴费、抚恤金等支出；卫生健康（类）支出49.29万元，占0.5%，主要用于人员医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出2093.00万元，占19.3%，主要用于清洁取暖、大气污染防治等项目支出；城乡社区（类）支出7420.84万元，占68.6%，主要用于在职人员工资支出和日常公用费用以及道路、城区绿化等项目支出；农林水（类）支出93.61万元，占0.9%，主要用于农村环境整治等支出；住房保障（类）支出990.15万元，占9.1%，主要用于农村危房改造、住房补贴等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1449.32万元，其中：

人员经费 1356.07万元，主要包括基本工资467.78万元、津贴补贴136.35万元、奖金5.53万元、绩效工资424.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.73万元、职工基本医疗保险缴费111.47万元、住房公积金57.66万元、其他社会保障缴费9.65万元、其他工资福利支出0.4万元、退休费18.13万元、抚恤金42.59万元、生活补助9.38万元、其他对个人和家庭的补助支出23.39万元；

公用经费 93.24万元，主要包括办公费11.20万元、印刷费0.96万元、水费0.23万元、电费4.95万元、邮电费7.61万元、取暖费17.31万元、差旅费3.36万元、维修（护）费0.66万元、公务接待费8.09万元、公务用车运行维护费12.74万元、其他交通费用13.87万元、其他商品和服务支出12.27万元。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.83万元，支出决算为20.83万元，完成预算的100.0%,较预算持平；较2020年度决算减少0.05万元，降低0.2%，主要是本单位厉行节俭，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2021年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为12.74万元，支出决算12.74万元，完成预算的100.0%。较预算持平；较上年减少0.02万元，降低0.1%,主要是本单位厉行节俭，压缩公务用车购置及运行维护经费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出12.74万元：本单位2021年度单位公务用车保有量8辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少0.02万元，降低0.1%，主要是本单位厉行节俭，压缩公务用车运行维护经费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位2021年度公务接待费支出预算为8.09万元，支出决算8.09万元，完成预算的100.0%。本年度共发生公务接待226批次、1711人次。公务接待费支出较预算持平；较上年减少0.03万元，降低0.4%,主要是我单位严格执行公务接待条例标准，严控公务接待费用支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目40个，共涉及资金6531.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度2021年污水处理费、2021年路灯电费等25个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2844.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映关于下达2020年公租房物业费及维修费公共租赁住房支出项目及保障性住房管理办公室经费项目等65个项目绩效自评结果。

（1）关于下达2020年公租房物业费及维修费公共租赁住房支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达2020年公租房物业费及维修费公共租赁住房支出项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.3712万元，执行数为30.3712万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：缴纳公租房物业费，为业主提供良好物业管理环境。维修公租房基础公共设施与楼体改造。保障业主居住安全，提供良好服务。对公租房室内进行维修，改善居住环境。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： |  | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2020年公租房物业费及维修费公共租赁住房支出 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 30.3712 | 到位数： | 30.3712 | 执行数： | 30.3712 | 100.00% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 缴纳公租房物业费，为业主提供良好物业管理环境。维修公租房基础公共设施与楼体改造。保障业主居住安全，提供良好服务。对公租房室内进行维修，改善居住环境。 |  |  | 主要用于公租房物业费和维修费用。 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 保障公租房维修户数 | 保障公租房维修户数 | 完成 | 完成 | 20 |
|  |  | 质量指标 | 物业服务考核合格率 | 物业服务考核合格率 | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 维修验收合格率 | 维修验收合格率 | 及时 | 及时 | 10 |
|  |  | 时效指标 | 发现问题及时解决率 | 发现问题及时解决率 | ≦15万元 | 15万元 | 10 |
|  | 效果指标（30） | 社会效益指标 | 在全国或全县应急工作中的社会影响力 |  | 持续提升 | 持续提升 | 28 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≧98% | 99% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 严格按预算执行 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： | 于建军 |  |  |  |  | 联系电话： | 13933628051 |

（2）关于保障性住房管理办公室经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于保障性住房管理办公室经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.2万元，执行数万4.159万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：对锦绣家园、如意小区等公租房已入住的557户保障家庭，进行动态审核，对不合格家庭进行清退。严格把关、应保尽保对申请保障房业务家庭按规定严格审查，坚决避免拉关系、走人情，对不合格户不予登记受理，广泛宣传，让低保、低收入群体了解国家政策。公平、公平，公开透明，对申请保障房业务家庭一视同仁，严格按政策规定审查，对合格户面向社会公示，接受广大群众监督。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 保障性住房管理办公室经费 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 5.2 | 到位数： | 4.159 | 执行数： | 4.159 | 80% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1.对锦绣家园、如意小区等公租房已入住的557户保障家庭，进行动态审核，对不合格家庭进行清退。 |  |  | 1.对锦绣家园、如意小区等公租房已入住的557户保障家庭，进行动态审核，对不合格家庭进行清退。 |  |  | 100% |
|  | 2.对全县25个乡镇766户住房补贴及新申报家庭完成审核。 |  |  | 2.对全县25个乡镇766户住房补贴及新申报家庭完成审核。 |  |  |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 完成公租房557户审核，货币补贴766户审核 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 管理公租房达标率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 按时完成率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 是否按照预算完成（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 达到经济效益预期（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 达到社会效益预期（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 生态效益指标 | 达到生态效益预期（%） |  | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 可持续影响指标 | 达到可持续影响预期（%） |  | 100% | 100% | 5 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |  | 100% | 99% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 100% | 9 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：于建军 |  |  |  |  |  | 联系电话：0335-7522323 |  |

（3）关于下达2020年省级城镇保障性安居工程专项资金的通知（冀财综[2020]9号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达2020年省级城镇保障性安居工程专项资金的通知（冀财综[2020]9号）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为32.11219万元，执行数为32.11219万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标：严格把关、应保尽保，对申请廉租住房补贴家庭按规定严格审查，坚决避免拉关系、走人情，对不合格户不予登记受理，广泛宣传，让低保、低收入群体了解国家政策。公平、公平，公开透明，对申请廉租住房补贴家庭一视同仁，严格按政策规定审查，对廉租住房补贴合格户面向社会公示，接受广大群众监督。及时足额发放住房补贴。未发现问题。

（4）关于下达2020年市级城镇保障性安居工程专项补助资金的通知（秦财综[2020]183号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达2020年市级城镇保障性安居工程专项补助资金的通知（秦财综[2020]183号）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为61.95554万元。执行数为61.95554万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标：严格把关、应保尽保，对申请廉租住房补贴家庭按规定严格审查，坚决避免拉关系、走人情，对不合格户不予登记受理，广泛宣传，让低保、低收入群体了解国家政策。公平、公平，公开透明，对申请廉租住房补贴家庭一视同仁，严格按政策规定审查，对廉租住房补贴合格户面向社会公示，接受广大群众监督。及时足额发放住房补贴。未发现问题。

（5）关于下达2020年省级大气污染防治资金预算（用于2020年农村地区清洁取暖“太阳能+”改造任务）的通知（冀财建【2020】275号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年农村地区清洁取暖“太阳能+”改造任务绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中（1）数量指标：完成取暖设施设备采购及安装。提高空气净化程度降低全县大气污染排放量，改善人居环境，提升幸福指数。自评得分20；（2）质量指标：采购安装完成验收合格户数占总安装户数的比例，自评得分10；（3）时效指标：按照合同约定时间完成，自评得分10；（4）成本指标：按政府采购合同约定支付，采购安装成本，自评得分10。二是效益指标，改善居民生活环境，提高居民生活质量，提高空气净化程度，降低全县大气污染排放量，自评得分29。三是满意度指标，群众满意数量占总数的比例，自评得分9。四是预算执行率，自评得分10。未发现的主要问题。下一步改进措施：做好各项工作，提升社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： |  | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于下达2020年省级大气污染防治资金预算（用于2020年农村地区清洁取暖“太阳能+”改造任务）的通知（冀财建【2020】275号） |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 500 | 到位数： | 500 | 执行数： | 500 | 100.00% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 主要用于2020年，县城禁煤区和乡镇所在地等重点区域，冬季农户清洁取暖。此项工程为2020年清洁取暖改造项目，工程完工后促进人们对新能源的利用，减少大气污染排放 |  |  | 主要用于2020年，县城禁煤区和乡镇所在地等重点区域，冬季农户清洁取暖。工程为2020年清洁取暖改造项目，工程已完工，促进人们对新能源的利用，减少大气污染排放 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 改造总户数和总范围 |  | 12250户 | 14279户 | 20 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 各项费用 |  | 预算批复金额 | 预算批复金额 | 10 |
|  | 效果指标（30） | 社会效益指标 | 社会影响力 |  | 98%及以上 | 98% | 29 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 99% | 99% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 年初财政预算 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

（6）关于预拨直管县2020年冬季清洁取暖资金（第二批）的通知（秦财建【2020】584号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于预拨直管县2020年冬季清洁取暖资金（第二批）的通知（秦财建【2020】584号）绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中（1）数量指标：完成取暖设施设备采购及安装。提高空气净化程度降低全县大气污染排放量，改善人居环境，提升幸福指数。自评得分20；（2）质量指标：采购安装完成验收合格户数占总安装户数的比例，自评得分10；（3）时效指标：按照合同约定时间完成，自评得分10；（4）成本指标：按政府采购合同约定支付，采购安装成本，自评得分10。二是效益指标，改善居民生活环境，提高居民生活质量，提高空气净化程度，降低全县大气污染排放量，自评得分29。三是满意度指标，群众满意数量占总数的比例，自评得分9。四是预算执行率，自评得分10。未发现的主要问题。下一步改进措施：做好各项工作，提升社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： |  | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于预拨直管县2020年冬季清洁取暖资金（第二批）的通知（秦财建【2020】584号） |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 200 | 到位数： | 200 | 执行数： | 200 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 主要用于2020年，县城禁煤区和乡镇所在地等重点区域，冬季农户清洁取暖。此项工程为2020年清洁取暖改造项目，工程完工后促进人们对新能源的利用，减少大气污染排放 |  |  | 主要用于2020年，县城禁煤区和乡镇所在地等重点区域，冬季农户清洁取暖。工程为2020年清洁取暖改造项目，工程已完工，促进人们对新能源的利用，减少大气污染排放 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 改造总户数和总范围 |  | 12250户 | 14279户 | 20 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 各项费用 |  | 预算批复金额 | 预算批复金额 | 10 |
|  | 效果指标（30） | 社会效益指标 | 社会影响力 |  | 100% | 100% | 29 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  | 98% | 98% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 年初财政预算 |  | 98% | 98% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

- 关于预拨直管县2020年冬季清洁取暖资金的通知（秦财建【2020】345号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于预拨直管县2020年冬季清洁取暖资金的通知（秦财建【2020】345号）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中（1）数量指标：完成取暖设施设备采购及安装。提高空气净化程度降低全县大气污染排放量，改善人居环境，提升幸福指数。自评得分20；（2）质量指标：采购安装完成验收合格户数占总安装户数的比例，自评得分10；（3）时效指标：按照合同约定时间完成，自评得分10；（4）成本指标：按政府采购合同约定支付，采购安装成本，自评得分10。二是效益指标，改善居民生活环境，提高居民生活质量，提高空气净化程度，降低全县大气污染排放量，自评得分29。三是满意度指标，群众满意数量占总数的比例，自评得分9。四是预算执行率，自评得分10。未发现的主要问题。下一步改进措施：做好各项工作，提升社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： |  | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于预拨直管县2020年冬季清洁取暖资金的通知（秦财建【2020】345号） |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 200 | 到位数： | 200 | 执行数： | 200 | 100.00% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 主要用于2020年，县城禁煤区和乡镇所在地等重点区域，冬季农户清洁取暖。此项工程为2020年清洁取暖改造项目，工程完工后促进人们对新能源的利用，减少大气污染排放 |  |  | 主要用于2020年，县城禁煤区和乡镇所在地等重点区域，冬季农户清洁取暖。工程为2020年清洁取暖改造项目，工程已完工，促进人们对新能源的利用，减少大气污染排放 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 改造总户数和总范围 |  | 12250户 | 14279户 | 20 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 各项费用 |  | 预算批复金额 | 预算批复金额 | 10 |
|  | 效果指标（30） | 社会效益指标 | 社会影响力 |  | 98%及以上 | 98% | 29 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 98%及以上 | 98% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 年初财政预算(%) |  | 98% | 98% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

（8）关于预拨2020年冬季清洁取暖资金的通知（秦财建【2020】315号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于预拨2020年冬季清洁取暖资金的通知（秦财建【2020】315号）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中（1）数量指标：完成取暖设施设备采购及安装。提高空气净化程度降低全县大气污染排放量，改善人居环境，提升幸福指数。自评得分20；（2）质量指标：采购安装完成验收合格户数占总安装户数的比例，自评得分10；（3）时效指标：按照合同约定时间完成，自评得分10；（4）成本指标：按政府采购合同约定支付，采购安装成本，自评得分10。二是效益指标，改善居民生活环境，提高居民生活质量，提高空气净化程度，降低全县大气污染排放量，自评得分29。三是满意度指标，群众满意数量占总数的比例，自评得分9。四是预算执行率，自评得分10。未发现的主要问题。下一步改进措施：做好各项工作，提升社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： |  | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于预拨2020年冬季清洁取暖资金的通知（秦财建【2020】315号） |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 200 | 到位数： | 200 | 执行数： | 200 | 100.00% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 主要用于2020年，县城禁煤区和乡镇所在地等重点区域，冬季农户清洁取暖。此项工程为2020年清洁取暖改造项目，工程完工后促进人们对新能源的利用，减少大气污染排放 |  |  | 主要用于2020年，县城禁煤区和乡镇所在地等重点区域，冬季农户清洁取暖。工程为2020年清洁取暖改造项目，工程已完工，促进人们对新能源的利用，减少大气污染排放 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 改造总户数和总范围 |  | 12250户 | 14279户 | 20 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 各项费用 |  | 预算批复金额 | 预算批复金额 | 10 |
|  | 效果指标（30） | 社会效益指标 | 社会影响力(%) |  | 100% | 100% | 29 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度(%) |  | 98%及以上 | 98% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 年初财政预算(%) |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

（9）关于下达抗疫特别国债预留机动资金的通知-农村地区冬季清洁取暖市级补助部分（冀财预【2021】10号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达抗疫特别国债预留机动资金的通知-农村地区冬季清洁取暖市级补助部分（冀财预【2021】10号）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为926万元，到位数926万，执行数为926万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中（1）数量指标：完成取暖设施设备采购及安装。提高空气净化程度降低全县大气污染排放量，改善人居环境，提升幸福指数。自评得分20；（2）质量指标：采购安装完成验收合格户数占总安装户数的比例，自评得分10；（3）时效指标：按照合同约定时间完成，自评得分10；（4）成本指标：按政府采购合同约定支付，采购安装成本，自评得分10。二是效益指标，改善居民生活环境，提高居民生活质量，提高空气净化程度，降低全县大气污染排放量，自评得分29。三是满意度指标，群众满意数量占总数的比例，自评得分9。四是预算执行率，自评得分10。未发现的主要问题。下一步改进措施：做好各项工作，提升社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： |  | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于下达抗疫特别国债预留机动资金的通知-农村地区冬季清洁取暖市级补助部分（冀财预【2021】10号） |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 926 | 到位数： | 926 | 执行数： | 926 | 100.00% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 主要用于2020年，县城禁煤区和乡镇所在地等重点区域，冬季农户清洁取暖。此项工程为2020年清洁取暖改造项目，工程完工后促进人们对新能源的利用，减少大气污染排放 |  |  | 主要用于2020年，县城禁煤区和乡镇所在地等重点区域，冬季农户清洁取暖。工程为2020年清洁取暖改造项目，工程已完工，促进人们对新能源的利用，减少大气污染排放 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 改造总户数和总范围 |  | 12250户 | 14279户 | 20 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 各项费用 |  | 预算批复金额 | 预算批复金额 | 10 |
|  | 效果指标（30） | 社会效益指标 | 社会影响力(%) |  | 98%及以上 | 98% | 29 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度(%) |  | 98% | 98% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 年初财政预算(%) |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

（10）关于下达2020年第七批新增政府债券资金的通知-青龙县2019年老旧小区管网改造工程（冀财债【2020】50号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达2020年第七批新增政府债券资金的通知-青龙县2019年老旧小区管网改造工程（冀财债【2020】50号）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中（1）数量指标：2019年老旧小区改造，对旭日、中兴等14个小区和安居、外贸等14个平房区进行供暖分户改造。改造总户数1189户，改造总面积14.9万平方米。位于青龙满族自治县城区范围内。该工程包括室内外采暖管网改造、阀门热表安装、管沟挖填、管井砌筑等。平房改造内容包括原预制板路面拆除、拆除路面基层200米厚天然级配砂石、原供热管网拆除、恢复供热管网、管道四周回填细砂、恢复路面、新建热力入口井、新建供暖热力井阀门井、安装热计量表、阀门等，并进行分户改造。工程已完工，城区居民取暖期取暖得到保障。提高供热质量，改善生活环境。自评得分20；（2）质量指标：持续改善城市基础设施建设，改善供热质量，改善空气质量，提高舒适度数的比例，自评得分10；（3）时效指标：按照施工标准及时完成，自评得分10；（4）成本指标：工程改造成本，自评得分10。二是效益指标，改善居民生活环境，提高居民生活质量，提高空气净化程度，降低全县大气污染排放量，自评得分29。三是满意度指标，群众满意数量占总数的比例，自评得分9。四是预算执行率，自评得分10。未发现的主要问题。下一步改进措施：做好各项工作，提升社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： |  | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于下达2020年第七批新增政府债券资金的通知-青龙县2019年老旧小区管网改造工程（冀财债【2020】50号） |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 200 | 到位数： | 200 | 执行数： | 200 | 100.00% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 2019年老旧小区管网改造工程，管网改造覆盖面积29万平米，保障城区居民到取暖期正常取暖。提高供热质量，改善生活环境。 |  |  | 2019年老旧小区管网改造工程，管网改造覆盖面积29万平米，工程已完工，城区居民取暖期取暖得到保障。提高供热质量，改善生活环境。 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 用户改造数量 |  | 1189户 | 1189户 | 20 |
|  |  | 质量指标 | 按照国家标准合格率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 及时完成 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 工程改造成本 |  | 预算批复金额 | 预算批复金额 | 10 |
|  | 效果指标（30） | 社会效益指标 | 社会影响力 |  | 98%以上 | 98% | 29 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 98%以上 | 99% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 年初财政预算 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

（11）关于原大杖子粮库拆除资金：根据年初设定的绩效目标，原大杖子粮库拆除任务绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.37万元，执行数为29.37万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中（1）数量指标：拆除单层砖瓦房屋面积1419.7平方米，双层砖瓦房屋面积585.8平方米，国窖及地下266.5平方米。拆除建筑物，平整土地，增加供热用地，满足供热场地需求，提升幸福指数。自评得分20；（2）质量指标：拆除建筑物，平整土地，验收合格率比例，自评得分10；（3）时效指标：按照合同约定时间完成，自评得分10；（4）成本指标：拆除建筑物，平整土地，各项费用成本，自评得分10。二是效益指标，拆除建筑物，平整土地，增加供热用地，满足供热场地需求，改善居民生活环境，提高居民生活质量，提升幸福指数，自评得分30。三是满意度指标，群众满意数量占总数的比例，自评得分10。四是预算执行率，自评得分10。未发现的主要问题。下一步改进措施：做好各项工作，增加供热用地，满足供热场地需求，改善居民生活环境，项目实施效果的满意程度。

- 关于下达2020年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知（冀财社[2020]77号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达2020年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知（冀财社[2020]77号）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对建档立卡户通过实施危房改造项目提升其家庭住房安全，该工程已全部开工并通过竣工验收，验收合格率100％，补助资金按标准通过“一卡通”形式已全部拨付到位，改造完成后群众满意度100％。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于下达2020年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知（冀财社【2020】77号） |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 5 | 到位数： | 5 | 执行数： | 5 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1、帮助住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的住房安全，补助对象包括居住在危房中的建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭的住房安全改造提升以及其他符合政策规定的农村困难群众基本住房安全保障。 2、坚持“应改尽改”原则，根据实际需求制定改造计划，确定改造任务，据实使用并拨付资金。 |  |  | 对建档立卡户通过实施危房改造项目提升其家庭住房安全 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（60） | 数量指标 | 符合危房改造对象的群体 |  | 按实际改造任务量100%完成 | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 合格率 |  | 改造后房屋验收合格率100% | 100% | 20 |
|  |  | 时效指标 | 开、竣工率 |  | 按照方案当年开、竣工率100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 补助标准 |  | 新建住房补助标准 2.6万元/户维修加固住房补助标准 0.85万元/户 | 100% | 10 |
|  | 效益指标 （20） | 社会效益指标 | 贫困户居住安全 |  | 通过实施住房安全改造提升工程，确保贫困家庭“住有所居、居有所安”。 | 明显提升 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 长期使用性 |  | 改造后房屋保持安全期限 | 拆除重建的大于等于30年维修加固的大于等于15年 | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |  | 危房改造户满意度 | 100% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

（13）关于下达2021年中央财政农村危房改造补助奖金预算的通知（冀财社[2021]50号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达2021年中央财政农村危房改造补助奖金预算的通知（冀财社[2021]50号）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对建档立卡户通过实施危房改造项目提升其家庭住房安全，该工程已全部开工并通过竣工验收，验收合格率100％，补助资金按标准通过“一卡通”形式已全部拨付到位，改造完成后群众满意度100％。未发现问题。

（14）关于下达2021年省级财政农村危房改造补助资金预算的通知（冀财社【2021】75号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达2021年省级财政农村危房改造补助资金预算的通知（冀财社【2021】75号）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为28万元，执行数为10.4万元，完成预算的37.14%。项目绩效目标完成情况：对建档立卡户通过实施危房改造项目提升其家庭住房安全，该工程已全部开工并通过竣工验收，验收合格率100％，补助资金按标准通过“一卡通”形式已全部拨付到位，改造完成后群众满意度100％。未发现问题。

- 关于下达2021年中央财政农村危房补助资金（冀财社【2021】63号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达2021年中央财政农村危房补助资金（冀财社【2021】63号）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100（百分比）。项目绩效目标完成情况：对建档立卡户通过实施危房改造项目提升其家庭住房安全，该工程已全部开工并通过竣工验收，验收合格率100％，补助资金按标准通过“一卡通”形式已全部拨付到位，改造完成后群众满意度100％。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于下达2021年中央财政农村危房补助资金（冀财社【2021】63号） |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 56 | 到位数： | 56 | 执行数： | 56 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1、帮助住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的住房安全，补助对象包括居住在危房中的建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭的住房安全改造提升以及其他符合政策规定的农村困难群众基本住房安全保障。 2、坚持“应改尽改”原则，根据实际需求制定改造计划，确定改造任务，据实使用并拨付资金。 |  |  | 对建档立卡户通过实施危房改造项目提升其家庭住房安全 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（60） | 数量指标 | 符合危房改造对象的群体 |  | 按实际改造任务量100%完成 | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 合格率 |  | 改造后房屋验收合格率100% | 100% | 20 |
|  |  | 时效指标 | 开、竣工率 |  | 按照方案当年开、竣工率100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 补助标准 |  | 新建住房补助标准 2.6万元/户维修加固住房补助标准 0.85万元/户 | 100% | 10 |
|  | 效益指标 （20） | 社会效益指标 | 贫困户居住安全 |  | 通过实施住房安全改造提升工程，确保贫困家庭“住有所居、居有所安”。 | 明显提升 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 长期使用性 |  | 改造后房屋保持安全期限 | 拆除重建的大于等于30年维修加固的大于等于15年 | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |  | 危房改造户满意度 | 100% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：金光辉 |  |  |  |  |  | 联系电话：7522303 |  |

- 关于提前下达2020年省级财政农村危房改造补助资金预算的通知（冀财社[2019]108号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2020年省级财政农村危房改造补助资金预算的通知（冀财社[2019]108号）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对建档立卡户通过实施危房改造项目提升其家庭住房安全，该工程已全部开工并通过竣工验收，验收合格率100％，补助资金按标准通过“一卡通”形式已全部拨付到位，改造完成后群众满意度100％。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2020年省级财政农村危房改造补助资金预算的通知（冀财社[2019]108号）项目 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 72 | 到位数： | 72 | 执行数： | 72 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1、帮助住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的住房安全，补助对象包括居住在危房中的建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭的住房安全改造提升以及其他符合政策规定的农村困难群众基本住房安全保障。 2、坚持“应改尽改”原则，根据实际需求制定改造计划，确定改造任务，据实使用并拨付资金。 |  |  | 对建档立卡户通过实施危房改造项目提升其家庭住房安全 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（60） | 数量指标 | 符合危房改造对象的群体 |  | 按实际改造任务量100%完成 | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 合格率 |  | 改造后房屋验收合格率100% | 100% | 20 |
|  |  | 时效指标 | 开、竣工率 |  | 按照方案当年开、竣工率100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 补助标准 |  | 新建住房补助标准 2.6万元/户维修加固住房补助标准 0.85万元/户 | 100% | 10 |
|  | 效益指标 （20） | 社会效益指标 | 贫困户居住安全 |  | 通过实施住房安全改造提升工程，确保贫困家庭“住有所居、居有所安”。 | 明显提升 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 长期使用性 |  | 改造后房屋保持安全期限 | 拆除重建的大于等于30年维修加固的大于等于15年 | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |  | 危房改造户满意度 | 100% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：金光辉 |  |  |  |  |  | 联系电话：7522303 |  |

- 关于提前下达2020年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知（冀财社[2019]98号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2020年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知（冀财社[2019]98号）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对建档立卡户通过实施危房改造项目提升其家庭住房安全，该工程已全部开工并通过竣工验收，验收合格率100％，补助资金按标准通过“一卡通”形式已全部拨付到位，改造完成后群众满意度100％。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 县级扶贫专项资金-住房安全改造提升项目资金 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 280 | 到位数： | 280 | 执行数： | 280 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1、帮助住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的住房安全，补助对象包括居住在危房中的建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭的住房安全改造提升以及其他符合政策规定的农村困难群众基本住房安全保障。 2、坚持“应改尽改”原则，根据实际需求制定改造计划，确定改造任务，据实使用并拨付资金。 |  |  | 对建档立卡户通过实施危房改造项目提升其家庭住房安全 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（60） | 数量指标 | 符合危房改造对象的群体 |  | 按实际改造任务量100%完成 | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 合格率 |  | 改造后房屋验收合格率100% | 100% | 20 |
|  |  | 时效指标 | 开、竣工率 |  | 按照方案当年开、竣工率100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 补助标准 |  | 新建住房补助标准 2.6万元/户维修加固住房补助标准 0.85万元/户 | 100% | 10 |
|  | 效益指标 （20） | 社会效益指标 | 贫困户居住安全 |  | 通过实施住房安全改造提升工程，确保贫困家庭“住有所居、居有所安”。 | 明显提升 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 长期使用性 |  | 改造后房屋保持安全期限 | 拆除重建的大于等于30年维修加固的大于等于15年 | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |  | 危房改造户满意度 | 100% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：金光辉 |  |  |  |  |  | 联系电话：7522303 |  |

- 关于提前下达2021年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知（冀财社【2020】196号）-中央直达资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2021年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知（冀财社【2020】196号）-中央直达资金项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为480万元，执行数为364.65万元，完成预算的75.96%。项目绩效目标完成情况：对建档立卡户等通过实施危房改造项目提升其家庭住房安全，该工程已全部开工并通过竣工验收，验收合格率100％，补助资金按标准通过“一卡通”形式已全部拨付到位，改造完成后群众满意度100％。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2021年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知（冀财社【2020】196号）-中央直达资金 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 480 | 到位数： | 480 | 执行数： | 364.65 | 75.96% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1、帮助住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的住房安全，补助对象包括居住在危房中的建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员家庭的住房安全改造提升以及其他符合政策规定的农村困难群众基本住房安全保障。 2、坚持“应改尽改”原则，根据实际需求制定改造计划，确定改造任务，据实使用并拨付资金。 |  |  | 对建档立卡户通过实施危房改造项目提升其家庭住房安全 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（60） | 数量指标 | 符合危房改造对象的群体 |  | 按实际改造任务量100%完成 | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 合格率 |  | 改造后房屋验收合格率100% | 100% | 20 |
|  |  | 时效指标 | 开、竣工率 |  | 按照方案当年开、竣工率100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 补助标准 |  | 新建住房补助标准 2.6万元/户维修加固住房补助标准 0.85万元/户 | 100% | 10 |
|  | 效益指标 （20） | 社会效益指标 | 贫困户居住安全 |  | 通过实施住房安全改造提升工程，确保贫困家庭“住有所居、居有所安”。 | 明显提升 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 长期使用性 |  | 改造后房屋保持安全期限 | 拆除重建的大于等于30年维修加固的大于等于15年 | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |  | 危房改造户满意度 | 100% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：金光辉 |  |  |  |  |  | 联系电话：7522303 |  |

（19）小城镇办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，小城镇办经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.6310万元，执行数为1.6310万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县当年住房鉴定工作。办公经费节省数、发现问题及时解决率、群众满意度、基本工作服务水平全部达到年初设定的目标值。群众满意度100％。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 小城镇办经费 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 1.631 | 到位数： | 1.631 | 执行数： | 1.631 | 100.00% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 主要用于完成全县农村住房鉴定验收工作。 |  |  | 主要用于完成全县农村住房鉴定验收工作。 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（60） | 数量指标 | 符合兜底保障对象的群体 |  | 按实际量100%完成 | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 合格率 |  | 租房安全率100% | 100% | 15 |
|  |  | 时效指标 | 租住率 |  | 按照方案当年租住率100% | 100% | 15 |
|  |  | 成本指标 | 补助标准 |  | 租房房补助标准 1200元/户/年兜底保障 | 100% | 10 |
|  | 效益指标 （20） | 社会效益指标 | 贫困户居住 |  | 通过实施住房兜底保障确保。 | 明显提升 | 9 |
|  |  | 可持续影响指标 | 兜底保障 |  | 通过兜底保障农村住房安全 | 100% | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |  | 租房改户满意度 | 100% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  | 联系电话：7522303 |  |

（20）小城镇办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，小城镇办经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为0.539万元，完成预算的53.9%。项目绩效目标完成情况：完成全县当年住房鉴定工作。办公经费节省数、发现问题及时解决率、群众满意度、基本工作服务水平全部达到年初设定的目标值。群众满意度100％。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 小城镇办经费 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 1 | 到位数： | 1 | 执行数： | 5390 | 53.90% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 主要用于完成全县农村住房鉴定验收工作。 |  |  | 主要用于完成全县农村住房鉴定验收工作。 |  |  | 54% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（60） | 数量指标 | 符合兜底保障对象的群体 |  | 按实际量100%完成 | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 合格率 |  | 租房安全率100% | 100% | 15 |
|  |  | 时效指标 | 租住率 |  | 按照方案当年租住率100% | 100% | 15 |
|  |  | 成本指标 | 补助标准 |  | 租房房补助标准 1200元/户/年兜底保障 | 100% | 10 |
|  | 效益指标 （20） | 社会效益指标 | 贫困户居住 |  | 通过实施住房兜底保障确保。 | 明显提升 | 9 |
|  |  | 可持续影响指标 | 兜底保障 |  | 通过兜底保障农村住房安全 | 100% | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |  | 租房改户满意度 | 100% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  | 联系电话：7522303 |  |

（21）泰丰·首府周边道路及市政配套设施建设工程项目（关于下达2021年第四批债券资金通知-泰丰·首府周边道路及市政配套设施建（冀财债〔2021〕43号））项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，泰丰·首府周边道路及市政配套设施建设工程项目（关于下达2021年第四批债券资金通知-泰丰·首府周边道路及市政配套设施建（冀财债〔2021〕43号））项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为560万元，执行数为560万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设道路总长度为1100.21米，两侧控制线宽度分别为都山路段18米、八旗北街环线段15米、八旗北街延伸段15米，新建混凝土沥青路面结构，方便居民出行；二是新建雨水、污水、给水，新建照明、绿化、交通工程等市政配套设施。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 泰丰·首府周边道路及市政配套设施建设工程项目（关于下达2021年第四批债券资金通知-泰丰·首府周边道路及市政配套设施建（冀财债〔2021〕43号）） |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 560 | 到位数： | 560 | 执行数： | 560 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1.建设道路总长度为1100.21米，两侧控制线宽度分别为都山路段18米、八旗北街环线段15米、八旗北街延伸段15米，新建混凝土沥青路面结构，方便居民出行。 |  |  | 1.完成了建设道路总长度为1100.21米，两侧控制线宽度分别为都山路段18米、八旗北街环线段15米、八旗北街延伸段15米，新建混凝土沥青路面结构。 |  |  | 100% |
|  | 2.新建雨水、污水、给水，新建照明、绿化、交通工程等市政配套设施。 |  |  | 2.新建雨水、污水、给水，新建照明、绿化、交通工程等市政配套设施。 |  |  |  |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 | 道路总长度为1100.21米 | 建设道路总长度为1100.21米 | 100% | 20 |
|  |  | 数量指标 | 道路宽度 | 两侧控制线宽度分别为都山路段18米、八旗北街环线段15米、八旗北街延伸段15米 | 18、15、24米 | 100% | 20 |
|  |  | 成本指标 | 道路成本 | 外部验收合格率 | 严格按照预算价格执行 | 100% | 10 |
|  |  | 质量指标 | 外部验收合格率 | 支出控制在预算之内 | 截至目前进行的工程建设，外部验收合格率 | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 施工许可证时间 | 2021年4月5日 | 100% | 10 |
|  | 效果指标 | 可持续影响指标 | 达到可持续影响预期 | 建成后方便周边出行率 | ≥98% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 100% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 90% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：马季 |  |  |  |  |  | 联系电话：18332515315 |  |

（22）县城建设办公室经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，县城建设办公室经费绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为9068元，执行数为9068元，完成预算的100%，未超过预算。绩效目标完成情况：一是县城建设政策宣传并做好重点项目建设管理和协调工作；二是协调县城建设各责任单位，做好落实执行省里的各项指标任务，督导完成各单位本年度的新型城镇目标任务、重点项目建设；三是完成省市任务。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 县城建设办公室经费 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 0.9068 | 到位数： | 0.9068 | 执行数： | 0.9068 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1.县城建设政策宣传并做好重点项目建设管理和协调工作。 |  |  | 1.完成了县城建设政策宣传并做好重点项目建设管理和协调工作。 |  |  | 100% |
|  | 2.协调县城建设各责任单位，做好落实执行省里的各项指标任务，督导完成各单位本年度的新型城镇目标任务、重点项目建设。 |  |  | 2.协调县城建设各责任单位，做好落实执行省里的各项指标任务，督导完成各单位本年度的新型城镇目标任务、重点项目建设。 |  |  |  |
|  | 3.完成省市任务 |  |  | 3.完成县城建设宣传手册 |  |  |  |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障一个科室办公经费 | 保障一个科室办公经费 | 1个 | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 各项经费支出符合内控标准 | 各项经费支出符合内控标准 | 100% | 100% | 20 |
|  |  | 时效指标 | 业务费用全部支出时间 | 业务费用全部支出时间 | 2021年 | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 支出控制在预算之内 | 支出控制在预算之内 | ≤预算金额（1万元） | 100% | 10 |
|  | 效果指标 | 社会效益指标 | 促进办公室业务提升 | 促进办公室业务提升 | 效果明显 | 100% | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续保障业务正常开展 | 持续保障业务正常开展 | 工作效率和服务能力明显提升 | 100% | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例。 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 100% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：马季 |  |  |  |  |  | 联系电话：18332515315 |  |

（23）都源街中段道路改造施工临时便道工程项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，都源街中段道路改造施工临时便道工程项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设道路路面宽度为5米，两侧各0.5米路肩安全带；二是施工临时便道采用碎石路面。

未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 都源街中段道路改造施工临时便道工程 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 15 | 到位数： | 15 | 执行数： | 15 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1.建设道路路面宽度为5米，两侧各0.5米路肩安全带 |  |  | 1.建设道路路面宽度为5米，两侧各0.5米路肩安全带 |  |  | 100% |
|  | 2.施工临时便道采用碎石路面 |  |  | 2.施工临时便道采用碎石路面 |  |  |  |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 道路宽度 | 路面宽度为5米，两侧各0.5米路肩安全带 | 路面宽度为5米，两侧各0.5米路肩安全带 | 100% | 20 |
|  |  | 成本指标 | 道路成本 | 外部验收合格率 | 严格按照预算价格执行 | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 外部验收合格率 | 支出控制在预算之内 | 截至目前进行的工程建设，外部验收合格率 | 100% | 20 |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 施工许可证时间 | 施工许可证 | 100% | 10 |
|  | 效果指标 | 可持续影响指标 | 达到可持续影响预期 | 建成后方便周边出行率 | ≥98% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 100% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 90% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：马季 |  |  |  |  |  | 联系电话：18332515315 |  |

（24）拨回城内老旧街道改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，拨回城内老旧街道改造工程项目（民族博物馆文博路道路工程、燕山路邵庄段道路改造工程、八旗街（燕山路-祖山路）道路改造工程）绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为44.5万元，执行数为44.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是民族博物馆文博路道路工程道路全长463.12米，行车道7米，两侧各2.5米人行道、护坡、挡墙及绿化；二是燕山路邵庄段道路改造工程道路全长367.25米，行车道7米、两侧各1米人行道；三是八旗街（燕山路-祖山路）道路改造工程道路全长249米、宽19米，主路宽12米，人行道7米、两侧各3.5米、附属及绿化。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 拨回城内老旧街道改造工程（民族博物馆文博路道路工程、燕山路邵庄段道路改造工程、八旗街（燕山路-祖山路）道路改造工程） |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 44.5 | 到位数： | 44.5 | 执行数： | 44.5 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1.民族博物馆文博路道路工程道路全长463.12米，行车道7米，两侧各2.5米人行道、护坡、挡墙及绿化。 |  |  | 1.民族博物馆文博路道路工程道路全长463.12米，行车道7米，两侧各2.5米人行道、护坡、挡墙及绿化。 |  |  | 100% |
|  | 2.燕山路邵庄段道路改造工程道路全长367.25米，行车道7米、两侧各1米人行道 |  |  | 2.燕山路邵庄段道路改造工程道路全长367.25米，行车道7米、两侧各1米人行道 |  |  |  |
|  | 3.八旗街（燕山路-祖山路）道路改造工程道路全长249米、宽19米，主路宽12米，人行道7米、两侧各3.5米、附属及绿化。 |  |  | 3.八旗街（燕山路-祖山路）道路改造工程道路全长249米、宽19米，主路宽12米，人行道7米、两侧各3.5米、附属及绿化。 |  |  |  |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 | 道路总长度分别为463.12米、367.25米、249米 | 建设道路总长度分别为463.12米、367.25米、249米 | 100% | 20 |
|  |  | 数量指标 | 道路宽度 | 两侧控制线宽度分别为：民族博物馆文博路道路工程道路行车道7米，两侧各2.5米人行道、燕山路邵庄段道路改造工程宽19米，主路宽12米，人行道7米、两侧各3.5米八旗街（燕山路-祖山路）道路改造工程道路全长249米、宽19米，主路宽12米，人行道7米、两侧各3.5米 | 两侧控制线宽度分别为：民族博物馆文博路道路工程道路行车道7米，两侧各2.5米人行道、燕山路邵庄段道路改造工程宽19米，主路宽12米，人行道7米、两侧各3.5米八旗街（燕山路-祖山路）道路改造工程道路全长249米、宽19米，主路宽12米，人行道7米、两侧各3.5米 | 100% | 20 |
|  |  | 成本指标 | 道路成本 | 外部验收合格率 | 严格按照预算价格执行 | 100% | 10 |
|  |  | 质量指标 | 外部验收合格率 | 支出控制在预算之内 | 截至目前进行的工程建设，外部验收合格率 | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 施工许可证时间 | 2017年5月16日 | 100% | 10 |
|  | 效果指标 | 可持续影响指标 | 达到可持续影响预期 | 建成后方便周边出行率 | ≥98% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 100% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 90% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：马季 |  |  |  |  |  | 联系电话：18332515315 |  |

（25）关于调整2020年中央农村环境整治资金的通知（冀财资环[2020]48号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于调整2020年中央农村环境整治资金的通知（冀财资环[2020]48号）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目所属7个村，大巫岚镇大狮子沟村，小狮子沟村，大于杖子村；朱杖子乡前白枣山村，后白枣山村、陈杖子村、庙上村；采购安装分散式污水处理设备；二是采购安装分散式污水处理设备444套。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于调整2020年中央农村环境整治资金的通知（冀财资环[2020]48号） |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 67 | 到位数： | 67 | 执行数： | 67 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1.该项目所属7个村，大巫岚镇大狮子沟村，小狮子沟村，大于杖子村；朱杖子乡前白枣山村，后白枣山村、陈杖子村、庙上村；采购安装分散式污水处理设备 |  |  | 1.该项目所属7个村，大巫岚镇大狮子沟村，小狮子沟村，大于杖子村；朱杖子乡前白枣山村，后白枣山村、陈杖子村、庙上村；采购安装分散式污水处理设备 |  |  | 100% |
|  | 2.共计444套。 |  |  | 2.共计444套。 |  |  |  |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 村个数 | 7个村 | 7个村 | 100% | 20 |
|  |  | 数量指标 | 套数 | 444套 | 444套 | 100% | 20 |
|  |  | 成本指标 | 道路成本 | 外部验收合格率 | 严格按照预算价格执行 | 100% | 10 |
|  |  | 质量指标 | 外部验收合格率 | 支出控制在预算之内 | 截至目前进行的工程建设，外部验收合格率 | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 施工许可证时间 | 施工许可证 | 100% | 10 |
|  | 效果指标 | 可持续影响指标 | 达到可持续影响预期 | 建成后方便周边出行率 | ≥98% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 100% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 90% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：马季 |  |  |  |  |  | 联系电话：18332515315 |  |

（26）河南村南拐子片区排洪管网工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，河南村南拐子片区排洪管网工程项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该工程主要建排洪管网 837米；二是沿线工设钢筋砼检查井8座,三平箅子钢筋砼雨水井6座,其中主排水管道采用钢筋混凝土II管D1200(215米)、D1350(456米)，接入支管采用钢筋混凝土II管D800(166米),雨水最终排入都阳河。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 河南村南拐子片区排洪管网工程 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 7 | 到位数： | 7 | 执行数： | 7 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1.该工程主要建排洪管网 837米。 |  |  | 1.该工程主要建排洪管网 837米。 |  |  | 100% |
|  | 2.沿线工设钢筋砼检查井8座,三平箅子钢筋砼雨水井6座,其中主排水管道采用钢筋混凝土II管D1200(215米)、D1350(456米)，接入支管采用钢筋混凝土II管D800(166米),雨水最终排入都阳河。 |  |  | 2.沿线工设钢筋砼检查井8座,三平箅子钢筋砼雨水井6座,其中主排水管道采用钢筋混凝土II管D1200(215米)、D1350(456米)，接入支管采用钢筋混凝土II管D800(166米),雨水最终排入都阳河。 |  |  |  |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 排洪管网长度 | 排洪管网长度837米 | 建设排洪管网长度837米 | 100% | 20 |
|  |  | 数量指标 | 钢筋砼检查井 | 8座 | 8座 | 100% | 20 |
|  |  | 成本指标 | 道路成本 | 外部验收合格率 | 严格按照预算价格执行 | 100% | 10 |
|  |  | 质量指标 | 外部验收合格率 | 支出控制在预算之内 | 截至目前进行的工程建设，外部验收合格率 | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 施工许可证时间 | 2018年7月5日 | 100% | 10 |
|  | 效果指标 | 可持续影响指标 | 达到可持续影响预期 | 建成后方便周边出行率 | ≥98% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 100% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 90% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：马季 |  |  |  |  |  | 联系电话：18332515315 |  |

- 关于下达2020年第二批新增政府债券资金的通知-污水出厂门前路(冀财债[2020]12号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达2020年第二批新增政府债券资金的通知-污水出厂门前路(冀财债[2020]12号）绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为146万元，执行数为146万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是道路全长245米、宽21米，其中主路宽15米（沥青混凝土路面）；二是两侧各3米人行道，横断面内设给水、排水、热力、天然气、强弱电等基础配套设施。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2020年第二批新增政府债券资金的通知-污水出厂门前路(冀财债[2020]12号） |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 146 | 到位数： | 146 | 执行数： | 146 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1.道路全长245米、宽21米，其中主路宽15米（沥青混凝土路面） |  |  | 1.道路全长245米、宽21米，其中主路宽15米（沥青混凝土路面） |  |  | 100% |
|  | 2.两侧各3米人行道，横断面内设给水、排水、热力、天然气、强弱电等基础配套设施。 |  |  | 2.两侧各3米人行道，横断面内设给水、排水、热力、天然气、强弱电等基础配套设施。 |  |  |  |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 | 道路总长度为245米 | 建设道路总长度为245米 | 100% | 20 |
|  |  | 数量指标 | 道路宽度 | 两侧各3米人行道 | 3米 | 100% | 20 |
|  |  | 成本指标 | 道路成本 | 外部验收合格率 | 严格按照预算价格执行 | 100% | 10 |
|  |  | 质量指标 | 外部验收合格率 | 支出控制在预算之内 | 截至目前进行的工程建设，外部验收合格率 | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 施工许可证时间 | 施工许可证 | 100% | 10 |
|  | 效果指标 | 可持续影响指标 | 达到可持续影响预期 | 建成后方便周边出行率 | ≥98% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 100% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 90% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：马季 |  |  |  |  |  | 联系电话：18332515315 |  |

（28）关于下达2021年第四批债券资金通知-西城区基础设施管线延伸工程（冀财债〔2021〕43号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达2021年第四批债券资金通知-西城区基础设施管线延伸工程（冀财债〔2021〕43号）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为1500万元，执行数为1240万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：一是建设一级热力管网、中压燃气管网、给水管网和污水管网；二是包括热力管道11100米，燃气管道3460米，给水管道1830米，污水管道3440米及路面开挖修复工程。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 西城区基础设施管线延伸工程项目（关于下达2021年第四批债券资金通知-西城区基础设施管线延伸工程（冀财债〔2021〕43号） |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 1500 | 到位数： | 1500 | 执行数： | 1240 | 83% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1.建设一级热力管网、中压燃气管网、给水管网和污水管网。 |  |  | 1.建设一级热力管网、中压燃气管网、给水管网和污水管网。 |  |  | 100% |
|  | 2.主要包括热力管道11100米，燃气管道3460米，给水管道1830米，污水管道3440米及路面开挖修复工程。 |  |  | 2.主要包括热力管道11100米，燃气管道3460米，给水管道1830米，污水管道3440米及路面开挖修复工程。 |  |  |  |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 热力管道长度 | 11100米 | 热力管道11100米 | 100% | 10 |
|  |  |  | 燃气管道长度 | 3460米 | 燃气管道3460米 | 100% | 10 |
|  |  |  | 给水管道长度 | 1830米 | 给水管道1830米 | 100% | 10 |
|  |  |  | 污水管道长度 | 3440米 | 污水管道3440米 | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 工程成本 | 外部验收合格率 | 严格按照预算价格执行 | 100% | 10 |
|  |  | 质量指标 | 外部验收合格率 | 支出控制在预算之内 | 截至目前进行的工程建设，外部验收合格率 | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 施工许可证时间 | 施工许可证 | 100% | 10 |
|  | 效果指标 | 可持续影响指标 | 达到可持续影响预期 | 建成后方便周边出行率 | ≥98% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 100% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 90% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：马季 |  |  |  |  |  | 联系电话：18332515315 |  |

（29）向阳中学门前路工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，向阳中学门前路工程（青龙满族自治县燕山路东段（燕山路与星干街交叉口-佟杖子路口）工程）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改造道路全长448.76米，红线宽度12米；二是新建混凝土沥青路面，沿线设漫水桥2座，桥长分别为13米和26米。配套设施包括照明、交通、绿化、给水、雨水、污水等相关工程。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 回向阳中学门前路工程（青龙满族自治县燕山路东段（燕山路与星干街交叉口-佟杖子路口）工程） |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 50 | 到位数： | 50 | 执行数： | 50 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1.改造道路全长448.76米，红线宽度12米； |  |  | 1.改造道路全长448.76米，红线宽度12米； |  |  | 100% |
|  | 2.新建混凝土沥青路面，沿线设漫水桥2座，桥长分别为13米和26米。配套设施包括照明、交通、绿化、给水、雨水、污水等相关工程 |  |  | 2.新建混凝土沥青路面，沿线设漫水桥2座，桥长分别为13米和26米。配套设施包括照明、交通、绿化、给水、雨水、污水等相关工程 |  |  |  |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 | 道路总长度为448.76米 | 建设道路总长度为448.76米 | 100% | 20 |
|  |  | 数量指标 | 道路宽度 | 红线宽度12米 | 12米 | 100% | 20 |
|  |  | 成本指标 | 道路成本 | 外部验收合格率 | 严格按照预算价格执行 | 100% | 10 |
|  |  | 质量指标 | 外部验收合格率 | 支出控制在预算之内 | 截至目前进行的工程建设，外部验收合格率 | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 施工许可证时间 | 2019年6月5日 | 100% | 10 |
|  | 效果指标 | 可持续影响指标 | 达到可持续影响预期 | 建成后方便周边出行率 | ≥98% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标 | 务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 100% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 90% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：马季 |  |  |  |  |  | 联系电话：18332515315 |  |

（30）物业纠纷人民调解委员会经费自评综述：物业纠纷人民调解委员会经费根据年初设定的绩效目标，通过一年多的运转，项目绩效自评得分 97分。全年预算额为0.8万，执行数为0.8万，完成预算的100%。

项目绩效完成情况:一是产出指标,其中（1）数量指标：物业纠纷调解案件大于等于10件,自评得分20分;（2）质量指标：合理解决物业纠纷案件，自评得分10；（3）时效指标：及时解决小区物业纠纷,自评得分10；（4）成本指标：成本严格控制在所初预算内，自评得分10。

二是效益指标，其中社会效益指标：有效化解物业领域热点矛盾纠纷，维护我县物业行业信访稳定，自评得分14分；可持续影响指标:工作效率和基本工作服务水平不断提升,自评得分14分。

三是满意度指标，社会公众的满意程度，自评得分9。

四是预算执行率，严格按年初预算执行，自评得分10。

未发现主要问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县物业纠纷人民调解委员会 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 物业纠纷人民调解委员会经费 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 0.8 | 到位数： | 0.8 | 执行数： | 0.8 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 受理并完成业主提出的物业纠纷调解案件10件以上 |  |  | 已完成业主提出的物业纠纷调解案件13件 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 物业纠纷调解案件数量≧10件 |  | ≧10件 | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 完成调解案件数量占总案件数量的比率 |  | ≧95% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 及时调解案件占总案件数量的比率 |  | ≧95% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 维持调委会日常工作基本运行 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 指标效益（30） | 社会效益指标 | 有效化解物业领域热点矛盾纠纷，维护我县物业行业信访稳定 |  | 100% | 100% | 14 |
|  |  | 可持续影响指标 | 工作效率和服务能力明显提升 |  | 100% | 100% | 14 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例 |  | ≧95% | 99% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 97 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：刘立松 |  |  |  |  |  | 联系电话：7522316 |  |

（31）氢合力氢能减排机采购安装项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，氢合力氢能减排机采购安装项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于购10台氢合力氢能减排机，加装在10辆国三排放标准车辆上，大幅降低尾气颗粒的排放，确保烟度值达标排放，提升大气质量。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 氢合力氢能减排机采购安装 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 19.8 | 到位数： |  | 执行数： | 19.8 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1、采购10台氢合力氢能减排机，加装在10辆国三排放标准车辆上，大幅降低尾气颗粒的排放，确保烟度值达标排放，提升大气质量。 |  |  | 完成了10台氢合力氢能减排机得采购与安装，大幅降低尾气颗粒的排放，确保烟度值达标排放，提升大气质量。 |  |  | 100% |
|  | 2、通过氢合力氢能减排机的安装，延长车辆使用年限。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（60） | 数量指标 | 采购数量 |  | 10台 | 10台 | 10 |
|  |  |  | 安装数量 |  | 10台 | 10台 | 10 |
|  |  |  | 安装车辆的数量 |  | 10辆 | 10辆 | 10 |
|  |  | 质量指标 | 质量合格率 |  | ≥95% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 安装及时性 |  | ≥95% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 成本控制数） |  | ≤1.98万元/台 | 1.98万元/台 | 10 |
|  | 效益指标（20） | 社会效益指标 | 社会影响力 |  | ≥1年 | 100% | 10 |
|  |  | 生态效益指标 | 环境影响 |  | ≤1.2 | ≤1.2 | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% | 99% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | ≥95% | 98% | 9 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：杨仕国 |  |  |  |  |  | 联系电话：13833545098 |  |

- 购买环卫运行车辆所需资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年购买环卫运行车辆所需资金项目绩效自评得分为88分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为17.11万元，完成预算的21%。项目绩效目标完成情况：该项目用于购买农用三轮车4辆，原环卫5辆三马车已经报废，城区垃圾清运严重滞留，所以向政府申请及时更新垃圾车辆，通过申请，政府划转部分资金，还有一部分车辆需要更换。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 购买环卫运行车辆所需资金 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 80 | 到位数： | 17.11 | 执行数： | 17.11 | 21% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 购买小型洗扫车1台，保障县城的清扫。 |  |  | 购买农用三轮车4辆 |  |  | 21% |
|  | 购买侧挂式垃圾清运车2台，保障县城垃圾的清运。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 购卖小型清扫车数 |  | 100% | 21% | 10 |
|  |  |  | 购买侧挂式垃圾清运车数 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照国家标准合格率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 购买设备及时性 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 车辆价格 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 达到经济效益预期（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 道路清扫面积 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 生态效益指标 | 达到生态效益预期（%） |  | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 可持续影响指标 | 达到可持续影响预期（%） |  | 100% | 100% | 5 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |  | 100% | 99% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 100% | 9 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 88 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：景连奎 |  |  |  |  |  | 联系电话：13603230227 |  |

（33）关于提前下达2020年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知（冀财农[2019]174号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2020年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知（冀财农[2019]174号）项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为93.6099万元，执行数为93.6099万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：该项目用于支付8个垃圾处理站进行升级改造的费用，确保生活垃圾处理站正常运行，减少环境污染，垃圾处理能够达到无害化，用于支付农村生活垃圾分类费用，营造良好人居环境，加快乡村振兴步伐，促进农村社会协调发展。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： |  | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2020年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知（冀财农【2019】174号） |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 93.6099 | 到位数： | 93.6099 | 执行数： | 93.6099 | 100.00% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 对8个垃圾处理站进行升级改造，确保生活垃圾处理站正常运行，减少环境污染，垃圾处理能够达到无害化，开展农村生活垃圾分类，营造良好人居环境，加快乡村振兴步伐，促进农村社会协调发展。 |  |  | 完成了8个垃圾处理站进行升级改造，确保生活垃圾处理站正常运行，减少环境污染，垃圾处理能够达到无害化，开展农村生活垃圾分类，营造良好人居环境，加快乡村振兴步伐，促进农村社会协调发展。 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 垃圾处理站升级改造数量 |  | 8个 | 8个 | 3 |
|  |  |  | 垃圾堆放点建设数量 |  | 4座 | 8个 | 3 |
|  |  |  | 垃圾桶数量 |  | 23.76万个 | 100%完成 | 3 |
|  |  |  | 电动三轮车 |  | 1485辆 | 101%完成 | 3 |
|  |  |  | 完成农村垃圾分类购买服务数量 |  | 一项 | 一项 | 3 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 5 |
|  |  |  | 考核合格率 |  | ≥90分 | ≥90分 | 5 |
|  |  | 时效指标 | 及时性 |  | 2020年度 | 已完成 | 5 |
|  |  | 成本指标 | 升级改造费 |  | ≤140万元 | 结算价为34万元 | 5 |
|  |  |  | 垃圾点建设费 |  | ≤239.2万元 | 结算价为54.4万元 | 5 |
|  |  |  | 垃圾分类采购及服务费 |  | ≤709.5万元 | ＜709.5万元 | 10 |
|  | 效果指标（30） | 社会效益指标 | 社会影响力 |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |
|  |  | 生态效益指标 | 环境影响 |  | 效果显著 | 效果显著 | 9 |
|  |  | 可持续影响指标 | 环境持续提升 |  | 持续提升 | 持续提升 | 9 |
|  | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≧95% | 97% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 严格按预算执行 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 97 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： | 杨仕国 |  |  |  |  | 联系电话： | 13833545098 |

（34）2020年环卫市场化服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年环卫市场化服务费项目绩效自评得分99分。全年预算额为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况:东起广茶山，西南至大石门村界为止，西至逃军山西村界以东范围内胡县城区及六个城中村范围内所有道路、河道及公厕的清扫保洁、垃圾收集清运和小广告等清理服务。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2020年环卫市场化服费 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 200 | 到位数： | 200 | 执行数： | 200 | 100.00% |
|  | 其中：财政资金 | 200 | 其中：财政资金 | 200 | 其中：财政资金 | 200 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 东起广茶山，西南至大石门村界为止，西至逃军山西村界以东范围内胡县城区及六个城中村范围内所有道路、河道及公厕的清扫保洁、垃圾收集清运和小广告等清理服务。 |  |  | 对城区内公厕的卫生管理与保洁服务，对建筑物墙面、公用设施、地面等小广告进行随时清除，对河道进行清理保洁，对生活垃圾进行收集清运。 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 东起广茶山，西南至大石门村界为止，西至逃军山西村界以东范围内胡县城区及六个城中村范围内所有道路、河道及公厕的清扫保洁、垃圾收集清运和小广告等清理服务。 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 县城六个城中村卫生环境优秀等级占考核总量的比例 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 按照合同约定时间完成 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 按考核结果拨发服务费，全年累计三次不合格解除服务合同。 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效果指标(30) | 社会效益指标 | 在县市容市貌中产生的影响得到广大群众的充分认可度 |  | 100% | 100% | 9 |
|  |  | 生态效益指标 | 基本达到生态效益预期 |  | 100% | 100% | 9 |
|  |  | 可持续影响指标 | 基本工作服务水平 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例 |  | 100% | 95% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率% |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 97 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： | 景连奎 |  |  |  |  | 联系电话： | 13603230227 |

（35）2021年路灯电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年路灯电费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为480万元，执行数为400.909837万元，完成预算的83.52%。项目绩效目标完成情况：节能改造的路灯数1407盏，保障县城区内照明，大力推进城市基础设施工作，加强城区建设，改善人居环境，保障城区内道路照明效果。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2021年路灯电费 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 480 | 到位数： | 400.909837 | 执行数： | 400.909837 | 84% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1、大力推进城市基础设施工作，加强城区建设，改善人居环境，保障城区内道路照明效果。 2、设备的采购方式为能源合同，共享收益，共享期为10年。 |  |  | 节能改造的路灯数1407盏，保障县城区内照明。 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 节能改造的路灯数量 |  | ≧1407盏 | 1407盏 | 10 |
|  |  |  | 每月按实际的电费数额缴纳1次 |  | 12次 | 12次 | 10 |
|  |  | 质量指标 | 亮灯率 |  | 100% | ≦100% | 9 |
|  |  | 时效指标 | 路灯电费缴费及时性，共享收益及时支付 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 共享收益 |  | ≤30.73万元 | 30.73万元 | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 社会影响力 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 城区内道路照明效果 |  | 长效 | 长效 | 20 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥98 | 99% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 严格按照预算执行 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：刘铁 |  |  |  |  |  | 联系电话：18833843288 |  |

（36）青龙县市场桥至外环路连接线路灯采购及安装项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，青龙县市场桥至外环路连接线路灯采购及安装项目绩效自评得分为99分。全年预算数为19.4万元，执行数为19.4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：实际在此三条路段上安装46盏路灯

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 青龙县市场桥至外环路连接线路灯采购及安装 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 19.4 | 到位数： | 19.4 | 执行数： | 19.4 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1、在此路段上增设路灯照明设施，以方便居民和群众生产生活需要。2、此项工程为亮化项目，工程完工后不但解决人民群众出行问题，也给县城景观增添了色彩。 |  |  | 实际在此三条路段上安装46盏路灯。 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 市场桥至外环路连接线路灯安装数量 |  | 46盏 | 46盏 | 20 |
|  |  | 质量指标 | 达标率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 按期完工率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 成本预算控制数 |  | ≦19.4万 | 19.4万 | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 提高照明率，方便人民群众夜间出行 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强管理、提高照明效果 |  | 长效 | 长效 | 20 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群众满意数量占县城人口总数的比例 |  | ≥98 | 99% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 严格按照预算执行 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：刘铁 |  |  |  |  |  | 联系电话：18833843288 |  |

（37）逃军山至响水沟等路段亮化工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，逃军山至响水沟等路段亮化工程项目绩效自评得分为99分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：逃军山至响水沟路段、肖台子至大石门路段、三小至邵庄桥路段路灯安装数量，实际完成值91盏，提高照明率，方便人民群众夜间出行，加强管理、提高照明效果。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 逃军山至响水沟等路段亮化工程 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 17 | 到位数： | 17 | 执行数： | 17 | 100.00% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 预计在此三条路段上安装91盏路灯 |  |  | 实际在此三条路段上安装91盏路灯 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 逃军山至响水沟路段、肖台子至大石门路段、三小至邵庄桥路段路灯安装数量 |  | 91盏 | 91盏 | 20 |
|  |  | 质量指标 | 达标率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 按期完工率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 成本预算控制数 |  | ≦160.7341万 | 160.7341万 | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 提高照明率，方便人民群众夜间出行 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强管理、提高照明效果 |  | 100% | 100% | 20 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群众满意数量占县城人口总数的比例 |  | ≥98 | 99% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 严格按照预算执行 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：刘铁 |  |  |  |  |  | 联系电话：18833843288 |  |

（38）2020年污水处理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年污水处理费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.18万元，执行数为29.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年度设备运行稳定，无安全生产事故；二是稳定达到一级A标准，无超标排放情况。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2020年污水处理费 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 29.18 | 到位数： | 29.18 | 执行数： | 29.18 | 100% |
|  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1、污水处理负责处理污水的私营企业，第一期2009年9月29日建成并正式投入试运营。2010年6月通过省环保厅验收，正式开始运营，日 处理污水1万吨2、二期工程于2012年8月开工建设，2014年8月通水试运营，2015年2月通过青龙县环保局验收，正式开始运营，日处理污水1万吨。 |  |  | 经过技术更新，目前已稳定达到一级A标准，日处理污水2万吨。 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 日处理污水数量 |  | ≦2万吨/日 | 2万吨/日 | 20 |
|  |  | 质量指标 | 检测合格率 |  | ≧95% | 95% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 工作完成及时性 |  | 及时 | 及时 | 10 |
|  |  | 成本指标 | 成本预算控制数 |  | ≦190万 | 190万 | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 社会影响力 |  | ≧98% | 98% | 10 |
|  |  | 生态效益 | 环境影响 |  | 提高环境质量 | 已提高 | 9 |
|  |  | 可持续影响指标 | 防止污染 |  | 长期 | 长期 | 9 |
|  | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≧95% | 95% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 严格按预算执行 |  |  |  | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： | 王学敏 |  |  |  |  | 联系电话： | 18733587111 |

（39）2021年污水处理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年污水处理费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为951.6万元，执行数为901.6万元，完成预算的94.75%。项目绩效目标完成情况：一是全年度设备运行稳定，无安全生产事故；二是稳定达到一级A标准，雨季最大限度提高进水量，最高处理水量达到2.5万吨/日。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2021年污水处理费 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 951.6 | 到位数： | 901.6 | 执行数： | 901.6 | 95% |
|  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1、污水处理负责处理污水的私营企业，第一期2009年9月29日建成并正式投入试运营。2010年6月通过省环保厅验收，正式开始运营，日 处理污水1万吨2、二期工程于2012年8月开工建设，2014年8月通水试运营，2015年2月通过青龙县环保局验收，正式开始运营，日处理污水1万吨。 |  |  | 经过技术更新，目前已稳定达到一级A标准，日处理污水2万吨。 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 日处理污水数量 |  | ≦2万吨/日 | 2万吨/日 | 20 |
|  |  | 质量指标 | 检测合格率 |  | ≧95% | 95% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 工作完成及时性 |  | 及时 | 及时 | 10 |
|  |  | 成本指标 | 成本预算控制数 |  | ≦190万 | 190万 | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 社会影响力 |  | ≧98% | 98% | 10 |
|  |  | 生态效益 | 环境影响 |  | 提高环境质量 | 已提高 | 9 |
|  |  | 可持续影响指标 | 防止污染 |  | 长期 | 长期 | 9 |
|  | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≧95% | 95% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 严格按预算执行 |  |  |  | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： | 王学敏 |  |  |  |  | 联系电话： | 18733587111 |

（40）2021年市政日常维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年市政日常维修费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为38万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：维修主路道路面积2000平方米、维修人行道路面积4000平方米、维修污水管道300米、维修雨水管道长度200米、维修破损的污水井1100座、清掏污水、雨水检查井2100座、清掏及疏通雨污水管道21000米、道路两侧破损的路缘石150米，方便周边居民出行。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2021年市政日常维护费 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 50 | 到位数： | 38 | 执行数： | 38 | 76% |
|  | 其中：财政资金 | 50 | 其中：财政资金 | 38 | 其中：财政资金 | 38 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1、维修主路道路面积2000平方米。 2、维修人行道路面积4000平方米。 3、维修污水管道300米。 4、维修雨水管道长度200米。 5、维修破损的污水井1100座. 6、清掏污水、雨水检查井2100座。 7、清掏及疏通雨污水管道21000米。 8、修复道路两侧破损的路缘石150米。 |  |  | 1、完成了维修主路道路面积2000平方米。 2、完成了维修人行道路面积4000平方米。 3、完成了维修污水管道300米。 4、完成了维修雨水管道长度200米。 5、完成了维修破损的污水井1100座. 6、完成了清掏污水、雨水检查井2100座。 7、完成了清掏及疏通雨污水管道21000米。 8、完成了道路两侧破损的路缘石150米。 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 1、维修主路道路面积2000平方米。 2、维修人行道路面积4000平方米。 3、维修污水管道300米。 4、维修雨水管道长度200米。 5、维修破损的污水井1100座. 6、清掏污水、雨水检查井2100座。 7、清掏及疏通雨污水管道21000米。 8、修复道路两侧破损的路缘石150米。 |  | 1、完成了维修主路道路面积2000平方米。 2、完成了维修人行道路面积4000平方米。 3、完成了维修污水管道300米。 4、完成了维修雨水管道长度200米。 5、完成了维修破损的污水井1100座. 6、完成了清掏污水、雨水检查井2100座。 7、完成了清掏及疏通雨污水管道21000米。 8、完成了道路两侧破损的路缘石150米。 | 全部完成 | 20 |
|  |  | 质量指标 | 按照国家标准合格率（%） |  | 市政修复，内部验收合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标 | 是否严格按照开竣工时间完成（%） |  | 发现一处修复一处 | 及时处理完成 | 10 |
|  |  | 成本指标 | 是否按照施工预算完成（%） |  | ≤38 | 38万元 | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 达到社会效益预期（%） |  | 方便周边居民出行的人数≥5000 | 5000 | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 达到可持续影响预期（%） |  | 建成后方便周边出行 | 持续 | 15 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |  | 100% | 达到99% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | ≤38 | 完成38万元，达到100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：丁瑞 |  |  |  |  |  | 联系电话：13833528081 |  |

- 都源街道路改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，都源街中段道路改造工程绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为602.1228万元，执行数为602.1228万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全长673.92m，沿线不与任何市级道路相交，与党校、谢杖子村等小区级道路连通。工程内容包括道路工程、道路照明工程、道路绿化工程、挡墙和平台、木栈道、桥梁工程、给水工程、排水工程、电缆沟、燃气工程、供热工程等，建成后大大方便了周边居民出行。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 都源街中段道路改造工程 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 602.1228 | 到位数： | 602.1228 | 执行数： | 602.1228 | 100% |
|  | 其中：财政资金 | 602.1228 | 其中：财政资金 | 602.1228 | 其中：财政资金 | 602.1228 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 青龙满族自治县都源街中段道路改造工程起源于承秦高速拉马沟高架桥（桩号0+0.00），止于育龙湾小区北侧（桩号0+673.92），全长673.92m，沿线不与任何市级道路相交，与党校、谢杖子村等小区级道路连通。工程内容包括道路工程、道路照明工程、道路绿化工程、挡墙和平台、木栈道、桥梁工程、给水工程、排水工程、电缆沟、燃气工程、供热工程等。 |  |  | 青龙满族自治县都源街中段道路改造工程起源于承秦高速拉马沟高架桥（桩号0+0.00），止于育龙湾小区北侧（桩号0+673.92），全长673.92m，沿线不与任何市级道路相交，与党校、谢杖子村等小区级道路连通。工程内容包括道路工程、道路照明工程、道路绿化工程、挡墙和平台、木栈道、桥梁工程、给水工程、排水工程、电缆沟、燃气工程、供热工程等。 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 全长673.92m，沿线不与任何市级道路相交，与党校、谢杖子村等小区级道路连通。工程内容包括道路工程、道路照明工程、道路绿化工程、挡墙和平台、木栈道、桥梁工程、给水工程、排水工程、电缆沟、燃气工程、供热工程等。 |  | 道路全长673.92米，宽度为15米。 | 全部完成 | 20 |
|  |  | 质量指标 | 按照国家标准合格率（%） |  | 工程建设，外部验收合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标 | 是否严格按照开竣工时间完成（%） |  | 按照施工许可证时间开工 | 及时开工 | 10 |
|  |  | 成本指标 | 是否按照施工预算完成（%） |  | ≤1000 | 602.1228 | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 达到社会效益预期（%） |  | 方便周边居民出行的人数≥5000 | 5000 | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 达到可持续影响预期（%） |  | 建成后方便周边出行 | 持续 | 15 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |  | 100% | 100% | 5 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | ≤1000 | 完成602.1228万元，达到100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：丁瑞 |  |  |  |  |  | 联系电话：13833528081 |  |

（42）2020年市政防汛费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年市政防汛费绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：其中（1）数量指标：购置编织袋4.5万条，铅丝2捆，铁锹100把，镐100把，雨伞100把，雨衣100套，水鞋100双，自评得分20分；（2）质量指标：按照国家标准，产品出厂合格率为100%，自评得分10分；（3）时效指标：严格按照汛期时间前完成任务，完成进度100%，自评得分10分；（4）成本指标：按照施工预算完成，完成进度100%，自评得分10分；

二是效益指标：其中（1）社会效益指标：方便周边居民出行的人数≥5000，自评得分15分；（2）可持续影响指标：建成后方便周边出行率达到100%，自评得分15分；

三是满意度指标：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到99%，自评得分9分；

四是预算执行率：严格按照预算执行，执行数为15万元，完成预算的100%。自评得分10分；

未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2020年市政防汛费 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 15 | 到位数： | 15 | 执行数： | 15 | 100% |
|  | 其中：财政资金 | 15 | 其中：财政资金 | 15 | 其中：财政资金 | 15 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 购置编织袋4.5万条，铅丝2捆，铁锹100把，镐100把，雨伞100把，雨衣100套，水鞋100双 |  |  | 购置编织袋4.5万条，铅丝2捆，铁锹100把，镐100把，雨伞100把，雨衣100套，水鞋100双 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 购置编织袋4.5万条，铅丝2捆，铁锹100把，镐100把，雨伞100把，雨衣100套，水鞋100双 |  | 购置编织袋4.5万条，铅丝2捆，铁锹100把，镐100把，雨伞100把，雨衣100套，水鞋100双 | 全部到位 | 20 |
|  |  | 质量指标 | 按照国家标准合格率（%） |  | 市政防汛物资，以出厂合格标准执行 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标 | 是否严格按照开竣工时间完成（%） |  | 汛期来临前至汛期结束 | 汛期前已完成 | 10 |
|  |  | 成本指标 | 是否按照施工预算完成（%） |  | ≤15 | 15 | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 达到社会效益预期（%） |  | 方便周边居民出行的人数≥5000 | 5000 | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 达到可持续影响预期（%） |  | 建成后方便周边出行 | 持续 | 15 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |  | 100% | 达到99% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | ≤15 | 完成15万元，达到100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：丁瑞 |  |  |  |  |  | 联系电话：13833528081 |  |

（43）第三小学周边道路改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，第三小学周边道路改造工程绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

一是产出指标：其中（1）数量指标：本工程包含原有混凝土路面拆除，新建沥青混凝土路面，人行道，画标识线等。道路设计全长为486.8m，沥青混凝土路面面积为6374m2，人行道板面积为2578m2，自评得分20分；（2）质量指标：按照国家标准工程建设，外部验收合格率为100%，自评得分10分；（3）时效指标：严格按照开竣工时间完成任务，完成进度100%，自评得分10分；（4）成本指标：按照施工预算完成，完成进度100%，自评得分10分；

二是效益指标：其中（1）社会效益指标：方便周边居民出行的人数≥5000，自评得分15分；（2）可持续影响指标：建成后方便周边出行率达到100%，自评得分15分；

三是满意度指标：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到99%，自评得分9分；

四是预算执行率：严格按照预算执行，执行数为4.8万元，完成预算的100%。自评得分10分；

未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 青龙满族自治县第三小学周边道路改造工程 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 4.8 | 到位数： | 4.8 | 执行数： | 4.8 | 100% |
|  | 其中：财政资金 | 4.8 | 其中：财政资金 | 4.8 | 其中：财政资金 | 4.8 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 燕山路（现状桥头—燕山路现状已改造沥青路面处）道路改造全长378.343米，车行道宽11.2米，道路北侧人行道宽度为3米，南侧人行道宽度为2-3米，祖山路（现状桥头—燕山路段）道路全长108.478米，车行道宽14米，道路西侧人行道宽3米，东侧人行道铺砌至现状建筑外墙。 |  |  | 燕山路（现状桥头—燕山路现状已改造沥青路面处）道路改造全长378.343米，车行道宽11.2米，道路北侧人行道宽度为3米，南侧人行道宽度为2-3米，祖山路（现状桥头—燕山路段）道路全长108.478米，车行道宽14米，道路西侧人行道宽3米，东侧人行道铺砌至现状建筑外墙。 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 燕山路（现状桥头—燕山路现状已改造沥青路面处）道路改造全长378.343米，车行道宽11.2米，道路北侧人行道宽度为3米，南侧人行道宽度为2-3米，祖山路（现状桥头—燕山路段）道路全长108.478米，车行道宽14米，道路西侧人行道宽3米，东侧人行道铺砌至现状建筑外墙。 |  | 全长378.343米，车行道宽11.2米。 | 全部完成 | 20 |
|  |  | 质量指标 | 按照国家标准合格率（%） |  | 工程建设，外部验收合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标 | 是否严格按照开竣工时间完成（%） |  | 按照施工许可证时间开工 | 及时开工 | 10 |
|  |  | 成本指标 | 是否按照施工预算完成（%） |  | ≤1000 | 4.8 | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 达到社会效益预期（%） |  | 方便周边居民出行的人数≥5000 | 5000 | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 达到可持续影响预期（%） |  | 100% | 100% | 15 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |  | 100% | 99% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：丁瑞 |  |  |  |  |  | 联系电话：13833528081 |  |

（44）2021年城市管理维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年城市管理维护费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为433万元，执行数为103.085325万元，完成预算的23.79%。项目绩效目标完成情况：完成年度投资计划100%，消除安全隐患，提升城市形象。该项目实施对县城全面发展及市容市貌起到了显著效果。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2021年城市管理维护费 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 433 | 到位数： | 110.642387 | 执行数： | 103.085325 | 23.79% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 完成年度投资计划100%，消除安全隐患，提升城市形象。该项目实施对县城全面发展及市容市貌起到了显著效果。 |  |  | 完成年度投资计划100%，消除安全隐患，提升城市形象。该项目实施对县城全面发展及市容市貌起到了显著效果。 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 。数量指标 | 整治违法占道、违章建筑案件 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 单位日常管理事项完成率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 完成年度投资计划 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 实际支出小于年初预算数 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 隐患削除情况 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 生态效益指标 | 环境保护工作及时有效 |  | 100% | 100% | 9 |
|  |  | 可持续影响指标 | 城市管理工作对县城城市品位提升的影响 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | 100% | 99% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

（45）2018年-2020年民生工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年-2020年民生工程款项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为104.4万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：确保城区园林绿化自然、整洁、安全、优美的城市园林景观效果。

改善人居环境，提升幸福指数。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2018-2020年民生工程欠款 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 150 | 到位数： | 150 | 执行数： | 104.4 | 69% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 提升绿化档次，改善城市容貌 ，能更使绿化养护管理更科学化、规范化，发挥更大的生态效益和社会效益。 |  |  | 1、确保城区园林绿化自然、整洁、安全、优美的城市园林景观效果。 2、改善人居环境，提升幸福指数。 |  |  | 10%% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 完成城区内养护、绿化工作修复道路面积 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 工作完成的及时性 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 各项工程最终按财政结算评审结果支付工程款 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 会效益指标 | 促进城市园林绿化向节约型、生态型和功能完善型发展 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 生态效益指标 | 增加绿色覆盖面积、从而绿化、美化、净化环境。 |  | 100% | 100% | 9 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善城市基础设施建设和建设设高标准绿化城市 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | 100% | 99% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

（46）县城建设办公室经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县城建设办公室经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县农村住房鉴定验收工作。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 县城建设办公室经费 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 2.4 | 到位数： | 2.4 | 执行数 | 2.4 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 主要用于完成全县农村住房鉴定验收工作。 |  |  | 完成全县农村住房鉴定验收工作。 |  |  | 10%% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 办公经费节能度 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 工作完成的及时性 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 按照合同规定支付 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 促进城市园林绿化向节约型、生态型和功能完善型发展 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 生态效益指标 | 县城建设效果完整化 |  | 100% | 100% | 9 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善城市基础设施建设和建设设高标准绿化城市 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | 100% | 99% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

（47）公共资源交易中心经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共资源交易中心经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成全县土地使用权和矿业权出让相关手续。国有产权交易、建设工程、交通工程、水利工程业务，确保交易中心正常工作运转。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 公共资源交易中心经费 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 1.6 | 到位数： | 1.6 | 执行数 | 1.6 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1、负责全县土地使用权和矿业权出让 2、国有产权交易、建设工程、交通工程、水利工程业务，确保交易中心正常工作运转 |  |  | 按年初计划完成全县土地土地使用权和矿业权出让相关手续。国有产权交易、建设工程、交通工程、水利工程业务，确保交易中心正常工作运转 |  |  | 10%% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 完成招投标工程数量 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 工作完成的及时性 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 按照合同规定支付 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 促进城市建设向生态型和功能完善型发展 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 生态效益指标 | 增加县城建设面积、从而美化、净化环境。 |  | 100% | 100% | 9 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善城市基础设施建设和建设设高标准绿化城市 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | 100% | 99% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

（48）2020年城市管理维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年城市管理维护费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为152万元，执行数为152万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度投资计划100%，消除安全隐患，提升城市形象。该项目实施对县城全面发展及市容市貌起到了显著效果。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2020年城市管理维护费 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 152 | 到位数： | 152 | 执行数： | 152 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 完成年度投资计划100%，消除安全隐患，提升城市形象。该项目实施对县城全面发展及市容市貌起到了显著效果。 |  |  | 完成年度投资计划100%，消除安全隐患，提升城市形象。该项目实施对县城全面发展及市容市貌起到了显著效果。 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 整治违法占道、违章建筑案件，县城建设工程 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 日常管理事项完成率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 完成年度投资计划 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 实际支出小于年初预算数 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 隐患削除情况 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 生态效益指标 | 环境保护工作及时有效 |  | 100% | 100% | 9 |
|  |  | 可持续影响指标 | 城市管理工作对县城城市品位提升的影响 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | 100% | 99% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

（49）关于下达2020年第二批新增政府债券资金的通知-市政建设工程（冀财债[2020]12号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达2020年第二批新增政府债券资金的通知-市政建设工程（冀财债[2020]12号）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为392.4232万元，执行数为392.4232万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：燕山路（现状桥头—燕山路现状已改造沥青路面处）道路改造全长378.343米，车行道宽11.2米，祖山路段铺设火烧板面积为903㎡、透水砖面积为14414.92㎡。燕山路路段火烧板面积为859㎡，透水砖面积为811㎡，万成尚景路段面包砖面积为14120.75㎡。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于下达2020年第二批新增政府债券资金的通知-市政建设工程（冀财债[2020]12号） |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 392.4232 | 到位数： | 392.4232 | 执行数： | 392.4232 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 燕山路（现状桥头—燕山路现状已改造沥青路面处）道路改造全长378.343米，车行道宽11.2米，祖山路段铺设火烧板面积为903㎡、透水砖面积为14414.92㎡。燕山路路段火烧板面积为859㎡，透水砖面积为811㎡，万成尚景路段面包砖面积为14120.75㎡。 |  |  | 燕山路（现状桥头—燕山路现状已改造沥青路面处）道路改造全长378.343米，车行道宽11.2米，祖山路段铺设火烧板面积为903㎡、透水砖面积为14414.92㎡。燕山路路段火烧板面积为859㎡，透水砖面积为811㎡，万成尚景路段面包砖面积为14120.75㎡。 |  |  | 10%% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 道路改造长度、改造面积 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 工作完成的及时性 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 按照合同规定支付 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 促进城市园林绿化向节约型、生态型和功能完善型发展 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 生态效益指 | 增加道路景观面积 |  | 100% | 100% | 9 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善城市基础设施建设和建设设高标准绿化城市 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | 100% | 99% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

（50）人民防空办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民防空办公经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为0.1698万元，完成预算的16.98%。项目绩效目标完成情况：用于人防集中专业拉动训练，年度培训三次，办公运行，人防知识宣传广。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： |  | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 人民防空办公室经费 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 1 | 到位数： | 1 | 执行数： | 0.1698 | 16.98% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 用于人防集中专业拉动训练，年度培训，办公运行，人防知识宣传广告等。 |  |  | 用于人防集中专业拉动训练，年度培训三次，办公运行，人防知识宣传广。 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 参加拉练、培训、宣传次数 |  | ≧2 | 2 | 20 |
|  |  | 质量指标 | 合理支出办公经费 |  | ≦1万元 | 0.1698万元 | 10 |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 及时 | 及时 | 10 |
|  |  | 成本指标 | 支出控制成本 |  | ≦1万元 | 0.1698万元 | 10 |
|  | 效果指标（30） | 社会效益指标 | 保障防空工作有效运行 |  | 持续提升 | 持续提升 | 29 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≧98% | 99% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 严格按预算执行 |  |  |  | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： | 刘振 |  |  |  |  | 联系电话： | 18630366188 |

(51)人民防空办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民防空办公经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.984万元，执行数为2.984万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于人防集中专业拉动训练，年度培训三次，办公运行，人防知识宣传广。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： |  | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 人民防空办公室经费 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 2.984 | 到位数： | 2.984 | 执行数： | 2.984 | 100.00% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 用于人防集中专业拉动训练，年度培训，办公运行，人防知识宣传广告等。 |  |  | 用于人防集中专业拉动训练，年度培训三次，办公运行，人防知识宣传广。 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 参加拉练、培训、宣传次数 |  | ≧2.984 | 2.984 | 20 |
|  |  | 质量指标 | 合理支出办公经费 |  | ≦2.984万元 | 2.984万元 | 10 |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 及时 | 及时 | 10 |
|  |  | 成本指标 | 支出控制成本 |  | ≦2.984万元 | 2.984万元 | 10 |
|  | 效果指标（30） | 社会效益指标 | 保障防空工作有效运行 |  | 持续提升 | 持续提升 | 29 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≧98% | 99% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 严格按预算执行 |  |  |  | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： | 刘振 |  |  |  |  | 联系电话： | 18630366188 |

（52）人防工程专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人防工程专项资金项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.18万元，执行数为11.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目位于青龙县行政办公中心北侧，占地14亩，总建筑面积7359平方米。建设内容为地下人防物资库和人员掩蔽部，设计标准为乙类，防化级别为丁级，抗力级别为常6级。战时功能为乙类二等常六级人员掩蔽部和物资库，灾时作为应急避难场所；001工程地上部分为人防宣教场所，其在于积极推进防空防灾一体化工作，进一步拓展人防宣传教育功能，提高宣传教育效果。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： |  | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 人防工程专项资金 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 11.18 | 到位数： | 11.18 | 执行数： | 11.18 | 100.00% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 该项目位于青龙县行政办公中心北侧，占地14亩，总建筑面积7359平方米。建设内容为地下人防物资库和人员掩蔽部，设计标准为乙类，防化级别为丁级，抗力级别为常6级。战时功能为乙类二等常六级人员掩蔽部和物资库，灾时作为应急避难场所；001工程地上部分为人防宣教场所，其在于积极推进防空防灾一体化工作，进一步拓展人防宣传教育功能，提高宣传教育效果 |  |  | 该项目位于青龙县行政办公中心北侧，占地14亩，总建筑面积7359平方米。建设内容为地下人防物资库和人员掩蔽部，设计标准为乙类，防化级别为丁级，抗力级别为常6级。战时功能为乙类二等常六级人员掩蔽部和物资库，灾时作为应急避难场所；001工程地上部分为人防宣教场所，其在于积极推进防空防灾一体化工作，进一步拓展人防宣传教育功能，提高宣传教育效果 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 人防工程建筑面积 |  | 2个 | 2个 | 18 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量验收标准 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 2020年3月份验收合格 |  | 2020年3月 | 2020年3月 | 10 |
|  |  | 成本指标 | 支出控制数 |  | ≦11.18万元 | 11.18万元 | 10 |
|  | 效果指标（30） | 社会影响力 | 在全国或全县应急工作中的社会影响力，得到广大受益群众的充分认可度 |  | 持续提升 | 持续提升 | 28 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≧98% | 99% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 严格按预算执行 |  |  |  | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 96 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： | 刘振 |  |  |  |  | 联系电话： | 18630366188 |

(53)2019年垃圾场渗滤液调节池大棚改造及污水池项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年垃圾场渗滤液调节池大棚改造及污水池项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升县城档次，改善城市容貌 ，能更使垃圾场规范化，安全化发挥更大的生态效益和社会效益。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2019年渗滤液调节池大棚改造及污水池项目 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 15 | 到位数： | 15 | 执行数 | 15 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 提升县城档次，改善城市容貌 ，能更使垃圾场规范化，发挥更大的生态效益和社会效益。 |  |  | 提升县城档次，改善城市容貌 ，能更使垃圾场规范化，安全化发挥更大的生态效益和社会效益。 |  |  | 10%% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 新建面积90.77平方米，改建面积1100平方米 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 工作完成的及时性 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 按照合同规定支付 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 增加社会幸福感 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 生态效益指标 | 提高空气质量 |  | 100% | 100% | 9 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善城市基础设施建设和建设设高标准绿化城市 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | 100% | 99% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

（54）2021年垃圾填埋场运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年垃圾填埋场运行费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为57.2万元，完成预算的29%。项目绩效目标完成情况：垃圾填埋场采用分层覆土填埋的方式对垃圾进行处理，将垃圾掩埋起来，使其与地下水隔开、保持干燥且不与空气接触，占地92亩，设计能力80万吨。垃处填埋场产生大量易燃、易爆气体，只能用专业消毒药品、除自渗滤处理等措施以达到安全管理。保证配套设施完整，隐患消除。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2021年垃圾填埋场运行费 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 200 | 到位数： | 97.2 | 执行数： | 57.2 | 29% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1、垃圾填埋场采用分层覆土填埋的方式对垃圾进行处理，将垃圾掩埋起来，使其与地下水隔开、保持干燥且不与空气接触，占地92亩，设计能力80万吨。 2、垃处填埋场产生大量易燃、易爆气体，只能用专业消毒药品、除自渗滤处理等措施以达到安全管理。保证配套设施完整，隐患消除。 |  |  | 1、垃圾填埋场采用分层覆土填埋的方式对垃圾进行处理，将垃圾掩埋起来，使其与地下水隔开、保持干燥且不与空气接触，占地92亩，设计能力80万吨。 2、垃处填埋场产生大量易燃、易爆气体，只能用专业消毒药品、除自渗滤处理等措施以达到安全管理。保证配套设施完整，隐患消除。 |  |  | 10%% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 垃圾填埋处理数量 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 工作完成的及时性 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 维持调委会日常工作基本运行 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 增加社会幸福感 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 生态效益指标 | 提高空气质量 |  | 100% | 100% | 9 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善城市基础设施建设和建设设高标准绿化城市 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | 100% | 99% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

（55）2020年垃圾填埋场运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年垃圾填埋场运行费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为102.169148万元，执行数为102.169148万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：垃圾填埋场采用分层覆土填埋的方式对垃圾进行处理，将垃圾掩埋起来，使其与地下水隔开、保持干燥且不与空气接触，占地92亩，设计能力80万吨。垃处填埋场产生大量易燃、易爆气体，只能用专业消毒药品、除自渗滤处理等措施以达到安全管理。保证配套设施完整，隐患消除。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2020年垃圾填埋场运行维护费 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 102.169148 | 到位数： | 102.169148 | 执行数： | 102.169148 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 垃圾填埋场采用分层覆土填埋的方式对垃圾进行处理，将垃圾掩埋起来，使其与地下水隔开、保持干燥且不与空气接触。 垃处填埋场产生大量易燃、易爆气体，只能用专业消毒药品、除自渗滤处理等措施以达到安全管理。保证配套设施完整，隐患消除。 |  |  | 垃圾填埋场采用分层覆土填埋的方式对垃圾进行处理，将垃圾掩埋起来，使其与地下水隔开、保持干燥且不与空气接触。 垃处填埋场产生大量易燃、易爆气体，只能用专业消毒药品、除自渗滤处理等措施以达到安全管理。保证配套设施完整，隐患消除。 |  |  | 10%% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 垃圾填埋处理数量 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 工作完成的及时性 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 维持调委会日常工作基本运行 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 增加社会幸福感 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 生态效益指标 | 提高空气质量 |  | 100% | 100% | 9 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善城市基础设施建设和建设设高标准绿化城市 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | 100% | 99% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

（56）新、改建（装配式）公厕项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新、改建（装配式）公厕项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为93.68万元，执行数为43.16万元，完成预算的46%。项目绩效目标完成情况：改建公厕一座、新建公厕一座、改造提升一座。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 新、改建（装配式）公厕项目 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 93.68 | 到位数： | 43.16 | 执行数： | 43.16 | 46% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1.原址公厕拆除2.基础配套工程、供货、安装、调试、维保服务 |  |  | 1.改建公厕一座2.新建公厕一座3.改造提升一座 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1.完成了改建公厕一座、新建一座、改造提升一座 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 按照国家标准合格率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 是否严格按照开竣工时间完成（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 支出金额控制在预算额度内（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 达到经济效益预期（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 社会效益 | 达到社会效益预期（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 生态效益 | 达到生态效益预期（%） |  | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 可持续效益 | 达到可持续影响预期（%） |  | 100% | 100% | 5 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |  | 100% | 100% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 90% | 9 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

- 多功能抑尘射雾车购置资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，多功能抑尘射雾车购置资金绩效自评得分为99分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过购置多功能抑尘射雾车，有利于城区环境保洁降尘、绿化养护、园林喷药、杀菌消毒等，实现了项目的经济效益、生态环境效益相统一。二是按照年初设定目标完成了购置购置多功能抑尘射雾车1辆，有效击落扬尘，清新空气能见度，在节能减排的同时降低了对人们身体造成的伤害，实现了项目的社会效益。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 多功能抑尘射雾车购置资金 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 10 | 到位数： | 10 | 执行数： | 10 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 购置多功能抑尘射雾车1辆 |  |  | 购置多功能抑尘射雾车1辆 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 完成了购置多功能抑尘射雾车1辆 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 按照国家标准合格率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 是否严格按照采购时间完成（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 支出金额控制在预算额度内（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 达到经济效益预期（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 达到社会效益预期（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 生态效益指标 | 达到生态效益预期（%） |  | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 可持续影响指标 | 达到可持续影响预期（%） |  | 100% | 100% | 5 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |  | 100% | 99% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：于建军 |  |  |  |  |  | 联系电话：0335-7990911 |  |

（58）城区绿化养护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区绿化养护服务项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.703614万元，执行数为3.703614万元，完成预算的100%（百分比）。

项目绩效目标完成情况：城区绿化养护，县城周边绿化养护，保持原有绿色覆盖面积、从而绿化、美化、净化环境。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 城区绿化养护费 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 3.703614 | 到位数： | 3.703614 | 执行数： | 3.703614 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1.建立更加完善的管理制度 |  |  | 1.建立更加完善的管理制度 |  |  | 100% |
|  | 2.能使绿化养护管理更科学化、规范化 |  |  | 2.能使绿化养护管理更科学化、规范化 |  |  |  |
|  | 3.发挥更大的生态效益和社会效益 |  |  | 3.发挥更大的生态效益和社会效益 |  |  |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 1.完善《绿化养护管理制度》 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  |  | 2.城区绿化养护面积 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率（%） |  | 95% | 95% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 按照合同约定时间完成（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 按照合同规定支付各项费用（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 养护完好的绿化面积占总绿化面积的比率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 生态效益指标 | 保持原有绿色覆盖面积、从而绿化、美化、净化环境。（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善城市基础设施建设和建设一流国际旅游城市（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例（%） |  | 95% | 95% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 100% | 9 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

（59）2020年城区绿化养护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年城区绿化养护服务项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为101.16865万元，执行数为101.16865万元，完成预算的100%（百分比）。

项目绩效目标完成情况：城区绿化养护，县城周边绿化养护，保持原有绿色覆盖面积、从而绿化、美化、净化环境。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2020城区绿化养护费 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 101.16865 | 到位数： | 101.16865 | 执行数： | 101.16865 | 0% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1.建立更加完善的管理制度 |  |  | 1.建立更加完善的管理制度 |  |  | 100% |
|  | 2.能使绿化养护管理更科学化、规范化 |  |  | 2.能使绿化养护管理更科学化、规范化 |  |  |  |
|  | 3.发挥更大的生态效益和社会效益 |  |  | 3.发挥更大的生态效益和社会效益 |  |  |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 1.完善《绿化养护管理制度》 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  |  | 2.城区绿化养护面积 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率（%） |  | 95% | 95% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 按照合同约定时间完成（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 按照合同规定支付各项费用（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 养护完好的绿化面积占总绿化面积的比率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 生态效益指标 | 保持原有绿色覆盖面积、从而绿化、美化、净化环境。（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善城市基础设施建设和建设一流国际旅游城市（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例（%） |  | 95% | 95% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 100% | 9 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

（60）看守所周边绿化工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所周边绿化工程项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为50万元，完成预算的71%。

项目绩效目标完成情况：征地面积60亩，栽植3000棵油松及养护。增加绿色覆盖面积、从而绿化、美化、净化环境，持续改善城市基础设施建设和建设一流国际旅游城市。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 看守所周边绿化工程 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 70 | 到位数： | 50 | 执行数： | 50 | 71% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1.能够切实有效的改善城市容貌 |  |  | 1.切实有效的改善城市容貌 |  |  | 100% |
|  | 2.提高空气质量 |  |  | 2.提高空气质量 |  |  |  |
|  | 3.完善绿地系统 |  |  | 3.完善绿地系统 |  |  |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 1.征地面积60亩 2.绿化栽植数量，栽植3000棵油松及养护 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 苗木成活率与栽植总数的比率（%） |  | 95% | 95% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 按照合同约定时间完成（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 按照合同规定支付各项费用（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 促进城市园林绿化向节约型、生态型和功能完善型发展（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 生态效益指标 | 增加绿色覆盖面积、从而绿化、美化、净化环境。（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善城市基础设施建设和建设一流国际旅游城市（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例（%） |  | 95% | 95% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 0% | 9 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |

（61）绿化工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化工程资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数4.2491万元，执行数为4.2491万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：增加绿化面积，栽植乔灌木、绿篱、草花、野花组合等，增加绿色覆盖面积、从而绿化、美化、净化环境，持续改善城市基础设施建设和建设一流国际旅游城市。

未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 绿化工程资金 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 4.2491 | 到位数： | 4.2491 | 执行数： | 4.2491 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1.确保改善城区绿化容貌，打造优美的景观环境 |  |  | 1.改善城区绿化容貌，打造优美的景观环境 |  |  | 100% |
|  | 2.丰富景观植物，提高土地利用率 |  |  | 2.丰富景观植物，提高土地利用率 |  |  |  |
|  | 3.改善城区环境、推进园林县城经济文化建设 |  |  | 3.改善城区环境、推进园林县城经济文化建设 |  |  |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 增加绿化面积，栽植乔灌木、绿篱、草花、野花组合等。 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 苗木成活率与栽植总数的比率（%） |  | 95% | 95% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 按照合同约定时间完成（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 按照合同规定支付各项费用（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 促进城市园林绿化向节约型、生态型和功能完善型发展（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 生态效益指标 | 增加绿色覆盖面积、从而绿化、美化、净化环境。（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善城市基础设施建设和建设一流国际旅游城市（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例（%） |  | 95% | 95% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 0% | 9 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

（62）城区绿地养护服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区绿地养护服务项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数368.810744万元，执行数为318.810744万元，完成预算的86.4%。

项目绩效目标完成情况：增加绿化面积，栽植乔灌木、绿篱、草花、野花组合等，增加绿色覆盖面积、从而绿化、美化、净化环境，持续改善城市基础设施建设和建设一流国际旅游城市。

未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 城区绿地养护服务项目 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 368.810744 | 到位数： | 368.810744 | 执行数： | 318.810744 | 86.4% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1.建立更加完善的管理制度 |  |  | 1.建立更加完善的管理制度 |  |  | 100% |
|  | 2.能使绿化养护管理更科学化、规范化 |  |  | 2.能使绿化养护管理更科学化、规范化 |  |  |  |
|  | 3.发挥更大的生态效益和社会效益 |  |  | 3.发挥更大的生态效益和社会效益 |  |  |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 1.完善《绿化养护管理制度》 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  |  | 2.城区绿化养护，县城周边绿化，养护面积189004.59㎡ |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率（%） |  | 95% | 95% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 按照合同约定时间完成（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 按照合同规定支付各项费用（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 养护完好的绿化面积占总绿化面积的比率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 生态效益指标 | 保持原有绿色覆盖面积、从而绿化、美化、净化环境。（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善城市基础设施建设和建设一流国际旅游城市（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例（%） |  | 95% | 95% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 0% | 9 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

（63）关于下达2019年市县第三批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县城区内公共厕所项目（厕所革命项目）（冀财债[2019]27号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达2019年市县第三批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县城区内公共厕所项目（厕所革命项目）（冀财债[2019]27号）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为228.1566万元，执行数为228.1566万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是通过该项目建设，致力于提高我县城市品质，不断改善城市居民如厕环境，根本上解决了周边居民如厕难问题，提升了市民的生态福祉，实现了项目的社会效益、生态环境效益相统一。

二是按照年初设定目标完成了包括城区内7个砖混公厕拆、改建工程任务和5个装配式公厕采购安装任务及1座公厕的改造入网工程，总改造提升面积约556.9平方米，并达到质量合格标准。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年市县第三批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县城区内公共厕所项目（厕所革命项目）（冀财债[2019]27号） |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 228.1566 | 到位数： | 228.1566 | 执行数： | 228.1566 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1.完成城区内7个公厕的改建任务。 2.完成城区内5处公厕原址公厕拆除和可移动式公厕采购安装任务。 3.龙城公厕维修改造入网工程。 |  |  | 1.完成了计划内7个公厕的改建任务，总改建面积337.25平方米。 2.完成了城区内5处公厕原址公厕拆除和可移动式公厕采购安装任务，总安装面积138.65平方米。 3.完成了龙城公厕维修改造入网工程，改造面积81平方米。 |  |  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 1.完成了计划内7个公厕的改建任务，总改建面积337.25平方米。 2.完成了城区内5处公厕原址公厕拆除和可移动式公厕采购安装任务，总安装面积138.65平方米。 3.完成了龙城公厕维修改造入网工程，改造面积81平方米。 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 按照国家标准合格率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 是否严格按照开竣工时间完成（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 是否按照施工预算完成（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 达到经济效益预期（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 达到社会效益预期（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 生态效益指标 | 达到生态效益预期（%） |  | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 可持续影响指标 | 达到可持续影响预期（%） |  | 100% | 100% | 5 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |  | 100% | 99% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：杨世国 |  |  |  |  |  | 联系电话：0335-7990911 |  |

（64）民生工程菜市场、水冲式公厕工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民生工程菜市场、水冲式公厕工程项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.2789万元，执行数为2.2789万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：原便民菜市场、原矿业局公厕建设工程，提升县城档次，改善城市容貌 ，发挥更大的社会效益。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 民生工程菜市场、水冲式公厕工程 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 2.2789 | 到位数： | 2.2789 | 执行数： | 2.2789 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 原便民菜市场、原矿业局公厕建设工程，提升县城档次，改善城市容貌 ，发挥更大的社会效益。 |  |  | 原便民菜市场、原矿业局公厕建设工程，提升县城档次，改善城市容貌 ，发挥更大的社会效益。 |  |  | 10%% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 改建原便民菜市场、原矿业局2个公厕建设工程 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 工作完成的及时性 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 按照施工预算完成 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 增加社会幸福感 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 生态效益指标 | 提高空气质量 |  | 100% | 100% | 9 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善城市基础设施建设和建设设高标准绿化城市 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | 100% | 99% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

（65）燃气管理办公室经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃气管理办公室经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：提升县城档次，改善城市容貌 ，能更使垃圾场规范化，安全化发挥更大的生态效益和社会效益。未发现问题。

| 县级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 燃气管理办公室经费 |  | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 1.6 | 到位数： | 1.6 | 执行数 | 1.6 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 提升县城档次，改善城市容貌 ，能更使垃圾场规范化，发挥更大的生态效益和社会效益。 |  |  | 提升县城档次，改善城市容貌 ，能更使垃圾场规范化，安全化发挥更大的生态效益和社会效益。 |  |  | 10%% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 督促安全生产企业个数及定期巡查 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 工作完成的及时性 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 进行成本控制，使得成本控制在预算范围内 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 增加社会幸福感 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 生态效益指标 | 提高空气质量 |  | 100% | 100% | 9 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善城市基础设施建设和建设设高标准绿化城市 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | 100% | 99% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（%） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

（三）单位评价项目绩效评价结果

我单位无单位绩效评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出93.24万元，比2020年度增加16.99万元，增长22.28%。主要原因是2020年度未支付取暖费，2021年度支付了取暖费。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额7511.75万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1116.00万元、政府采购工程支出777.43万元、政府采购服务支出5618.32万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆25辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，业务保障用车4辆，其他用车9辆，其他用车主要是洒水车、清扫车等车辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套）,较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2021年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况, 故公开09表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。